MASTER DEVELOPMENT RULES

ກົດລະບຽບຫຼັກຂອງໂຄງການ

ໂປຣແກຣມຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນ ແລະ ຮູບພາບ (Data & Photo Archive Management System)

Book 1: Project Foundation — STEP 0

ເອກະສານນີ້ແມ່ນ “ລັດຖະທໍາມະນູນ” ຂອງໂຄງການ — Claude ແລະທີມພັດທະນາຕ້ອງອ້າງອີງທຸກໆ Phase

ວັນທີອອກເອກະສານ: 10 ກໍລະກົດ 2026

ສະບັບ Version 1.0

# ສາລະບານ (Table of Contents)

# 0. ພາບລວມເອກະສານ

ເອກະສານ Master Development Rules ນີ້ ກຳນົດກົດລະບຽບ, ມາດຕະຖານ, ແລະຂອບເຂດການພັດທະນາໂຄງການ “ໂປຣແກຣມຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນ ແລະ ຮູບພາບ” ຢ່າງລະອຽດ. ທຸກ Phase ຂອງການພັດທະນາ (STEP 1–15) ຕ້ອງອີງໃສ່ກົດເກນທີ່ກຳນົດຢູ່ໃນເອກະສານສະບັບນີ້ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມສອດຄ່ອງກັນຂອງ Architecture, Coding Style, Database, ແລະ UI/UX ຕະຫຼອດໂຄງການ.

ໂຄງສ້າງເອກະສານທັງໝົດຂອງໂຄງການແບ່ງເປັນ 3 Book:

- Book 1 — Project Foundation (ເອກະສານສະບັບນີ້): Master Rules, Architecture, Standards, Naming, UI/UX, Database, Google Drive, Multi-language, Security

- Book 2 — Development Phases: ລາຍລະອຽດ Phase 1–15 (Goal, Tasks, Deliverables, Acceptance Criteria, Testing, Coding Rules)

- Book 3 — Claude Prompt Collection: Prompt ສຳເລັດຮູບສຳລັບແຕ່ລະ Phase

⚠ ຫ້າມເລີ່ມພັດທະນາ Phase ໃດໆ ກ່ອນທີ່ຈະອ່ານ ແລະເຂົ້າໃຈເອກະສານສະບັບນີ້ຢ່າງຄົບຖ້ວນ.

# 1. Project Goal (ເປົ້າໝາຍໂຄງການ)

## 1.1 ຈຸດປະສົງຫຼັກ

ພັດທະນາລະບົບຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນ ແລະ ຮູບພາບ ສຳລັບໃຊ້ພາຍໃນທຸລະກິດ/ບໍລິສັດ ເພື່ອ:

- ຈັດເກັບ, ຈັດໝວດໝູ່ ແລະຄົ້ນຫາຮູບພາບ/ເອກະສານຂອງບໍລິສັດຢ່າງເປັນລະບົບ ຜ່ານ Google Drive

- ຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນ metadata (ຜູ້ອັບໂຫຼດ, ວັນທີ, ໝວດໝູ່, ສະຖານະ) ຜ່ານ Google Sheets ໃນຖານະ Database

- ໃຫ້ພະນັກງານເຂົ້າເຖິງ, ຄົ້ນຫາ ແລະດາວໂຫຼດເອກະສານ/ຮູບພາບໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ ຜ່ານ Web App

- ສ້າງລາຍງານສະຫຼຸບ (Dashboard/Reports) ສຳລັບຜູ້ບໍລິຫານ

- ຮອງຮັບການເຮັດວຽກຫຼາຍພາສາ (ລາວ, ໄທ, ອັງກິດ) ສຳລັບອົງກອນທີ່ມີພະນັກງານຫຼາຍສັນຊາດ

## 1.2 ຜູ້ໃຊ້ເປົ້າໝາຍ (Target Users)

| ບົດບາດ (Role) | ສິດທິການໃຊ້ງານ |
| --- | --- |
| Admin | ຄຸ້ມຄອງຜູ້ໃຊ້, ຕັ້ງຄ່າລະບົບ, ເບິ່ງ/ແກ້ໄຂ/ລຶບຂໍ້ມູນທັງໝົດ |
| Editor / ພະນັກງານ | ອັບໂຫຼດ, ແກ້ໄຂ, ຈັດໝວດໝູ່ ຮູບພາບ ແລະເອກະສານທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບ |
| Viewer / ຜູ້ບໍລິຫານ | ເບິ່ງ, ຄົ້ນຫາ, ດາວໂຫຼດ ແລະເບິ່ງລາຍງານສະຫຼຸບ (ອ່ານຢ່າງດຽວ) |

## 1.3 ຄຸນສົມບັດຫຼັກ (Core Features)

- ລະບົບ Login ດ້ວຍ Google Account ພາຍໃນອົງກອນ

- ອັບໂຫຼດ/ຈັດການຮູບພາບ ແລະເອກະສານ (Photo Archive & Document Management)

- ຄົ້ນຫາຂັ້ນສູງ (Search) ຕາມໝວດໝູ່, ວັນທີ, ຄຳສຳຄັນ

- Dashboard ສະຫຼຸບສະຖິຕິ ແລະລາຍງານ (Reports)

- ຕັ້ງຄ່າສິດທິຜູ້ໃຊ້ ແລະຕັ້ງຄ່າລະບົບ (Settings)

- ຮອງຮັບ 3 ພາສາ: ລາວ 🇱🇦 / ໄທ 🇹🇭 / ອັງກິດ 🇺🇸

- Responsive — ໃຊ້ໄດ້ທັງເທິງຄອມພິວເຕີ ແລະມືຖື

# 2. Technology Stack

| ສ່ວນປະກອບ | ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ໃຊ້ |
| --- | --- |
| Backend / Server Logic | Google Apps Script (GAS) — ພັດທະນາ local ດ້ວຍ clasp |
| Database | Google Sheets (ໃຊ້ Sheet tab ແທນ table) |
| File Storage | Google Drive (ຮູບພາບ, ເອກະສານ, ໄຟລ໌ backup) |
| Frontend | HTML Service ຂອງ GAS (HTML + CSS + Vanilla JavaScript) |
| CSS Framework | Tailwind CSS (ຜ່ານ CDN) ຫຼື Bootstrap 5 (CDN) |
| Icon | Font Awesome / Material Icons (CDN) |
| Chart / Report | Chart.js (CDN) |
| Notification / Alert | SweetAlert2 (CDN) |
| Authentication | Google OAuth (Session.getActiveUser) + Role table ໃນ Sheets |
| Version Control | Git + GitHub, ໃຊ້ clasp push/pull ສຳລັບ sync code GAS |
| Local Dev Tool | clasp CLI, Node.js (ສຳລັບ build/test scripts ເທົ່ານັ້ນ) |

## 2.1 ຂໍ້ຫ້າມ

- ຫ້າມໃຊ້ Backend framework ອື່ນ (Node/Express, PHP, Python server) ນອກຈາກ Google Apps Script

- ຫ້າມຕິດຕັ້ງ npm package ທີ່ຕ້ອງການ Node runtime ຝັ່ງ server (GAS ບໍ່ຮອງຮັບ)

- ຫ້າມໃຊ້ Database ພາຍນອກ (MySQL, Firebase, MongoDB) ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດຈາກ Architecture Phase

# 3. Folder Structure

## 3.1 ໂຄງສ້າງ Source Code (Git Repository)

project-root/
├── src/                     (Server-side .gs files)
│   ├── Code.gs              (Entry point: doGet, doPost)
│   ├── Config.gs             (ຄ່າ configuration/constants)
│   ├── Auth.gs                (ຟັງຊັນກ່ຽວກັບ Login/Role)
│   ├── Database.gs         (CRUD ກັບ Google Sheets)
│   ├── DriveService.gs   (CRUD ກັບ Google Drive)
│   ├── PhotoService.gs
│   ├── DocumentService.gs
│   ├── ReportService.gs
│   └── Utils.gs
├── src/client/                 (Frontend)
│   ├── index.html
│   ├── css/style.html
│   ├── js/app.html
│   └── components/ (sidebar.html, topbar.html, modal.html ...)
├── docs/                        (ເອກະສານໂຄງການ: Book1/2/3)
├── tests/                       (Unit/manual test cases)
├── .clasp.json
└── appsscript.json

## 3.2 ໂຄງສ້າງ Google Drive (Production)

[CompanyName]_DataArchive/
├── Photos/
│   └── {Year}/{Month}/{Category}/
├── Documents/
│   └── {Category}/{Year}/
├── Backups/
│   └── Sheets_Backup/{Year}/{Month}/
└── System/
    └── Templates, Logo, Config files

## 3.3 ໂຄງສ້າງ Google Sheets (Database)

| Sheet Tab | ໜ້າທີ່ |
| --- | --- |
| Users | ຂໍ້ມູນຜູ້ໃຊ້ ແລະບົດບາດ (Role) |
| Photos | Metadata ຮູບພາບ (ID, FileID, Category, UploadedBy...) |
| Documents | Metadata ເອກະສານ |
| Categories | ລາຍການໝວດໝູ່ |
| AuditLogs | ບັນທຶກການກະທຳຂອງຜູ້ໃຊ້ທັງໝົດ |
| Settings | ຄ່າຕັ້ງລະບົບ (key-value) |

# 4. Coding Standards

- ໃຊ້ JavaScript ES6+ syntax (const/let, arrow function, template literal)

- ຕົວແປ ແລະຟັງຊັນ: camelCase (ຕົວຢ່າງ: getUserById, photoList)

- Class/Component: PascalCase (ຕົວຢ່າງ: PhotoService)

- Constant ຄົງທີ່: UPPER_SNAKE_CASE (ຕົວຢ່າງ: MAX_FILE_SIZE)

- 1 ຟັງຊັນ = 1 ໜ້າທີ່ (Single Responsibility) ຄວາມຍາວບໍ່ຄວນເກີນ ~50 ແຖວ

- ທຸກຟັງຊັນສາທາລະນະຕ້ອງມີ comment ແບບ JSDoc ອະທິບາຍ parameter/return

- Indentation: 2 spaces, ຫ້າມປະປົນ tab/space

- ຫ້າມ hardcode ຄ່າ configuration (URL, ID, key) — ໃຫ້ເກັບໄວ້ໃນ Config.gs ຫຼື PropertiesService

- ທຸກຟັງຊັນທີ່ຕິດຕໍ່ Sheets/Drive/External service ຕ້ອງມີ try/catch

- ແຍກ Layer ຢ່າງຈະແຈ້ງ: Controller (doGet/doPost) → Service (business logic) → Database/Drive (data access)

# 5. UI Standards

## 5.1 ຫຼັກການອອກແບບ

- ຮູບແບບ: Modern Flat Design, ສະອາດ, ອ່ານງ່າຍ

- Layout ຫຼັກ: Sidebar (ເມນູ) + Topbar (ຄົ້ນຫາ/ຜູ້ໃຊ້/ພາສາ) + Content Area

- Spacing: ໃຊ້ລະບົບ 8px grid (8, 16, 24, 32px)

- Font: Leelawadee UI / Noto Sans Lao (ລາວ), Noto Sans Thai (ໄທ), Roboto (ອັງກິດ)

- Icon: Font Awesome ຫຼື Material Icons ເທົ່ານັ້ນ (ຫ້າມປະປົນຫຼາຍ icon set)

## 5.2 ຊຸດສີ (Color Palette — ກຳນົດຢູ່ Phase 7 Design System)

| ບົດບາດສີ | ຄ່າຕົວຢ່າງ (ປັບໄດ້ຕາມໂລໂກ້ບໍລິສັດ) |
| --- | --- |
| Primary | #1F4E79 (ຟ້າເຂັ້ມ) |
| Secondary | #2E75B6 |
| Success / Error / Warning | #2E7D32 / #C62828 / #F9A825 |
| Background / Text | #F5F7FA / #212529 |

## 5.3 Component ມາດຕະຖານ

- Card, Table (ພ້ອມ pagination), Modal, Toast/Alert (SweetAlert2), Breadcrumb, Sidebar Navigation, Loading Spinner

- ທຸກ Component ຕ້ອງອອກແບບໃຫ້ໃຊ້ຮ່ວມກັນໄດ້ (Reusable) — ບໍ່ຂຽນ CSS ຊ້ຳຊ້ອນ

# 6. Database Standards (Google Sheets)

- ແຕ່ລະ Sheet (table) ຕ້ອງມີ column ID ເປັນ unique key (ໃຊ້ UUID ຫຼື running number)

- ທຸກ table ຕ້ອງມີ column ມາດຕະຖານ: CreatedAt, UpdatedAt, CreatedBy, Status

- ໃຊ້ Soft Delete ເທົ່ານັ້ນ — ຫ້າມລຶບແຖວອອກຈາກ Sheet ໂດຍກົງ, ໃຫ້ປ່ຽນ Status ເປັນ “Deleted” ແທນ

- ຫ້າມ hardcode column index (ຕົວຢ່າງ row[3]) — ໃຫ້ອ້າງອີງ column ດ້ວຍ Header Name constant

- ແຖວທຳອິດ (Header Row) ຕ້ອງຖືກ Freeze ແລະ Protect ບໍ່ໃຫ້ແກ້ໄຂໂດຍບັງເອີນ

- ໃຊ້ Data Validation (dropdown list) ສຳລັບ column ປະເພດ Category/Status

- Backup: export/copy Spreadsheet ໄປ Drive Backup folder ທຸກອາທິດ (weekly)

- ແຍກ Spreadsheet ລະຫວ່າງ Environment: Dev Spreadsheet ແລະ Production Spreadsheet ຕ້ອງບໍ່ປົນກັນ

# 7. Google Apps Script Standards

- ພັດທະນາຜ່ານ clasp (local editor + version control) ບໍ່ແກ້ໄຂໂດຍກົງໃນ Script Editor ອອນລາຍສຳລັບ code ຫຼັກ

- ໃຊ້ PropertiesService.getScriptProperties() ສຳລັບ API key/secret — ຫ້າມ commit secret ລົງ Git

- ໃຊ້ LockService ທຸກຄັ້ງທີ່ຂຽນຂໍ້ມູນລົງ Sheet ເພື່ອປ້ອງກັນ race condition ເມື່ອມີຫຼາຍຄົນໃຊ້ພ້ອມກັນ

- Batch operation: ໃຊ້ getRange().getValues()/setValues() ແທນການວົນ loop ອ່ານ/ຂຽນທີລະ cell (ປະຢັດ Quota ແລະໄວກວ່າ)

- Deploy ເປັນ Web App ດ້ວຍ doGet(e)/doPost(e), ຕ້ອງສ້າງ version ໃໝ່ທຸກຄັ້ງທີ່ deploy production

- ຕິດຕາມ GAS Quota Limit (execution time 6 min/ຄັ້ງ, URL Fetch calls, trigger ຕໍ່ມື້) ຢ່າງເຂັ້ມງວດ

# 8. Google Sheets Standards

- 1 Spreadsheet ຕໍ່ 1 Environment (Dev/Prod ແຍກ Spreadsheet ID ກັນຢ່າງເດັດຂາດ)

- ຊື່ Sheet tab ໃຊ້ PascalCase ຄົງທີ່ຕາມທີ່ກຳນົດ (ຫົວຂໍ້ 3.3) ຫ້າມປ່ຽນຊື່ໂດຍບໍ່ແຈ້ງທີມ

- Header row ຕ້ອງ Freeze ແຖວທຳອິດ ແລະຕັ້ງ Protect Range

- ຈຳກັດຈຳນວນແຖວຕໍ່ Sheet — ເມື່ອຂໍ້ມູນເກົ່າເກີນ 1 ປີ ໃຫ້ archive ໄປ Sheet ແຍກ (ຕົວຢ່າງ Photos_2025)

- ຫ້າມແກ້ໄຂໂຄງສ້າງ column ໂດຍກົງໃນ Production ໂດຍບໍ່ຜ່ານ migration script

# 9. Google Drive Standards

- Folder ຫຼັກ share ແບບ Restricted — ສະເພາະບັນຊີພາຍໃນອົງກອນເທົ່ານັ້ນ, ຫ້າມຕັ້ງ Public

- File naming convention: {Category}_{YYYYMMDD}_{RunningNumber}_{ShortDesc}.{ext}

- ໃຊ້ DriveApp / Advanced Drive Service ຜ່ານ GAS ສຳລັບ upload/list/delete (batch ເມື່ອເປັນໄປໄດ້)

- ຮູບພາບ: ສ້າງ/ໃຊ້ Thumbnail ກ່ອນສະແດງ Full Image (ປະຢັດເວລາໂຫຼດ)

- ຈຳກັດຂະໜາດໄຟລ໌ອັບໂຫຼດ (ຕົວຢ່າງ: ຮູບພາບ ≤10MB, ເອກະສານ ≤20MB) — ກຳນົດຄ່າຢູ່ Config.gs

# 10. Naming Convention

| ປະເພດ | ຮູບແບບ | ຕົວຢ່າງ |
| --- | --- | --- |
| ຕົວແປ / ຟັງຊັນ | camelCase | getPhotoList() |
| Class / Service | PascalCase | PhotoService |
| Constant | UPPER_SNAKE_CASE | MAX_FILE_SIZE |
| Sheet Column | PascalCase (ບໍ່ມີຊ່ອງວ່າງ) | UploadedBy |
| Drive Folder/File | PascalCase_underscore | Photos_2026_07 |
| Git Branch | type/short-name | feature/photo-upload |

# 11. Error Handling

- ທຸກຟັງຊັນທີ່ຕິດຕໍ່ Sheets/Drive/External API ຕ້ອງຫໍ່ດ້ວຍ try/catch

- Return response object ມາດຕະຖານ: { success: true/false, data, error }

- Error message ທີ່ສົ່ງໃຫ້ user ຕ້ອງເປັນພາສາເຂົ້າໃຈງ່າຍ, ບໍ່ expose stack trace ດິບ

- Stack trace ລະອຽດ ໃຫ້ບັນທຶກລົງ Log (ຫົວຂໍ້ 12) ເທົ່ານັ້ນ

- ໃຊ້ Custom Error class ສຳລັບ business logic errors (ຕົວຢ່າງ: ValidationError, PermissionError)

# 12. Logging

- ທຸກ action ສຳຄັນ (Login, Upload, Edit, Delete) ຕ້ອງບັນທຶກລົງ Sheet “AuditLogs”: User, Action, Timestamp, Detail

- ໃຊ້ Logger.log() ສຳລັບ Debug ໃນເວລາພັດທະນາເທົ່ານັ້ນ

- Production: ບັນທຶກ Error ລະດັບສຳຄັນລົງ Sheet Log ຫຼື Cloud Logging (Stackdriver)

- Log Level ມາດຕະຖານ: INFO / WARNING / ERROR

# 13. Security

- ຈຳກັດການ Login ສະເພາະ Google Account ພາຍໃນ Domain ຂອງບໍລິສັດ

- Authorization: Role-Based Access Control (Admin/Editor/Viewer) ອີງໃສ່ Sheet “Users”

- ຫ້າມເກັບລະຫັດຜ່ານ (password) ໃນ Sheet ແບບ plaintext — ໃຊ້ Google OAuth ແທນທັງໝົດ

- API Key/Secret ເກັບໄວ້ໃນ PropertiesService ເທົ່ານັ້ນ, ຫ້າມ commit ລົງ Git

- Validate ແລະ Sanitize ຂໍ້ມູນທຸກ input ຈາກຜູ້ໃຊ້ ກ່ອນຂຽນລົງ Sheet (ປ້ອງກັນ Script/Formula Injection)

- Web App URL ຂອງ GAS ໃຊ້ HTTPS ໂດຍອັດຕະໂນມັດ — ບໍ່ອະນຸຍາດ downgrade

# 14. Multi-language (🇱🇦 🇹🇭 🇺🇸)

- ໃຊ້ໄຟລ໌ແປພາສາແຍກ: lo.json, th.json, en.json (Key-Value)

- ຫ້າມ hardcode ຂໍ້ຄວາມໃນ HTML ໂດຍກົງ — ທຸກ text ຕ້ອງດຶງຈາກ translation key

- ພາສາເລີ່ມຕົ້ນ (Default): ພາສາລາວ

- ຕ້ອງມີປຸ່ມສະລັບພາສາຢູ່ Topbar, ບັນທຶກຄ່າທີ່ຜູ້ໃຊ້ເລືອກໄວ້ (PropertiesService/UserProperties)

- Font ຕ້ອງຮອງຮັບທັງ 3 ພາສາຢ່າງຖືກຕ້ອງ (ບໍ່ແຕກຕົວອັກສອນລາວ/ໄທ)

# 15. Responsive Design

| ອຸປະກອນ | Breakpoint | ພຶດຕິກຳ |
| --- | --- | --- |
| Mobile | < 768px | Sidebar ຫຍຸບເປັນ Hamburger Menu, Table → Card View |
| Tablet | 768–1024px | Sidebar ຫຍໍ້ (icon only), Layout 2 column |
| Desktop | > 1024px | Layout ເຕັມຮູບແບບ Sidebar + Content |

- ໃຊ້ Mobile-first approach ດ້ວຍ CSS Grid/Flexbox

- ຮູບພາບ/ຕາຕະລາງຂະໜາດໃຫຍ່ຕ້ອງ scroll ໄດ້ໃນ mobile ໂດຍບໍ່ຕັດ layout

# 16. Performance Rules

- Batch read/write ກັບ Sheets ສະເໝີ (getValues/setValues) — ຫ້າມ loop ອ່ານ/ຂຽນທີລະແຖວ

- ໃຊ້ CacheService ຂອງ GAS ສຳລັບຂໍ້ມູນທີ່ຖືກເອີ້ນເລື້ອຍໆ (ຕົວຢ່າງ: ລາຍການ Category)

- Lazy Load ຮູບພາບ — ໂຫຼດ Thumbnail ກ່ອນ, Full Image ເມື່ອຄລິກເບິ່ງ

- Pagination ຜົນການຄົ້ນຫາ/ຕາຕະລາງ (20–50 ແຖວຕໍ່ໜ້າ)

- Minify CSS/JS ກ່ອນ Deploy Production

# 17. Git Rules

- Branch ຫຼັກ: main (production), develop (staging)

- Branch ຍ່ອຍ: feature/ຊື່, fix/ຊື່, phase-XX-ຊື່

- Commit message ຕາມ Conventional Commits: feat, fix, docs, refactor, chore (ຕົວຢ່າງ: feat(photo): add upload validation)

- ທຸກ Pull Request ຕ້ອງຜ່ານການ Review ກ່ອນ Merge ເຂົ້າ develop/main

- ຫ້າມ commit secret/API Key/Spreadsheet ID ຈິງ ລົງ Git ໂດຍເດັດຂາດ

- Tag version ທຸກຄັ້ງທີ່ Deploy Production (v1.0.0, v1.1.0, ...)

# 18. Documentation Rules

- ທຸກຟັງຊັນສຳຄັນຕ້ອງມີ comment ແບບ JSDoc

- README.md ລະດັບ Project ຕ້ອງອະທິບາຍ: ວິທີ setup, ວິທີ deploy, dependency

- ເກັບ Book 1/2/3 ແລະເອກະສານອື່ນໄວ້ໃນ folder /docs

- Changelog.md ບັນທຶກທຸກການປ່ຽນແປງລະດັບ version

# 19. Development Workflow

ການພັດທະນາທັງໝົດດຳເນີນຕາມ 15 Phase (STEP 0–15) ຢ່າງເປັນລຳດັບ, ບໍ່ຂ້າມ Phase:

- Dev — ຂຽນ code ຕາມມາດຕະຖານໃນເອກະສານນີ້

- Test — ທົດສອບເທິງ Dev Spreadsheet/Drive folder (ບໍ່ແຕະ Production)

- Review — ກວດ code ຜ່ານ Pull Request

- Deploy Staging — ທົດສອບຮ່ວມກັບຂໍ້ມູນຈຳລອງ

- Deploy Production — clasp push + deploy version ໃໝ່

ແຕ່ລະ Phase ໃນ Book 2 ຈະລະບຸ: Goal → Tasks → Deliverables → Acceptance Criteria → Testing → Coding Rules ສະເພາະ Phase ນັ້ນໆ.

# 20. Phase Rules — ພາບລວມ 15 Phase

ລາຍລະອຽດເລິກຂອງແຕ່ລະ Phase ຢູ່ໃນ Book 2: Development Phases. ຂ້າງລຸ່ມນີ້ແມ່ນພາບລວມ:

| Step | Phase | ເປົ້າໝາຍຫຍໍ້ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Project Planning | ກຳນົດຂອບເຂດ, ຄວາມຕ້ອງການ, ແຜນວຽກ |
| 2 | Architecture | ອອກແບບໂຄງສ້າງລະບົບລວມ |
| 3 | Database | ອອກແບບ Sheets/Table ທັງໝົດ |
| 4 | Google Drive | ອອກແບບໂຄງສ້າງ Folder ແລະສິດເຂົ້າເຖິງ |
| 5 | Authentication | ລະບົບ Login/Role |
| 6 | Multi-language | ລະບົບແປພາສາ 3 ພາສາ |
| 7 | Design System | ກຳນົດສີ, Font, Component |
| 8 | Dashboard | ໜ້າສະຫຼຸບຂໍ້ມູນຫຼັກ |
| 9 | Photo Archive | ຄຸ້ມຄອງຮູບພາບ |
| 10 | Document | ຄຸ້ມຄອງເອກະສານ |
| 11 | Search | ລະບົບຄົ້ນຫາຂັ້ນສູງ |
| 12 | Reports | ລາຍງານ ແລະສະຖິຕິ |
| 13 | Settings | ຕັ້ງຄ່າລະບົບ ແລະຜູ້ໃຊ້ |
| 14 | Optimization | ປັບປຸງປະສິດທິພາບ |
| 15 | Testing & Deploy | ທົດສອບ ແລະນຳໃຊ້ຈິງ |

⚠ ຫ້າມເລີ່ມ Phase ຕໍ່ໄປ ກ່ອນ Phase ປັດຈຸບັນຈະຜ່ານ Acceptance Criteria ຄົບຖ້ວນ (ອ້າງອີງ Book 2).