MASTER DEVELOPMENT RULES

ກົດລະບຽບຫຼັກຂອງໂຄງການ

ໂປຣແກຣມຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນ ແລະ ຮູບພາບ (Data & Photo Archive Management System)

Book 1: Project Foundation — STEP 0

ເອກະສານນີ້ແມ່ນ “ລັດຖະທໍາມະນູນ” ຂອງໂຄງການ — Claude ແລະທີມພັດທະນາຕ້ອງອ້າງອີງທຸກໆ Phase

Version 3.0 — Architecture Governance & Release Management

ເພີ່ມໃໝ່ໃນ v3.0: ADR, Semantic Version Policy, Dependency Rules, Performance Budget, Test Strategy, Deprecation Policy, Release Checklist, Architecture Freeze

ວັນທີອອກເອກະສານ: 10 ກໍລະກົດ 2026

ສະບັບ Version 3.0

# ສາລະບານ (Table of Contents)

# 0. ພາບລວມເອກະສານ

ເອກະສານ Master Development Rules ນີ້ ກຳນົດກົດລະບຽບ, ມາດຕະຖານ, ແລະຂອບເຂດການພັດທະນາໂຄງການ “ໂປຣແກຣມຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນ ແລະ ຮູບພາບ” ຢ່າງລະອຽດ. ທຸກ Phase ຂອງການພັດທະນາ (STEP 1–15) ຕ້ອງອີງໃສ່ກົດເກນທີ່ກຳນົດຢູ່ໃນເອກະສານສະບັບນີ້ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມສອດຄ່ອງກັນຂອງ Architecture, Coding Style, Database, ແລະ UI/UX ຕະຫຼອດໂຄງການ.

ໂຄງສ້າງເອກະສານທັງໝົດຂອງໂຄງການແບ່ງເປັນ 3 Book:

- Book 1 — Project Foundation (ເອກະສານສະບັບນີ້): Master Rules, Architecture, Standards, Naming, UI/UX, Database, Google Drive, Multi-language, Security

- Book 2 — Development Phases: ລາຍລະອຽດ Phase 1–15 (Goal, Tasks, Deliverables, Acceptance Criteria, Testing, Coding Rules)

- Book 3 — Claude Prompt Collection: Prompt ສຳເລັດຮູບສຳລັບແຕ່ລະ Phase

## 0.1 ການປ່ຽນແປງໃນ Version 2.0

ອີງຕາມການທົບທວນ (Review) ຂອງທີມ, ອັບເກຣດຈາກ v1.0 → v2.0 ໄດ້ເພີ່ມ ແລະຂະຫຍາຍຫົວຂໍ້ຕໍ່ໄປນີ້ ເພື່ອຮອງຮັບເປົ້າໝາຍ Production-Ready ແລະການຂະຫຍາຍສູ່ ERP ໃນອະນາຄົດ:

- ຫົວຂໍ້ໃໝ່: 19. Deployment Rules, 22. Architecture Principles, 23. API Standards, 24. Code Review Checklist, 25. Acceptance Criteria

- ຂະຫຍາຍ: UI Component Standards, Naming Code Format, Google Sheets (Migration/Version/Rollback), Google Drive (Thumbnail/Temp/Recycle Bin/Archive), Security (Rate Limit/CSRF/XSS/CSP), Multi-language Services, Performance (Debounce/Virtual Table/Lazy Load)

## 0.2 ການປ່ຽນແປງໃນ Version 3.0

v3.0 ເພີ່ມຊັ້ນ “Architecture Governance & Release Management” ເພື່ອບັນທຶກເຫດຜົນການຕັດສິນໃຈ ແລະຄວບຄຸມການປ່ຽນແປງໂຄງສ້າງໃນລະຍະຍາວ:

- ຫົວຂໍ້ໃໝ່: 26. Architecture Decision Records (ADR), 27. Semantic Versioning Policy, 28. Dependency Rules, 29. Performance Budget, 30. Test Strategy, 31. Deprecation Policy, 32. Release Checklist, 33. Architecture Freeze Policy

⚠ ຂໍ້ຕັດສິນໃຈສຳຄັນ: Repository Layer (ຫົວຂໍ້ 22.1 / Database.gs) ຕັ້ງໃຈຮັກສາໄວ້ແບບງ່າຍ (Simple Repository Pattern) ຕາມຫຼັກ YAGNI/KISS — ບໍ່ນຳໃຊ້ pattern ລະດັບ Enterprise ເຊັ່ນ RepositoryFactory, IdentityMap, CircuitBreaker, DomainEventQueue ໃນຂັ້ນນີ້ ເພາະບໍ່ເໝາະສົມກັບ Google Apps Script + Sheets. ເຫດຜົນ ແລະເງື່ອນໄຂທີ່ຈະພິຈາລະນາເພີ່ມ pattern ພວກນີ້ໃນອະນາຄົດ ຖືກບັນທຶກໄວ້ໃນ ADR-003 (ຫົວຂໍ້ 26).

⚠ ຫ້າມເລີ່ມພັດທະນາ Phase ໃດໆ ກ່ອນທີ່ຈະອ່ານ ແລະເຂົ້າໃຈເອກະສານສະບັບນີ້ (v3.0) ຢ່າງຄົບຖ້ວນ.

# 1. Project Goal (ເປົ້າໝາຍໂຄງການ)

## 1.1 ຈຸດປະສົງຫຼັກ

ພັດທະນາລະບົບຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນ ແລະ ຮູບພາບ ສຳລັບໃຊ້ພາຍໃນທຸລະກິດ/ບໍລິສັດ ເພື່ອ:

- ຈັດເກັບ, ຈັດໝວດໝູ່ ແລະຄົ້ນຫາຮູບພາບ/ເອກະສານຂອງບໍລິສັດຢ່າງເປັນລະບົບ ຜ່ານ Google Drive

- ຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນ metadata (ຜູ້ອັບໂຫຼດ, ວັນທີ, ໝວດໝູ່, ສະຖານະ) ຜ່ານ Google Sheets ໃນຖານະ Database

- ໃຫ້ພະນັກງານເຂົ້າເຖິງ, ຄົ້ນຫາ ແລະດາວໂຫຼດເອກະສານ/ຮູບພາບໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ ຜ່ານ Web App

- ສ້າງລາຍງານສະຫຼຸບ (Dashboard/Reports) ສຳລັບຜູ້ບໍລິຫານ

- ຮອງຮັບການເຮັດວຽກຫຼາຍພາສາ (ລາວ, ໄທ, ອັງກິດ) ສຳລັບອົງກອນທີ່ມີພະນັກງານຫຼາຍສັນຊາດ

- ອອກແບບ Architecture ໃຫ້ຂະຫຍາຍ (Scale) ສູ່ລະບົບ ERP (Inventory, HR, Accounting) ໄດ້ໃນອະນາຄົດ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງຂຽນໂຄງສ້າງໃໝ່ທັງໝົດ

## 1.2 ຜູ້ໃຊ້ເປົ້າໝາຍ (Target Users)

| ບົດບາດ (Role) | ສິດທິການໃຊ້ງານ |
| --- | --- |
| Admin | ຄຸ້ມຄອງຜູ້ໃຊ້, ຕັ້ງຄ່າລະບົບ, ເບິ່ງ/ແກ້ໄຂ/ລຶບຂໍ້ມູນທັງໝົດ |
| Editor / ພະນັກງານ | ອັບໂຫຼດ, ແກ້ໄຂ, ຈັດໝວດໝູ່ ຮູບພາບ ແລະເອກະສານທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບ |
| Viewer / ຜູ້ບໍລິຫານ | ເບິ່ງ, ຄົ້ນຫາ, ດາວໂຫຼດ ແລະເບິ່ງລາຍງານສະຫຼຸບ (ອ່ານຢ່າງດຽວ) |

## 1.3 ຄຸນສົມບັດຫຼັກ (Core Features)

- ລະບົບ Login ດ້ວຍ Google Account ພາຍໃນອົງກອນ

- ອັບໂຫຼດ/ຈັດການຮູບພາບ ແລະເອກະສານ (Photo Archive & Document Management)

- ຄົ້ນຫາຂັ້ນສູງ (Search) ຕາມໝວດໝູ່, ວັນທີ, ຄຳສຳຄັນ

- Dashboard ສະຫຼຸບສະຖິຕິ ແລະລາຍງານ (Reports)

- ຕັ້ງຄ່າສິດທິຜູ້ໃຊ້ ແລະຕັ້ງຄ່າລະບົບ (Settings)

- ຮອງຮັບ 3 ພາສາ: ລາວ 🇱🇦 / ໄທ 🇹🇭 / ອັງກິດ 🇺🇸

- Responsive — ໃຊ້ໄດ້ທັງເທິງຄອມພິວເຕີ ແລະມືຖື

# 2. Technology Stack

| ສ່ວນປະກອບ | ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ໃຊ້ |
| --- | --- |
| Backend / Server Logic | Google Apps Script (GAS) — ພັດທະນາ local ດ້ວຍ clasp |
| Database | Google Sheets (ໃຊ້ Sheet tab ແທນ table) |
| File Storage | Google Drive (ຮູບພາບ, ເອກະສານ, ໄຟລ໌ backup) |
| Frontend | HTML Service ຂອງ GAS (HTML + CSS + Vanilla JavaScript) |
| CSS Framework | Tailwind CSS (ຜ່ານ CDN) ຫຼື Bootstrap 5 (CDN) |
| Icon | Font Awesome / Material Icons (CDN) |
| Chart / Report | Chart.js (CDN) |
| Notification / Alert | SweetAlert2 (CDN) |
| Authentication | Google OAuth (Session.getActiveUser) + Role table ໃນ Sheets |
| Version Control | Git + GitHub, ໃຊ້ clasp push/pull ສຳລັບ sync code GAS |
| Local Dev Tool | clasp CLI, Node.js (ສຳລັບ build/test scripts ເທົ່ານັ້ນ) |

## 2.1 ຂໍ້ຫ້າມ

- ຫ້າມໃຊ້ Backend framework ອື່ນ (Node/Express, PHP, Python server) ນອກຈາກ Google Apps Script

- ຫ້າມຕິດຕັ້ງ npm package ທີ່ຕ້ອງການ Node runtime ຝັ່ງ server (GAS ບໍ່ຮອງຮັບ)

- ຫ້າມໃຊ້ Database ພາຍນອກ (MySQL, Firebase, MongoDB) ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດຈາກ Architecture Phase

# 3. Folder Structure

## 3.1 ໂຄງສ້າງ Source Code (Git Repository)

project-root/

├── src/                     (Server-side .gs files)

│   ├── Code.gs              (Entry point: doGet, doPost)

│   ├── Config.gs             (ຄ່າ configuration/constants)

│   ├── Auth.gs                (ຟັງຊັນກ່ຽວກັບ Login/Role)

│   ├── Database.gs         (Repository Layer: CRUD ກັບ Google Sheets)

│   ├── DriveService.gs   (CRUD ກັບ Google Drive)

│   ├── PhotoService.gs   (Service Layer)

│   ├── DocumentService.gs

│   ├── ReportService.gs

│   └── Utils.gs                (Shared Utils)

├── src/client/                 (Frontend — Component Based UI)

│   ├── index.html

│   ├── css/style.html

│   ├── js/app.html

│   └── components/ (sidebar.html, topbar.html, modal.html, card.html ...)

├── docs/                        (ເອກະສານໂຄງການ: Book1/2/3)

├── migrations/               (Sheets schema migration scripts)

├── tests/                       (Unit/manual test cases)

├── .clasp.json

└── appsscript.json

## 3.2 ໂຄງສ້າງ Google Drive (Production)

[CompanyName]_DataArchive/

├── Photos/

│   └── {Year}/{Month}/{Category}/

├── Documents/

│   └── {Category}/{Year}/

├── Thumbnails/                (Thumbnail cache ຂອງຮູບພາບ)

├── Temp/                        (ໄຟລ໌ upload ຊົ່ວຄາວ, auto clear ທຸກ 24 ຊມ.)

├── RecycleBin/                (ໄຟລ໌ soft-deleted, delete ຖາວອນຫຼັງ 30 ວັນ)

├── Archive/                    (ຂໍ້ມູນເກົ່າເກີນ 1-2 ປີ)

├── Backups/

│   └── Sheets_Backup/{Year}/{Month}/

└── System/

└── Templates, Logo, Config files

## 3.3 ໂຄງສ້າງ Google Sheets (Database)

| Sheet Tab | ໜ້າທີ່ |
| --- | --- |
| Users | ຂໍ້ມູນຜູ້ໃຊ້ ແລະບົດບາດ (Role) |
| Photos | Metadata ຮູບພາບ (ID, FileID, Category, UploadedBy...) |
| Documents | Metadata ເອກະສານ |
| Categories | ລາຍການໝວດໝູ່ |
| AuditLogs | ບັນທຶກການກະທຳຂອງຜູ້ໃຊ້ທັງໝົດ |
| Settings | ຄ່າຕັ້ງລະບົບ (key-value, ລວມທັງ SchemaVersion) |

# 4. Coding Standards

- ໃຊ້ JavaScript ES6+ syntax (const/let, arrow function, template literal)

- ຕົວແປ ແລະຟັງຊັນ: camelCase (ຕົວຢ່າງ: getUserById, photoList)

- Class/Component: PascalCase (ຕົວຢ່າງ: PhotoService)

- Constant ຄົງທີ່: UPPER_SNAKE_CASE (ຕົວຢ່າງ: MAX_FILE_SIZE)

- 1 ຟັງຊັນ = 1 ໜ້າທີ່ (Single Responsibility) ຄວາມຍາວບໍ່ຄວນເກີນ ~50 ແຖວ

- ທຸກຟັງຊັນສາທາລະນະຕ້ອງມີ comment ແບບ JSDoc ອະທິບາຍ parameter/return

- Indentation: 2 spaces, ຫ້າມປະປົນ tab/space

- ຫ້າມ hardcode ຄ່າ configuration (URL, ID, key) — ໃຫ້ເກັບໄວ້ໃນ Config.gs ຫຼື PropertiesService

- ທຸກຟັງຊັນທີ່ຕິດຕໍ່ Sheets/Drive/External service ຕ້ອງມີ try/catch

- ແຍກ Layer ຢ່າງຈະແຈ້ງ: Controller (doGet/doPost) → Service (business logic) → Repository/Database/Drive (data access) — ອ້າງອີງລາຍລະອຽດຢູ່ຫົວຂໍ້ 22 Architecture Principles

- ຂຽນ Code ໂດຍຍຶດຫຼັກ SOLID / DRY / KISS / YAGNI ຕາມທີ່ກຳນົດຢູ່ຫົວຂໍ້ 22.2

# 5. UI Standards

## 5.1 ຫຼັກການອອກແບບ

- ຮູບແບບ: Modern Flat Design, ສະອາດ, ອ່ານງ່າຍ

- Layout ຫຼັກ: Sidebar (ເມນູ) + Topbar (ຄົ້ນຫາ/ຜູ້ໃຊ້/ພາສາ) + Content Area

- Spacing: ໃຊ້ລະບົບ 8px grid (8, 16, 24, 32px)

- Font: Leelawadee UI / Noto Sans Lao (ລາວ), Noto Sans Thai (ໄທ), Roboto (ອັງກິດ)

- Icon: Font Awesome ຫຼື Material Icons ເທົ່ານັ້ນ (ຫ້າມປະປົນຫຼາຍ icon set)

## 5.2 ຊຸດສີ (Color Palette — ກຳນົດຢູ່ Phase 7 Design System)

| ບົດບາດສີ | ຄ່າຕົວຢ່າງ (ປັບໄດ້ຕາມໂລໂກ້ບໍລິສັດ) |
| --- | --- |
| Primary | #1F4E79 (ຟ້າເຂັ້ມ) |
| Secondary | #2E75B6 |
| Success / Error / Warning | #2E7D32 / #C62828 / #F9A825 |
| Background / Text | #F5F7FA / #212529 |

## 5.3 UI Component Standards (ຄົບຊຸດ)

ທຸກ Component ຕ້ອງອອກແບບເປັນ Reusable Component (Component Based UI) ແລະໃຊ້ຮ່ວມກັນທົ່ວທັງລະບົບ — ບໍ່ຂຽນ CSS/HTML ຊ້ຳຊ້ອນ:

| Component | ກົດການໃຊ້ງານມາດຕະຖານ |
| --- | --- |
| Card | ໃຊ້ສະແດງຂໍ້ມູນສະຫຼຸບ/ໄອເທັມ, ມີ shadow ອ່ອນ, radius 8px |
| Table | ຕ້ອງມີ Pagination, Sort, ແລະ Responsive (→ Card view ໃນ mobile) |
| Modal | ໃຊ້ສຳລັບ Form/ຢືນຢັນ, ຕ້ອງ trap focus ແລະປິດດ້ວຍ ESC/ໜ້າກາກ |
| Button | 3 ລະດັບ: Primary/Secondary/Danger, ມີ Loading state ໃນຕົວ |
| Dropdown | ຮອງຮັບ Search-in-dropdown ເມື່ອລາຍການ > 10 ລາຍການ |
| Date Picker | Format ມາດຕະຖານ dd/MM/yyyy, ຮອງຮັບ 3 ພາສາ |
| Upload | Drag & Drop + Progress bar, ກວດ Type/Size ກ່ອນສົ່ງ (ຫົວຂໍ້ 13.2) |
| Image Preview | ສະແດງ Thumbnail ກ່ອນ, Full image ເມື່ອຄລິກ (Lazy Load) |
| Toast | ໃຊ້ SweetAlert2, ສະແດງ 3-5 ວິນາທີ, ບໍ່ບັງ action ຫຼັກ |
| Loading | Spinner ມາດຕະຖານ 1 ແບບ, ໃຊ້ຮ່ວມກັນທົ່ວລະບົບ |
| Pagination | 20-50 ແຖວ/ໜ້າ, ສະແດງເລກໜ້າ + ໄປໜ້າຖັດໄປ/ກ່ອນໜ້າ |
| Tabs | ໃຊ້ຈັດກຸ່ມເນື້ອຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັນໃນໜ້າດຽວ |
| Accordion | ໃຊ້ສະແດງ FAQ/ລາຍລະອຽດທີ່ຫຍຸບ-ຂະຫຍາຍໄດ້ |

# 6. Database Standards (Google Sheets)

- ແຕ່ລະ Sheet (table) ຕ້ອງມີ column ID ເປັນ unique key (ໃຊ້ UUID ຫຼື running number)

- ທຸກ table ຕ້ອງມີ column ມາດຕະຖານ: CreatedAt, UpdatedAt, CreatedBy, Status

- ໃຊ້ Soft Delete ເທົ່ານັ້ນ — ຫ້າມລຶບແຖວອອກຈາກ Sheet ໂດຍກົງ, ໃຫ້ປ່ຽນ Status ເປັນ “Deleted” ແທນ

- ຫ້າມ hardcode column index (ຕົວຢ່າງ row[3]) — ໃຫ້ອ້າງອີງ column ດ້ວຍ Header Name constant

- ແຖວທຳອິດ (Header Row) ຕ້ອງຖືກ Freeze ແລະ Protect ບໍ່ໃຫ້ແກ້ໄຂໂດຍບັງເອີນ

- ໃຊ້ Data Validation (dropdown list) ສຳລັບ column ປະເພດ Category/Status

- Backup: export/copy Spreadsheet ໄປ Drive Backup folder ທຸກອາທິດ (weekly)

- ແຍກ Spreadsheet ລະຫວ່າງ Environment: Dev Spreadsheet ແລະ Production Spreadsheet ຕ້ອງບໍ່ປົນກັນ (ອ້າງອີງຫົວຂໍ້ 19 Deployment Rules)

# 7. Google Apps Script Standards

- ພັດທະນາຜ່ານ clasp (local editor + version control) ບໍ່ແກ້ໄຂໂດຍກົງໃນ Script Editor ອອນລາຍສຳລັບ code ຫຼັກ

- ໃຊ້ PropertiesService.getScriptProperties() ສຳລັບ API key/secret — ຫ້າມ commit secret ລົງ Git

- ໃຊ້ LockService ທຸກຄັ້ງທີ່ຂຽນຂໍ້ມູນລົງ Sheet ເພື່ອປ້ອງກັນ race condition ເມື່ອມີຫຼາຍຄົນໃຊ້ພ້ອມກັນ

- Batch operation: ໃຊ້ getRange().getValues()/setValues() ແທນການວົນ loop ອ່ານ/ຂຽນທີລະ cell (ປະຢັດ Quota ແລະໄວກວ່າ)

- Deploy ເປັນ Web App ດ້ວຍ doGet(e)/doPost(e), ຕ້ອງສ້າງ version ໃໝ່ທຸກຄັ້ງທີ່ deploy production

- ຕິດຕາມ GAS Quota Limit (execution time 6 min/ຄັ້ງ, URL Fetch calls, trigger ຕໍ່ມື້) ຢ່າງເຂັ້ມງວດ

# 8. Google Sheets Standards

- 1 Spreadsheet ຕໍ່ 1 Environment (Dev/Prod ແຍກ Spreadsheet ID ກັນຢ່າງເດັດຂາດ)

- ຊື່ Sheet tab ໃຊ້ PascalCase ຄົງທີ່ຕາມທີ່ກຳນົດ (ຫົວຂໍ້ 3.3) ຫ້າມປ່ຽນຊື່ໂດຍບໍ່ແຈ້ງທີມ

- Header row ຕ້ອງ Freeze ແຖວທຳອິດ ແລະຕັ້ງ Protect Range

- ຈຳກັດຈຳນວນແຖວຕໍ່ Sheet — ເມື່ອຂໍ້ມູນເກົ່າເກີນ 1 ປີ ໃຫ້ archive ໄປ Sheet ແຍກ (ຕົວຢ່າງ Photos_2025)

- ຫ້າມແກ້ໄຂໂຄງສ້າງ column ໂດຍກົງໃນ Production ໂດຍບໍ່ຜ່ານ migration script

## 8.1 Migration & Versioning

- Migration: ທຸກການປ່ຽນແປງໂຄງສ້າງ Sheet (ເພີ່ມ/ລຶບ/ປ່ຽນ column) ຕ້ອງຂຽນເປັນ migration script ເກັບໄວ້ໃນ /migrations ພ້ອມເລກລຳດັບ (001_add_column_x.gs)

- Version: ເກັບ SchemaVersion ປັດຈຸບັນໄວ້ໃນ Sheet “Settings”, ລະບົບຕ້ອງກວດ version ກ່ອນ run migration

- Backup ກ່ອນ Migration: ຕ້ອງ backup Spreadsheet ທຸກຄັ້ງກ່ອນ run migration ໃນ Production

- Rollback: ຕ້ອງມີແຜນ/script ສຳລັບກັບຄືນສູ່ Backup ກ່ອນໜ້າ ຖ້າ Migration ລົ້ມເຫຼວ

- Data Retention: ກຳນົດອາຍຸການເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນແຕ່ລະ table (ຕົວຢ່າງ: AuditLogs ເກັບ 2 ປີແລ້ວ archive, Photos/Documents ບໍ່ມີກຳນົດໝົດອາຍຸ)

# 9. Google Drive Standards

- Folder ຫຼັກ share ແບບ Restricted — ສະເພາະບັນຊີພາຍໃນອົງກອນເທົ່ານັ້ນ, ຫ້າມຕັ້ງ Public

- File naming convention: {Category}_{YYYYMMDD}_{RunningNumber}_{ShortDesc}.{ext}

- ໃຊ້ DriveApp / Advanced Drive Service ຜ່ານ GAS ສຳລັບ upload/list/delete (batch ເມື່ອເປັນໄປໄດ້)

- ຮູບພາບ: ສ້າງ/ໃຊ້ Thumbnail ກ່ອນສະແດງ Full Image (ປະຢັດເວລາໂຫຼດ)

- ຈຳກັດຂະໜາດໄຟລ໌ອັບໂຫຼດ (ຕົວຢ່າງ: ຮູບພາບ ≤10MB, ເອກະສານ ≤20MB) — ກຳນົດຄ່າຢູ່ Config.gs

## 9.1 Folder ພິເສດ (Special-Purpose Folders)

| Folder | ໜ້າທີ່ |
| --- | --- |
| Thumbnails/ | ເກັບ Thumbnail cache ຂອງຮູບພາບ ເພື່ອໂຫຼດໄວຂຶ້ນ |
| Temp/ | ໄຟລ໌ upload ຊົ່ວຄາວ, ລຶບອັດຕະໂນມັດທຸກ 24 ຊົ່ວໂມງ |
| RecycleBin/ | ໄຟລ໌ທີ່ຖືກລຶບ (soft-delete) ພັກໄວ້ 30 ວັນ ກ່ອນລຶບຖາວອນ |
| Archive/ | ຂໍ້ມູນເກົ່າເກີນ 1-2 ປີ ຍ້າຍມາເກັບໄວ້ທີ່ນີ້ (ຄົ້ນຫາໄດ້ແຕ່ບໍ່ສະແດງໃນລາຍການຫຼັກ) |
| Backups/ | ໄຟລ໌ backup Spreadsheet ຕາມຫົວຂໍ້ 8.1 |

# 10. Naming Convention

## 10.1 ຮູບແບບ Code (Code/Variable/Branch)

| ປະເພດ | ຮູບແບບ | ຕົວຢ່າງ |
| --- | --- | --- |
| ຕົວແປ / ຟັງຊັນ | camelCase | getPhotoList() |
| Class / Service | PascalCase | PhotoService |
| Constant | UPPER_SNAKE_CASE | MAX_FILE_SIZE |
| Sheet Column | PascalCase (ບໍ່ມີຊ່ອງວ່າງ) | UploadedBy |
| Drive Folder/File | PascalCase_underscore | Photos_2026_07 |
| Git Branch | type/short-name | feature/photo-upload |

## 10.2 ຮູບແບບລະຫັດຂໍ້ມູນທຸລະກິດ (Business Entity Code)

ທຸກລະຫັດອ້າງອີງ (Reference Code) ຂອງຂໍ້ມູນຫຼັກຕ້ອງເປັນໄປຕາມຮູບແບບມາດຕະຖານຕໍ່ໄປນີ້ ເພື່ອຄວາມສອດຄ່ອງ ແລະຮອງຮັບການຂະຫຍາຍສູ່ ERP:

| ປະເພດຂໍ້ມູນ | ຮູບແບບ (Format) | ຕົວຢ່າງ |
| --- | --- | --- |
| Customer Code | YYYYMMDD-NNN | 20260710-001 |
| Photo Code | PH + running 6 ຫຼັກ | PH000001 |
| Document Code | DOC + running 6 ຫຼັກ | DOC000001 |
| Folder Code | FD + YYYYMMDD | FD20260710 |
| Report Code | REP + YYYYMMDD | REP20260710 |

# 11. Error Handling

- ທຸກຟັງຊັນທີ່ຕິດຕໍ່ Sheets/Drive/External API ຕ້ອງຫໍ່ດ້ວຍ try/catch

- Return response object ມາດຕະຖານ: { success: true/false, data, error } (ອ້າງອີງຮູບແບບເຕັມຢູ່ຫົວຂໍ້ 23 API Standards)

- Error message ທີ່ສົ່ງໃຫ້ user ຕ້ອງເປັນພາສາເຂົ້າໃຈງ່າຍ, ບໍ່ expose stack trace ດິບ

- Stack trace ລະອຽດ ໃຫ້ບັນທຶກລົງ Log (ຫົວຂໍ້ 12) ເທົ່ານັ້ນ

- ໃຊ້ Custom Error class ສຳລັບ business logic errors (ຕົວຢ່າງ: ValidationError, PermissionError)

# 12. Logging

- ທຸກ action ສຳຄັນ (Login, Upload, Edit, Delete) ຕ້ອງບັນທຶກລົງ Sheet “AuditLogs”: User, Action, Timestamp, Detail

- ໃຊ້ Logger.log() ສຳລັບ Debug ໃນເວລາພັດທະນາເທົ່ານັ້ນ

- Production: ບັນທຶກ Error ລະດັບສຳຄັນລົງ Sheet Log ຫຼື Cloud Logging (Stackdriver)

- Log Level ມາດຕະຖານ: INFO / WARNING / ERROR

# 13. Security

## 13.1 ພື້ນຖານ

- ຈຳກັດການ Login ສະເພາະ Google Account ພາຍໃນ Domain ຂອງບໍລິສັດ

- Authorization: Role-Based Access Control (Admin/Editor/Viewer) ອີງໃສ່ Sheet “Users”

- ຫ້າມເກັບລະຫັດຜ່ານ (password) ໃນ Sheet ແບບ plaintext — ໃຊ້ Google OAuth ແທນທັງໝົດ

- API Key/Secret ເກັບໄວ້ໃນ PropertiesService ເທົ່ານັ້ນ, ຫ້າມ commit ລົງ Git

- Web App URL ຂອງ GAS ໃຊ້ HTTPS ໂດຍອັດຕະໂນມັດ — ບໍ່ອະນຸຍາດ downgrade

## 13.2 ການປ້ອງກັນຂັ້ນສູງ (Advanced Protection)

- Rate Limit: ຈຳກັດຈຳນວນ request ຕໍ່ຜູ້ໃຊ້ຕໍ່ນາທີ ເພື່ອປ້ອງກັນ abuse ແລະປ້ອງກັນ GAS Quota ໝົດ

- CSRF: ກວດສອບ Token/Origin ຂອງທຸກ request ທີ່ສົ່ງເຂົ້າ doPost

- XSS: Escape/Sanitize ຂໍ້ມູນທີ່ມາຈາກ user ກ່ອນສະແດງຜົນເທິງ HTML ສະເໝີ

- CSP (Content-Security-Policy): ກຳນົດແຫຼ່ງທີ່ອະນຸຍາດໂຫຼດ script/style (ຈຳກັດສະເພາະ CDN ທີ່ອະນຸມັດ)

- File Type Validation: ກວດ MIME Type ແລະ Extension ຂອງໄຟລ໌ອັບໂຫຼດທຸກຄັ້ງ ກ່ອນບັນທຶກລົງ Drive

- Virus Scan: ຖ້າເປັນໄປໄດ້ໃຫ້ຜ່ານ external scanning API; ຖ້າບໍ່ມີ ໃຫ້ຈຳກັດ Extension ທີ່ອະນຸຍາດຢ່າງເຂັ້ມງວດ

- Audit Trail: ທຸກ action ສຳຄັນຕ້ອງຕິດຕາມໄດ້ (ເຊື່ອມກັບ AuditLogs ຫົວຂໍ້ 12 Logging)

# 14. Multi-language (🇱🇦 🇹🇭 🇺🇸)

- ໃຊ້ໄຟລ໌ແປພາສາແຍກ: lo.json, th.json, en.json (Key-Value)

- ຫ້າມ hardcode ຂໍ້ຄວາມໃນ HTML ໂດຍກົງ — ທຸກ text ຕ້ອງດຶງຈາກ translation key

- ພາສາເລີ່ມຕົ້ນ (Default): ພາສາລາວ

- Font ຕ້ອງຮອງຮັບທັງ 3 ພາສາຢ່າງຖືກຕ້ອງ (ບໍ່ແຕກຕົວອັກສອນລາວ/ໄທ)

## 14.1 Module ມາດຕະຖານ

| Module | ໜ້າທີ່ |
| --- | --- |
| LanguageService (Server) | ຟັງຊັນກາງ getTranslation(key, lang) ຝັ່ງ GAS |
| TranslationManager (Client) | ໂຫຼດ ແລະຈັດການ key-value ການແປພາສາຝັ່ງ Frontend |
| LocaleStorage | ບັນທຶກພາສາທີ່ຜູ້ໃຊ້ເລືອກໄວ້ (UserProperties) |
| LanguageSwitcher | UI Component ສະລັບພາສາຢູ່ Topbar |
| Translation Cache | Cache ໄຟລ໌ແປພາສາດ້ວຍ CacheService ເພື່ອຫຼຸດການອ່ານຊ້ຳ |
| Fallback Language | ຖ້າບໍ່ພົບ key ໃນພາສາທີ່ເລືອກ ໃຫ້ fallback ໄປພາສາອັງກິດ |

# 15. Responsive Design

| ອຸປະກອນ | Breakpoint | ພຶດຕິກຳ |
| --- | --- | --- |
| Mobile | < 768px | Sidebar ຫຍຸບເປັນ Hamburger Menu, Table → Card View |
| Tablet | 768–1024px | Sidebar ຫຍໍ້ (icon only), Layout 2 column |
| Desktop | > 1024px | Layout ເຕັມຮູບແບບ Sidebar + Content |

- ໃຊ້ Mobile-first approach ດ້ວຍ CSS Grid/Flexbox

- ຮູບພາບ/ຕາຕະລາງຂະໜາດໃຫຍ່ຕ້ອງ scroll ໄດ້ໃນ mobile ໂດຍບໍ່ຕັດ layout

# 16. Performance Rules

- Batch read/write ກັບ Sheets ສະເໝີ (getValues/setValues) — ຫ້າມ loop ອ່ານ/ຂຽນທີລະແຖວ

- ໃຊ້ CacheService ຂອງ GAS ສຳລັບຂໍ້ມູນທີ່ຖືກເອີ້ນເລື້ອຍໆ (ຕົວຢ່າງ: ລາຍການ Category)

- Pagination ຜົນການຄົ້ນຫາ/ຕາຕະລາງ (20–50 ແຖວຕໍ່ໜ້າ)

- Minify CSS/JS ກ່ອນ Deploy Production

## 16.1 Client-side Performance

- Debounce Search: ໜ່ວງເວລາການຍິງ search request 300-500ms ເພື່ອຫຼຸດການເອີ້ນຊ້ຳຂະນະພິມ

- Infinite Scroll: ໂຫຼດຂໍ້ມູນເພີ່ມເມື່ອ scroll ເຖິງລຸ່ມສຸດ (ເລືອກໃຊ້ແທນ Pagination ໃນໜ້າທີ່ຂໍ້ມູນຫຼາຍ)

- Virtual Table: ໃຊ້ Virtual Scrolling ສຳລັບຕາຕະລາງທີ່ມີຂໍ້ມູນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ (ຫຼຸດຈຳນວນ DOM node)

- Image Lazy Load: ໂຫຼດຮູບພາບສະເພາະເມື່ອເຂົ້າ viewport (loading="lazy")

- Memory Cache: Cache ຂໍ້ມູນທີ່ໃຊ້ຊ້ຳໄວ້ໃນ memory ຝັ່ງ client ພາຍໃນ session ດຽວ

- Client Cache: ໃຊ້ CacheService/Client storage ເກັບຜົນລັບທີ່ບໍ່ປ່ຽນເລື້ອຍ (ຕົວຢ່າງ: ລາຍການ Category, Settings)

# 17. Git Rules

- Branch ຫຼັກ: main (production), develop (staging)

- Branch ຍ່ອຍ: feature/ຊື່, fix/ຊື່, phase-XX-ຊື່

- Commit message ຕາມ Conventional Commits: feat, fix, docs, refactor, chore (ຕົວຢ່າງ: feat(photo): add upload validation)

- ທຸກ Pull Request ຕ້ອງຜ່ານການ Review ຕາມ Checklist ຫົວຂໍ້ 24 ກ່ອນ Merge ເຂົ້າ develop/main

- ຫ້າມ commit secret/API Key/Spreadsheet ID ຈິງ ລົງ Git ໂດຍເດັດຂາດ

- Tag version ທຸກຄັ້ງທີ່ Deploy Production (v1.0.0, v1.1.0, ...)

# 18. Documentation Rules

- ທຸກຟັງຊັນສຳຄັນຕ້ອງມີ comment ແບບ JSDoc

- README.md ລະດັບ Project ຕ້ອງອະທິບາຍ: ວິທີ setup, ວິທີ deploy, dependency

- ເກັບ Book 1/2/3 ແລະເອກະສານອື່ນໄວ້ໃນ folder /docs

- Changelog.md ບັນທຶກທຸກການປ່ຽນແປງລະດັບ version

# 19. Deployment Rules

ກຳນົດ Environment ແຍກກັນຢ່າງຈະແຈ້ງ ເພື່ອປ້ອງກັນຂໍ້ມູນ Production ເສຍຫາຍລະຫວ່າງພັດທະນາ:

| Environment | ຈຸດປະສົງ | Spreadsheet / Drive | ຜູ້ເຂົ້າເຖິງ |
| --- | --- | --- | --- |
| Development | ພັດທະນາ/ທົດລອງ Code ປະຈຳວັນ | Dev Spreadsheet + Dev Drive Folder | ທີມພັດທະນາ |
| Testing (QA) | ທົດສອບ Feature ກ່ອນສົ່ງ Review | QA Spreadsheet (ຂໍ້ມູນຈຳລອງ) | ທີມພັດທະນາ + QA |
| Staging | ຈຳລອງ Production ເພື່ອທົດສອບຮອບສຸດທ້າຍ | Staging Spreadsheet (mirror schema) | ທີມພັດທະນາ + ຜູ້ບໍລິຫານ |
| Production | ລະບົບໃຊ້ງານຈິງ | Production Spreadsheet + Drive ຈິງ | ຜູ້ໃຊ້ທັງໝົດ (ຕາມ Role) |

## 19.1 ຂັ້ນຕອນ Promote ລະຫວ່າງ Environment

- Dev → Testing: clasp push ໄປ Testing Project, ແລ່ນ Test Case ພື້ນຖານ

- Testing → Staging: ຫຼັງຜ່ານ Code Review (ຫົວຂໍ້ 24), deploy version ໃໝ່ໄປ Staging

- Staging → Production: ຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸມັດ ແລະຜ່ານ Acceptance Criteria (ຫົວຂໍ້ 25) ກ່ອນ deploy ຈິງ

- ທຸກຄັ້ງທີ່ deploy Production ຕ້ອງ backup Spreadsheet/Drive ກ່ອນ ແລະ tag version ໃນ Git (ຫົວຂໍ້ 17)

# 20. Development Workflow

ການພັດທະນາທັງໝົດດຳເນີນຕາມ 15 Phase (STEP 0–15) ຢ່າງເປັນລຳດັບ, ບໍ່ຂ້າມ Phase:

- Dev — ຂຽນ code ຕາມມາດຕະຖານໃນເອກະສານນີ້

- Test — ທົດສອບເທິງ Dev Spreadsheet/Drive folder (ບໍ່ແຕະ Production)

- Review — ກວດ code ຜ່ານ Pull Request ດ້ວຍ Checklist ຫົວຂໍ້ 24

- Deploy Staging — ທົດສອບຮ່ວມກັບຂໍ້ມູນຈຳລອງ

- Deploy Production — clasp push + deploy version ໃໝ່ (ຫົວຂໍ້ 19)

ແຕ່ລະ Phase ໃນ Book 2 ຈະລະບຸ: Goal → Tasks → Deliverables → Acceptance Criteria → Testing → Coding Rules ສະເພາະ Phase ນັ້ນໆ, ອີງໃສ່ Template ຫົວຂໍ້ 25.

# 21. Phase Rules — ພາບລວມ 15 Phase

ລາຍລະອຽດເລິກຂອງແຕ່ລະ Phase ຢູ່ໃນ Book 2: Development Phases. ຂ້າງລຸ່ມນີ້ແມ່ນພາບລວມ:

| Step | Phase | ເປົ້າໝາຍຫຍໍ້ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Project Planning | ກຳນົດຂອບເຂດ, ຄວາມຕ້ອງການ, ແຜນວຽກ |
| 2 | Architecture | ອອກແບບໂຄງສ້າງລະບົບລວມ |
| 3 | Database | ອອກແບບ Sheets/Table ທັງໝົດ |
| 4 | Google Drive | ອອກແບບໂຄງສ້າງ Folder ແລະສິດເຂົ້າເຖິງ |
| 5 | Authentication | ລະບົບ Login/Role |
| 6 | Multi-language | ລະບົບແປພາສາ 3 ພາສາ |
| 7 | Design System | ກຳນົດສີ, Font, Component |
| 8 | Dashboard | ໜ້າສະຫຼຸບຂໍ້ມູນຫຼັກ |
| 9 | Photo Archive | ຄຸ້ມຄອງຮູບພາບ |
| 10 | Document | ຄຸ້ມຄອງເອກະສານ |
| 11 | Search | ລະບົບຄົ້ນຫາຂັ້ນສູງ |
| 12 | Reports | ລາຍງານ ແລະສະຖິຕິ |
| 13 | Settings | ຕັ້ງຄ່າລະບົບ ແລະຜູ້ໃຊ້ |
| 14 | Optimization | ປັບປຸງປະສິດທິພາບ |
| 15 | Testing & Deploy | ທົດສອບ ແລະນຳໃຊ້ຈິງ |

⚠ ຫ້າມເລີ່ມ Phase ຕໍ່ໄປ ກ່ອນ Phase ປັດຈຸບັນຈະຜ່ານ Acceptance Criteria ຄົບຖ້ວນ (ຫົວຂໍ້ 25, ອ້າງອີງລາຍລະອຽດ Book 2).

# 22. Architecture Principles

## 22.1 Architecture Pattern

ລະບົບຕ້ອງອອກແບບໂດຍແຍກໜ້າທີ່ເປັນຊັ້ນຢ່າງຈະແຈ້ງ (Layered Architecture) ເພື່ອໃຫ້ຂະຫຍາຍສູ່ ERP ໄດ້ໃນອະນາຄົດ:

| ຫຼັກການ | ວິທີນຳໃຊ້ໃນໂຄງການນີ້ |
| --- | --- |
| MVC | Model = ຂໍ້ມູນໃນ Sheets/Drive, View = HTML Service (Frontend), Controller = doGet/doPost ໃນ Code.gs |
| Repository Pattern | Database.gs/DriveService.gs ເປັນຊັ້ນດຽວທີ່ຕິດຕໍ່ Sheets/Drive ໂດຍກົງ — Service ຫ້າມເອີ້ນ SpreadsheetApp ໂດຍກົງ |
| Service Layer | PhotoService, DocumentService, ReportService ຄຸມ Business Logic, ເອີ້ນ Repository ເທົ່ານັ້ນ |
| Component Based UI | ແຍກ Frontend ເປັນ Component ນຳໃຊ້ຄືນໄດ້ (sidebar, topbar, modal, card...) |
| Dependency Injection | ສົ່ງ dependency (sheet name, config, user context) ຜ່ານ parameter ຂອງຟັງຊັນ ແທນການ hardcode/global |
| Reusable Modules | ຟັງຊັນ/Component ທີ່ໃຊ້ຫຼາຍບ່ອນຕ້ອງແຍກອອກເປັນ module ກາງ |
| Shared Components | UI Component ມາດຕະຖານ (ຫົວຂໍ້ 5.3) ຕ້ອງໃຊ້ຮ່ວມກັນທົ່ວລະບົບ |
| Shared Utils | ຟັງຊັນຊ່ວຍທົ່ວໄປ (format date, validate, string helper) ລວມໄວ້ໃນ Utils.gs ດຽວ |

⚠ Repository Layer (Database.gs/DriveService.gs) ໃນໂຄງການນີ້ຕັ້ງໃຈອອກແບບໃຫ້ “ງ່າຍ” (Simple Repository), ບໍ່ໃສ່ pattern ລະດັບ Enterprise (RepositoryFactory, IdentityMap, CircuitBreaker, RetryPolicy, DomainEventQueue) ເພາະ Google Apps Script ບໍ່ແມ່ນ Long-running Service ແລະ Google Sheets ບໍ່ແມ່ນ Distributed Database — ການເພີ່ມ pattern ພວກນີ້ຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນຈະຂັດກັບ YAGNI/KISS (ຫົວຂໍ້ 22.2) ໂດຍກົງ. ເຫດຜົນລະອຽດ ແລະເງື່ອນໄຂການພິຈາລະນາເພີ່ມພາຍຫຼັງ ບັນທຶກໄວ້ໃນ ADR-003 (ຫົວຂໍ້ 26).

## 22.2 Development Principles

ທຸກ Code ທີ່ຂຽນຂຶ້ນຕ້ອງຍຶດຫຼັກການພັດທະນາຊອບແວມາດຕະຖານຕໍ່ໄປນີ້:

| ຫຼັກການ | ຄວາມໝາຍ ແລະການນຳໃຊ້ |
| --- | --- |
| SOLID | 5 ຫຼັກການອອກແບບ OOP: Single Responsibility, Open/Closed, Liskov Substitution, Interface Segregation, Dependency Inversion |
| DRY (Don't Repeat Yourself) | ຫ້າມຂຽນ Logic ຊ້ຳກັນຫຼາຍບ່ອນ — ດຶງອອກເປັນຟັງຊັນກາງ |
| KISS (Keep It Simple) | ອອກແບບ Solution ໃຫ້ລຽບງ່າຍທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປໄດ້ |
| YAGNI (You Aren't Gonna Need It) | ຫ້າມສ້າງ Feature/ໂຄງສ້າງທີ່ຍັງບໍ່ຈຳເປັນລ່ວງໜ້າ |
| Single Responsibility | 1 ຟັງຊັນ/1 Class ຮັບຜິດຊອບ 1 ໜ້າທີ່ເທົ່ານັ້ນ |
| Reusable | ອອກແບບໃຫ້ນຳກັບມາໃຊ້ໃໝ່ໄດ້ໃນ Module/Phase ອື່ນ |
| Scalable | ອອກແບບໃຫ້ຮອງຮັບຂໍ້ມູນ/ຜູ້ໃຊ້ເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະຂະຫຍາຍ Feature ໄດ້ (ຕົວຢ່າງ: ຂະຫຍາຍສູ່ ERP) |
| Maintainable | Code ອ່ານງ່າຍ, ແກ້ໄຂງ່າຍ, ມີ Comment ຄົບຖ້ວນ |
| Testable | ຂຽນຟັງຊັນໃຫ້ທົດສອບໄດ້ງ່າຍ (ແຍກ Logic ອອກຈາກ Side-effect) |

⚠ ຫົວຂໍ້ນີ້ຄື “ຫຼັກການອອກແບບ” ທີ່ Claude ຕ້ອງອ້າງອີງທຸກຄັ້ງທີ່ຂຽນ Code ໃນທຸກ Phase ຂອງ Book 2.

# 23. API Standards

ເຖິງແມ່ນ Backend ເປັນ Google Apps Script (ບໍ່ແມ່ນ REST API ແທ້), ລະບົບຕ້ອງກຳນົດຮູບແບບການສື່ສານ (Request/Response) ໃຫ້ເປັນມາດຕະຖານດຽວກັນທົ່ວທັງລະບົບ ເພື່ອໃຫ້ຕໍ່ Mobile App ຫຼື Frontend ອື່ນໄດ້ງ່າຍໃນອະນາຄົດ.

## 23.1 ຮູບແບບ Response ມາດຕະຖານ

// ສຳເລັດ (Success)

{

"success": true,

"message": "",

"data": {}

}

// ຜິດພາດ (Error)

{

"success": false,

"code": "",

"message": ""

}

## 23.2 ຫຼັກການອອກແບບ Action/Endpoint

- ໃຊ້ຮູບແບບ Action-based ຜ່ານ parameter “action” ໃນ doGet/doPost (ຕົວຢ່າງ: ?action=getPhotoList)

- ຊື່ Action ໃຊ້ camelCase ແລະຂຶ້ນຕົ້ນດ້ວຍ verb: get, create, update, delete (getPhotoList, createDocument)

- ທຸກ Request ຕ້ອງມີ field ມາດຕະຖານ: action, payload, token (ສຳລັບກວດສອບ Authentication/CSRF)

- Error Code ຕ້ອງກຳນົດເປັນຄ່າຄົງທີ່ (ຕົວຢ່າງ: AUTH_FAILED, VALIDATION_ERROR, NOT_FOUND, PERMISSION_DENIED) ບໍ່ໃຊ້ຂໍ້ຄວາມອິດສະຫຼະ

- ກຳນົດ API Version ໄວ້ໃນ Response (ຕົວຢ່າງ: version: "1.0") ເພື່ອຮອງຮັບການຂະຫຍາຍ ຫຼືປ່ຽນ Mobile App ໃນພາຍຫຼັງ

# 24. Code Review Checklist

ກ່ອນ Merge Pull Request ໃດໆເຂົ້າ develop/main, ຜູ້ Review ຕ້ອງກວດສອບລາຍການຕໍ່ໄປນີ້ໃຫ້ຄົບຖ້ວນ:

| ຂໍ້ກວດສອບ | ຜ່ານ/ບໍ່ຜ່ານ |
| --- | --- |
| ຊື່ຕົວແປ/ຟັງຊັນ/File ຖືກຕ້ອງຕາມ Naming Convention (ຫົວຂໍ້ 10) | ☐ |
| ທຸກຟັງຊັນທີ່ຕິດຕໍ່ Sheets/Drive/API ມີ try/catch (ຫົວຂໍ້ 11) | ☐ |
| ບໍ່ມີການ hardcode config/secret ໃນ code | ☐ |
| ໃຊ້ Batch operation ກັບ Sheets, ບໍ່ loop ທີລະແຖວ (ຫົວຂໍ້ 16) | ☐ |
| ຂໍ້ມູນ Input ຈາກຜູ້ໃຊ້ຖືກ Validate/Sanitize ແລ້ວ (ຫົວຂໍ້ 13) | ☐ |
| ຂໍ້ຄວາມໃນ UI ດຶງຈາກ Translation Key, ບໍ່ hardcode (ຫົວຂໍ້ 14) | ☐ |
| UI ຮອງຮັບ Responsive ຄົບ 3 breakpoint (ຫົວຂໍ້ 15) | ☐ |
| ຟັງຊັນສາທາລະນະມີ Comment/JSDoc (ຫົວຂໍ້ 18) | ☐ |
| Response/Error ຕາມຮູບແບບມາດຕະຖານ (ຫົວຂໍ້ 23) | ☐ |
| ໂຄງສ້າງ Code ຍຶດ SOLID/DRY/KISS/YAGNI (ຫົວຂໍ້ 22.2) | ☐ |
| ໄດ້ທົດສອບເທິງ Dev/Testing Environment ແລ້ວ, ບໍ່ແຕະ Production | ☐ |
| ບໍ່ມີ console.log/Logger.log ຂີ້ເຫຍື້ອຄ້າງໄວ້ໃນ Production code | ☐ |

⚠ Pull Request ຈະຖືກ Merge ໄດ້ ກໍຕໍ່ເມື່ອທຸກຂໍ້ຂ້າງເທິງຜ່ານໝົດ ຫຼືມີເຫດຜົນທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດຢ່າງຈະແຈ້ງ.

# 25. Acceptance Criteria (Template ມາດຕະຖານ)

ນີ້ແມ່ນເງື່ອນໄຂພື້ນຖານທີ່ທຸກ Phase ໃນ Book 2 ຕ້ອງຜ່ານກ່ອນຈະຖືວ່າ “ສຳເລັດ” — ແຕ່ລະ Phase ອາດຂະຫຍາຍເພີ່ມຕາມລັກສະນະສະເພາະຂອງຕົນ:

- Functional: ທຸກ Feature ທີ່ລະບຸໄວ້ໃນ Phase ນັ້ນເຮັດວຽກຄົບຖ້ວນຕາມ Requirement

- No Critical Bug: ບໍ່ມີ Error ໃນ Console/Log ຂະນະໃຊ້ງານປົກກະຕິ

- Code Review: ຜ່ານ Code Review Checklist (ຫົວຂໍ້ 24) ຄົບຖ້ວນ

- Multi-language: ທົດສອບຄົບທັງ 3 ພາສາ (ລາວ/ໄທ/ອັງກິດ) ບໍ່ມີຂໍ້ຄວາມຄ້າງ Key ຫຼືແຕກຕົວອັກສອນ

- Responsive: ທົດສອບຄົບ 3 breakpoint (Mobile/Tablet/Desktop)

- Security: ຜ່ານລາຍການກວດ Security ພື້ນຖານ (ຫົວຂໍ້ 13) ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ Phase ນັ້ນ

- Performance: ໜ້າຫຼັກໂຫຼດສຳເລັດພາຍໃນເວລາທີ່ຍອມຮັບໄດ້ (ອ້າງອີງເປົ້າໝາຍຂອງແຕ່ລະ Phase ໃນ Book 2)

- Documentation: ອັບເດດ README/Comment/Changelog ໃຫ້ຄົບຖ້ວນຕາມຫົວຂໍ້ 18

- Deployment: Deploy ສຳເລັດຢູ່ Environment ທີ່ກຳນົດ (ຫົວຂໍ້ 19) ໂດຍບໍ່ກະທົບ Production ເກົ່າ

- ອະນຸມັດ: ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກຜູ້ຮັບຜິດຊອບໂຄງການ ກ່ອນຖືວ່າ Phase ນັ້ນປິດ (Done)

⚠ Book 2 — Development Phases ຈະນຳ Template ນີ້ໄປຂະຫຍາຍເປັນ Acceptance Criteria ສະເພາະຂອງແຕ່ລະ Phase (1-15) ຢ່າງລະອຽດອີກຄັ້ງ.

# 26. Architecture Decision Records (ADR)

ADR ໃຊ້ບັນທຶກ “ເຫດຜົນ” ເບື້ອງຫຼັງການຕັດສິນໃຈດ້ານ Architecture ທີ່ສຳຄັນ — ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ “ກົດ” ແຕ່ຄື “ເປັນຫຍັງຈຶ່ງຕັດສິນໃຈແບບນີ້” ເພື່ອໃຫ້ທີມໃນອະນາຄົດເຂົ້າໃຈບໍລິບົດ ແລະບໍ່ຕັດສິນໃຈຄືນໃໝ່ໂດຍບໍ່ຮູ້ປະຫວັດ.

## 26.1 ບ່ອນເກັບ ແລະຮູບແບບ

- ເກັບໄວ້ໃນ docs/adr/ ພາຍໃນ Git Repository

- ຊື່ໄຟລ໌: ADR-NNN-short-title.md (ຕົວຢ່າງ: ADR-001-clean-architecture.md)

- Template ແຕ່ລະ ADR ຕ້ອງມີ: Title, Status (Proposed/Accepted/Superseded), Context, Decision, Consequences

## 26.2 ລາຍການ ADR ເບື້ອງຕົ້ນຂອງໂຄງການ

| ADR | ຫົວຂໍ້ | ສະຫຼຸບການຕັດສິນໃຈ |
| --- | --- | --- |
| ADR-001 | Clean/Layered Architecture | ໃຊ້ MVC + Service Layer + Repository Pattern (ຫົວຂໍ້ 22.1) ແທນການຂຽນ Logic ປົນກັນໃນ doGet/doPost |
| ADR-002 | Google Sheets ເປັນ Database | ເລືອກໃຊ້ Google Sheets ແທນ Database ພາຍນອກ ເພາະບໍລິສັດຂະໜາດນີ້ບໍ່ຕ້ອງການ Transaction ຊັບຊ້ອນ ແລະຕ້ອງການຄວາມງ່າຍໃນການເບິ່ງ/ແກ້ຂໍ້ມູນໂດຍທີມທີ່ບໍ່ແມ່ນນັກພັດທະນາ |
| ADR-003 | Simple Repository Pattern (ບໍ່ໃຊ້ Enterprise Pattern) | ຕັດສິນໃຈບໍ່ນຳໃຊ້ RepositoryFactory/Registry, IdentityMap, RetryPolicy, CircuitBreaker, DomainEventQueue ໃນຂັ້ນນີ້ — ເຫດຜົນ: (1) GAS ເປັນ stateless function ອາຍຸສັ້ນ ບໍ່ແມ່ນ long-running service ທີ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີ CircuitBreaker, (2) Google Sheets ບໍ່ແມ່ນ Distributed DB ທີ່ຕ້ອງການ IdentityMap ຄຸ້ມຄອງ Object identity, (3) ຍັງບໍ່ມີ Requirement ດ້ານ Async/Event ຈິງ (YAGNI). ເງື່ອນໄຂທົບທວນ: ຖ້າໃນອະນາຄົດລະບົບຂະຫຍາຍໄປໃຊ້ Database ພາຍນອກ ຫຼືມີ Requirement Async/Queue ຈິງ (ຕົວຢ່າງ: ຕໍ່ Mobile App ຫຼາຍໂຕ ຫຼືຕ້ອງການ Retry ອັດຕະໂນມັດຕໍ່ External API), ໃຫ້ເປີດ ADR ໃໝ່ທົບທວນການເພີ່ມ pattern ພວກນີ້ |
| ADR-004 | Cache Strategy | ໃຊ້ GAS CacheService + Client-side Memory Cache (ຫົວຂໍ້ 16) ແທນ Cache Server ແຍກຕ່າງຫາກ ເພາະຂະໜາດຂໍ້ມູນ ແລະຈຳນວນຜູ້ໃຊ້ຍັງບໍ່ຈຳເປັນ |
| ADR-005 | Event/Queue (ຍັງບໍ່ນຳໃຊ້) | ຍັງບໍ່ນຳໃຊ້ Event Queue/Message Queue ໃນຂັ້ນນີ້ — ຈະພິຈາລະນາໃໝ່ຖ້າມີ Requirement ດ້ານ Background Job ຈິງ (ຕົວຢ່າງ: ສົ່ງອີເມວຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ, Sync ຂໍ້ມູນຂ້າມລະບົບ) |

⚠ ທຸກການຕັດສິນໃຈ Architecture ໃໝ່ທີ່ມີຜົນກະທົບໃນລະຍະຍາວ (ປ່ຽນ Pattern, ປ່ຽນ Database, ເພີ່ມ Layer ໃໝ່) ຕ້ອງເປີດ ADR ໃໝ່ ແລະຜ່ານການທົບທວນກ່ອນຈຶ່ງລົງມືເຮັດ.

# 27. Semantic Versioning Policy

ລະບົບໃຊ້ Semantic Versioning (MAJOR.MINOR.PATCH) ຕິດຕໍ່ກັບ Git Tag (ຫົວຂໍ້ 17) ເພື່ອສື່ສານຂອບເຂດຜົນກະທົບຂອງແຕ່ລະ Release ຢ່າງຈະແຈ້ງ:

| ລະດັບ Version | ຄວາມໝາຍ | ຕົວຢ່າງການປ່ຽນແປງ |
| --- | --- | --- |
| v1.x (MINOR/PATCH) | Backward Compatible — ໃຊ້ Code/Data ເກົ່າໄດ້ປົກກະຕິ | ເພີ່ມ Feature ໃໝ່, ແກ້ Bug, ປັບປຸງ UI ໂດຍບໍ່ປ່ຽນ API/Schema |
| v2.x (MAJOR) | Breaking Changes — ຕ້ອງອັບເດດ Client/Migration | ປ່ຽນຮູບແບບ API Response, ປ່ຽນໂຄງສ້າງ Sheet ແບບບໍ່ Backward Compatible |
| v3.x (MAJOR REWRITE) | Major Rewrite — ປ່ຽນ Architecture/Platform ຫຼັກ | ຍ້າຍອອກຈາກ GAS, ປ່ຽນ Database ຫຼັກ, ຂຽນ Frontend ໃໝ່ທັງໝົດ |

- ທຸກ Breaking Change ຕ້ອງມີ ADR ບັນທຶກເຫດຜົນ (ຫົວຂໍ້ 26) ແລະປະກາດຜ່ານ Deprecation Policy (ຫົວຂໍ້ 31) ກ່ອນ

- Tag Version ໃນ Git ຕ້ອງກົງກັບ Version ທີ່ Deploy ຈິງສະເໝີ (ຫົວຂໍ້ 17 ແລະ 32)

# 28. Dependency Rules

ທິດທາງການເອີ້ນລະຫວ່າງຊັ້ນ (Layer) ຕ້ອງເປັນທິດທາງດຽວສະເໝີ (Unidirectional Dependency) ຕາມ Layered Architecture ຫົວຂໍ້ 22.1:

UI (HTML/JS Component)

↓

Service Layer (PhotoService, DocumentService ...)

↓

Repository Layer (Database.gs, DriveService.gs)

↓

Infrastructure (LockService, CacheService, PropertiesService)

↓

Google APIs (SpreadsheetApp, DriveApp, ...)

## 28.1 ກົດການເອີ້ນ

- ອະນຸຍາດ: ຊັ້ນເທິງເອີ້ນຊັ້ນລຸ່ມ ຜ່ານ Interface/Function ທີ່ກຳນົດໄວ້ເທົ່ານັ້ນ (UI → Service → Repository → Infrastructure → Google APIs)

- ຫ້າມເດັດຂາດ: ຊັ້ນລຸ່ມເອີ້ນກັບຄືນຊັ້ນເທິງ (ຕົວຢ່າງ: ❌ Repository ↓ Service, ❌ Service ↓ UI)

- ຫ້າມຂ້າມຊັ້ນ: UI ຫ້າມເອີ້ນ Repository ໂດຍກົງ, ຕ້ອງຜ່ານ Service ສະເໝີ

- ຫ້າມ Circular Dependency: Service A ຫ້າມເອີ້ນ Service B ທີ່ວົນກັບມາເອີ້ນ Service A

- Code Review (ຫົວຂໍ້ 24) ຕ້ອງກວດທິດທາງ Dependency ນີ້ທຸກຄັ້ງ

# 29. Performance Budget

ກຳນົດ KPI ເວລາຕອບສະໜອງມາດຕະຖານ (ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂເຄືອຂ່າຍ ແລະຂະໜາດຂໍ້ມູນປົກກະຕິ) — ຖ້າ Feature ໃດເກີນຄ່ານີ້ ຕ້ອງວິເຄາະ ແລະປັບປຸງຕາມຫົວຂໍ້ 16 ຫຼືແຈ້ງເຫດຜົນ/ຂໍອະນຸມັດຂໍ້ຍົກເວັ້ນ:

| ຊັ້ນ/Action | ເປົ້າໝາຍ (Budget) |
| --- | --- |
| Repository call (ຕິດຕໍ່ Sheets/Drive) | < 100 ms ຕໍ່ການອ່ານ/ຂຽນ 1 ຊຸດຂໍ້ມູນ (batch) |
| Service Layer (Business Logic) | < 200 ms ຕໍ່ 1 Request (ບໍ່ນັບເວລາ Repository) |
| UI ໜ້າຫຼັກ (Initial Render) | < 1 ວິນາທີ |
| Search / ຄົ້ນຫາ | < 2 ວິນາທີ (ຕໍ່ 1 ຄຳຄົ້ນຫາ) |
| Upload (ຕໍ່ 1 ໄຟລ໌) | < 5 ວິນາທີ (ພາຍໃຕ້ຂະໜາດໄຟລ໌ທີ່ອະນຸຍາດ ຫົວຂໍ້ 9) |

⚠ ຄ່າ Budget ນີ້ວັດແທກໃນ Testing/Staging Environment (ຫົວຂໍ້ 19) ກ່ອນ Deploy Production ທຸກ Major/Minor Release, ອ້າງອີງໃນ Test Strategy ຫົວຂໍ້ 30 ແລະ Release Checklist ຫົວຂໍ້ 32.

# 30. Test Strategy

ກຳນົດປະເພດການທົດສອບ ແລະຈຸດທີ່ຕ້ອງແລ່ນໃນ Workflow (ອ້າງອີງຫົວຂໍ້ 19 Deployment Rules ແລະ 20 Development Workflow):

| ປະເພດ Test | ຂອບເຂດ | ຄວາມຖີ່/ຈຸດທີ່ແລ່ນ |
| --- | --- | --- |
| Unit Test | ຟັງຊັນດ່ຽວໆໃນ Service/Utils Layer | ທຸກ Pull Request |
| Integration Test | ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນລະຫວ່າງ Service ↔ Repository | ກ່ອນ Merge Feature ໃຫຍ່ |
| Repository Test | CRUD ຈິງກັບ Dev Spreadsheet/Drive | ກ່ອນ Deploy Staging |
| Migration Test | ແລ່ນ Migration Script ໃສ່ Copy ຂໍ້ມູນ ກ່ອນໃຊ້ຈິງ | ກ່ອນ Migration ໃນ Production ທຸກຄັ້ງ |
| Security Test | ກວດ Input Validation, Role/Permission, Rate Limit (ຫົວຂໍ້ 13) | ກ່ອນ Deploy Production |
| Performance Test | ວັດແທກທຽບກັບ Performance Budget (ຫົວຂໍ້ 29) | ກ່ອນ Major/Minor Release |
| UAT (User Acceptance Test) | ຜູ້ໃຊ້ຈິງ (Admin/Editor/Viewer) ທົດລອງໃຊ້ Feature | ກ່ອນ Production Release ຂອງແຕ່ລະ Phase |

# 31. Deprecation Policy

ເມື່ອຕ້ອງການຍົກເລີກ Function, Action, ຫຼື Field ໃນ API/Sheets ທີ່ໃຊ້ງານຢູ່ແລ້ວ ຕ້ອງດຳເນີນຕາມຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປນີ້ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ Client/Feature ອື່ນເສຍຫາຍທັນທີ:

1) Deprecated   — ປະກາດໃນ Changelog + Comment ໃນ Code ວ່າຈະຍົກເລີກ, ຍັງໃຊ້ງານໄດ້ປົກກະຕິ

↓

2) Warning      — ລະບົບ Log Warning ທຸກຄັ້ງທີ່ຖືກເອີ້ນໃຊ້ (ຫົວຂໍ້ 12 Logging)

↓

3) Removed      — ລຶບ Code ອອກຈິງ

↓

4) Major Version — ການ Remove ຕ້ອງມາພ້ອມ Major Version ໃໝ່ (ຫົວຂໍ້ 27) ເທົ່ານັ້ນ

- ໄລຍະເວລາຂັ້ນຕ່ຳລະຫວ່າງ “Deprecated” ຫາ “Removed” ຢ່າງໜ້ອຍ 1 Minor Version ຫຼື 30 ວັນ (ໃຊ້ໄລຍະໃດຍາວກວ່າ)

- ທຸກການ Deprecate ຕ້ອງບັນທຶກໄວ້ໃນ Changelog.md (ຫົວຂໍ້ 18) ພ້ອມແນະນຳທາງເລືອກທົດແທນ

# 32. Release Checklist

ກ່ອນ Deploy Production ທຸກຄັ້ງ (ອ້າງອີງ 19.1 ຂັ້ນຕອນ Promote), ຕ້ອງກວດສອບລາຍການຕໍ່ໄປນີ້ໃຫ້ຄົບຖ້ວນ:

| ຂໍ້ກວດສອບກ່ອນ Deploy | ຜ່ານ/ບໍ່ຜ່ານ |
| --- | --- |
| Unit Test / Integration Test ຜ່ານໝົດ (ຫົວຂໍ້ 30) | ☐ |
| Migration Script (ຖ້າມີ) ທົດສອບແລ້ວໃນ Staging (ຫົວຂໍ້ 8.1) | ☐ |
| Backup Spreadsheet + Drive ກ່ອນ Deploy (ຫົວຂໍ້ 8.1 / 19.1) | ☐ |
| ມີແຜນ Rollback ພ້ອມໃຊ້ (ຫົວຂໍ້ 8.1) | ☐ |
| Tag Version ໃນ Git ຕົງກັບ Version ທີ່ Deploy (ຫົວຂໍ້ 17 / 27) | ☐ |
| Release Note / Changelog.md ອັບເດດຄົບຖ້ວນ (ຫົວຂໍ້ 18) | ☐ |
| ຜ່ານ Performance Budget (ຫົວຂໍ້ 29) ແລະ Acceptance Criteria (ຫົວຂໍ້ 25) | ☐ |

⚠ ຫ້າມ Deploy Production ຖ້າຍັງມີຂໍ້ໃດຂ້າງເທິງບໍ່ຜ່ານ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດເປັນລາຍລັກອັກສອນ.

# 33. Architecture Freeze Policy

ເພື່ອປ້ອງກັນການແກ້ໄຂ Core Architecture ແບບບໍ່ມີວິໄນ ແລະຮັບປະກັນຄວາມສະຖຽນລະຫວ່າງພັດທະນາ Phase ຕໍ່ໆໄປ, ໂຄງການຕ້ອງມີເອກະສານ ArchitectureFreeze.md ເກັບໄວ້ໃນ /docs ບັນທຶກ:

| ຫົວຂໍ້ໃນ ArchitectureFreeze.md | ເນື້ອຫາ |
| --- | --- |
| Frozen APIs/Interfaces | ລາຍການ Signature ທີ່ “ແຂງ” ແລ້ວ ຫ້າມປ່ຽນໂດຍບໍ່ຜ່ານ Major Version — ຕົວຢ່າງ: ຮູບແບບ Response ມາດຕະຖານ (ຫົວຂໍ້ 23.1), ຊື່ Sheet/Column ຫຼັກ (ຫົວຂໍ້ 3.3) |
| Breaking Change Rules | ການປ່ຽນ Frozen API ໃດໆ ຕ້ອງມີ ADR (ຫົວຂໍ້ 26) + Major Version (ຫົວຂໍ້ 27) + ຜ່ານ Deprecation Policy (ຫົວຂໍ້ 31) |
| Compatibility | ຂໍ້ຜູກມັດ Backward Compatibility ຂັ້ນຕ່ຳລະຫວ່າງ Version (ຕົວຢ່າງ: v1.x ທັງໝົດຕ້ອງອ່ານ Schema ດຽວກັນໄດ້) |
| Migration | ວິທີການ Migrate ຂໍ້ມູນ/Client ເມື່ອມີ Breaking Change (ອ້າງອີງ 8.1 Migration & Versioning) |
| Extension Rules | ວິທີເພີ່ມ Feature ໃໝ່ໂດຍບໍ່ແຕະ Core ທີ່ Freeze ໄວ້ — ຕົວຢ່າງ: ເພີ່ມ Service/Repository ໃໝ່ແທນການແກ້ Signature ເກົ່າ, ໃຊ້ Field ເພີ່ມເຕີມແບບ Optional ແທນການແກ້ Field ເກົ່າ |

⚠ ArchitectureFreeze.md ຕ້ອງທົບທວນ ແລະອັບເດດທຸກຄັ້ງທີ່ມີ Major Version ໃໝ່ (ຫົວຂໍ້ 27), ໂດຍຜ່ານການອະນຸມັດຈາກຜູ້ຮັບຜິດຊອບໂຄງການ.