# STEP 1 — Project Planning (Output)

ເອກະສານນີ້ແມ່ນຜົນຜະລິດ (Deliverable) ຂອງ STEP 1 ຕາມ Book 3 (Prompt) ແລະ Book 2 Phase 1. ອ້າງອີງ Book 1: ຫົວຂໍ້ 1 (Goal), 3 (Folder), 10 (Naming), 13 (Security/Role), 18 (Docs), 25 (Acceptance), 53 (Workflow), 55 (State Machine), 57 (Roadmap).

ຂອບເຂດ v1.0 (ຢືນຢັນຈາກຜູ້ໃຊ້): Photo Archive + ຕິດຕາມອໍເດີພິມ (Order Tracking). ບໍລິການຮ້ານ: ພິມຮູບທົ່ວໄປ, ງານແຕ່ງ/ພິທີ (event), ຮູບ ID/ພາສປອດ, ອັດ/ແກ້ຮູບເກົ່າ (restoration).

⚠ ຂໍ້ຕັດສິນໃຈ Scope: ການໃສ່ “ຕິດຕາມອໍເດີ” ໃນ v1.0 ເປັນການຂະຫຍາຍຈາກ Roadmap ເດີມ (Order = v2.0, ຫົວຂໍ້ 57). ແນະນຳໃຫ້ເປີດ ADR-002 (ຫົວຂໍ້ 26) ບັນທຶກເຫດຜົນ — ໃນ v1.0 ຈະເຮັດ “Order ແບບເບົາ” (Lite): ໃຊ້ State Machine ຫົວຂໍ້ 55 + Sheet Orders ພື້ນຖານ, ບໍ່ແມ່ນ POS ເຕັມ.

# 1. ເປົ້າໝາຍ ແລະຂອບເຂດ v1.0

### ໃນຂອບເຂດ (In Scope)

- ຈັດເກັບ/ຄົ້ນຫາ/Preview/Print/Archive ຮູບພາບຕາມ Customer Code (ຫົວຂໍ້ 53)

- ຕິດຕາມອໍເດີພິມແບບເບົາ ຜ່ານ State Machine: New→Uploaded→Verified→Printing→Completed→Archived (ຫົວຂໍ້ 55)

- ຄຸ້ມຄອງເອກະສານທີ່ຕິດພັນລູກຄ້າ/ອໍເດີ (ໃບບິນ, ໄຟລ໌ແນບ)

- ລະບົບ Login/Role, ຫຼາຍພາສາ 3 ພາສາ, ລາຍງານພື້ນຖານ

### ນອກຂອບເຂດ (Out of Scope — ໄວ້ Version ຕໍ່ໄປ)

- POS / ຊຳລະເງິນເຕັມຮູບແບບ (v3.0)

- ERP: ສະຕັອກ/ບັນຊີ (v4.0)

- ການເຊື່ອມຕໍ່ລະບົບພາຍນອກ (ຫົວຂໍ້ 51)

# 2. ຜູ້ໃຊ້ ແລະສິດເຂົ້າເຖິງ (Role & Permission)

ອີງ RBAC ຂອງ Book 1 ຫົວຂໍ້ 13.1 (Admin/Editor/Viewer). ຈັບຄູ່ກັບໜ້າວຽກຮ້ານຖ່າຍຮູບ:

| Role | ຜູ້ໃຊ້ຈິງ | Photo Upload/Edit | Order/Print | Reports | Settings/User |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Admin | ເຈົ້າຂອງ/ຜູ້ຈັດການ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Editor | ພະນັກງານຖ່າຍ/ພິມ | ✔ | ✔ | ເບິ່ງ | ✗ |
| Viewer | ພະນັກງານໜ້າຮ້ານ/ຄົ້ນຫາ | ✗ (ເບິ່ງ/ຄົ້ນຫາ) | ເບິ່ງສະຖານະ | ✗ | ✗ |

⚠ ຫ້າມເກັບລະຫັດຜ່ານ plaintext — ໃຊ້ Google OAuth (ຫົວຂໍ້ 13.1). ທຸກການປ່ຽນສິດບັນທຶກ AuditLog (ຫົວຂໍ້ 12).

# 3. User Stories

### ຮູບພາບ (Photo Archive)

- ໃນຖານະ Editor, ຂ້ອຍຢາກສ້າງ Customer Code ແລະ Upload ຮູບ ເພື່ອຈັດເກັບຮູບຂອງລູກຄ້າເປັນລະບຽບ.

- ໃນຖານະ Editor, ຂ້ອຍຢາກໃຫ້ລະບົບສ້າງ Thumbnail ອັດຕະໂນມັດ ເພື່ອ Preview ໄດ້ໄວ.

- ໃນຖານະ Viewer, ຂ້ອຍຢາກຄົ້ນຫາຮູບຕາມ Customer Code/ຊື່/ວັນທີ ເພື່ອຫາຮູບລູກຄ້າໄດ້ທັນທີ.

### ອໍເດີ & ພິມ (Order/Print)

- ໃນຖານະ Editor, ຂ້ອຍຢາກສ້າງອໍເດີພິມ ແລະປ່ຽນສະຖານະຕາມ State Machine ເພື່ອຮູ້ວ່າວຽກຮອດຂັ້ນໃດ.

- ໃນຖານະ Viewer, ຂ້ອຍຢາກເບິ່ງສະຖານະອໍເດີ ເພື່ອຕອບລູກຄ້າວ່າຮູບພ້ອມຫຼືຍັງ.

- ໃນຖານະ Editor, ຂ້ອຍຢາກ Preview ກ່ອນພິມ ເພື່ອກວດຄວາມຖືກຕ້ອງ (ຫົວຂໍ້ 55 Verified).

### ເອກະສານ & ລາຍງານ

- ໃນຖານະ Editor, ຂ້ອຍຢາກແນບເອກະສານ (ໃບບິນ/ໄຟລ໌) ໃສ່ອໍເດີ ເພື່ອເກັບຄົບບ່ອນດຽວ.

- ໃນຖານະ Admin, ຂ້ອຍຢາກເບິ່ງລາຍງານຍອດອໍເດີ/ຮູບ ຕາມມື້/ເດືອນ ເພື່ອຕິດຕາມທຸລະກິດ.

### ລະບົບ & ຄວາມປອດໄພ

- ໃນຖານະ Admin, ຂ້ອຍຢາກຈັດການ User/Role ແລະ Config ເພື່ອຄວບຄຸມການເຂົ້າເຖິງ.

- ໃນຖານະ ຜູ້ໃຊ້ທຸກຄົນ, ຂ້ອຍຢາກໃຊ້ໄດ້ 3 ພາສາ (ລາວ/ໄທ/ອັງກິດ) ເພື່ອຄວາມສະດວກ (ຫົວຂໍ້ 14).

# 4. Feature v1.0 → Phase (Book 2)

| Feature | Phase (Book 2) |
| --- | --- |
| Login/Role | Phase 5 |
| ຫຼາຍພາສາ (i18n) | Phase 6 |
| Design System/UI | Phase 7 |
| Dashboard | Phase 8 |
| Photo Archive (Upload/Thumbnail/Preview) | Phase 9 |
| Order Tracking (State Machine) — Lite | Phase 9 (+ Sheet Orders, Phase 3) |
| Document Management | Phase 10 |
| Search | Phase 11 |
| Reports | Phase 12 |
| Settings | Phase 13 |

# 5. ແຜນ Milestone (15 Phase)

| Stage | Phase | ໝາຍເຫດ |
| --- | --- | --- |
| A. Foundation | 1–4 | Planning, Architecture, Database, Drive |
| B. Access & UI | 5–7 | Auth, Multi-language, Design System |
| C. Core Features | 8–12 | Dashboard, Photo+Order, Document, Search, Reports |
| D. Finalize | 13–15 | Settings, Optimization, Testing & Deploy |

⚠ Phase Gate: ຫ້າມເລີ່ມ Phase ຕໍ່ໄປ ຈົນກວ່າ Phase ປັດຈຸບັນຜ່ານ Acceptance Criteria ຄົບ (ຫົວຂໍ້ 25).

# 6. ຂໍ້ສົມມຸດ & ຂໍ້ຕັດສິນໃຈທີ່ຄ້າງ (ADR candidates)

- ADR-002: ໃສ່ Order Tracking (Lite) ໃນ v1.0 — ຂະຫຍາຍຈາກ Roadmap (ຫົວຂໍ້ 57). ຕ້ອງ Accept ກ່ອນ Phase 3.

- Order “Lite” = Sheet Orders + State Machine (ຫົວຂໍ້ 55); ບໍ່ມີ POS/ຊຳລະເງິນ.

- Role ໃຊ້ Admin/Editor/Viewer ຕາມ ຫົວຂໍ້ 13.1 (ບໍ່ແມ່ນ Admin/Staff).

- Category ຮູບ (event/ID/restoration/ທົ່ວໄປ) ຈະເປັນ Field “Category” ໃນ Sheet Photos (Phase 3).

# 7. Deliverables & Acceptance (STEP 1)

### Deliverables

- ເອກະສານ Requirement/User Story (ເອກະສານນີ້)

- ຕາຕະລາງ Role & Permission

- ແຜນ Milestone 15 Phase

- Git Repo + ໂຄງສ້າງ Folder ວ່າງ (skeleton — ສ້າງແລ້ວ)

### Acceptance (ຫົວຂໍ້ 25 + Phase 1)

- ທຸກ Feature ຫຼັກ v1.0 ມີ User Story ✔

- Scope ຢືນຢັນແລ້ວ (ພ້ອມ ADR-002 ສຳລັບ Order) ✔

- Milestone ຄົບ 15 Phase ✔

- Git Repo + skeleton ພ້ອມ ✔

# 8. ສະຫຼຸບ (Code Review) & ວິທີທົດສອບ

ສ້າງຫຍັງ: ເອກະສານ STEP 1 (ນີ້) + ໂຄງສ້າງ Project skeleton (project-root/ ຕາມ ຫົວຂໍ້ 3.1) ພ້ອມ README, .gitignore, .gitkeep.

ໄຟລ໌ທີ່ເພີ່ມ: STEP1_Project_Planning_v1.0.docx ແລະ folder photoshop-app/ (src/, src/client/, docs/, migrations/, tests/).

ວິທີທົດສອບ: (1) ທົບທວນ User Story/Role ຮ່ວມຜູ້ຮັບຜິດຊອບ. (2) ກວດ skeleton ຕົງ ຫົວຂໍ້ 3.1. (3) Accept ADR-002 ກ່ອນ Phase 3.

ຂັ້ນຕໍ່ໄປ: ຫຼັງ Accept STEP 1 → ໄປ STEP 2 (Architecture) ໂດຍໃຊ້ Master Prompt + STEP 2 ຂອງ Book 3.