# STEP 1 — Project Planning (Output) v1.1

Deliverable ຂອງ STEP 1 ຕາມ Book 3 (Prompt) + Book 2 Phase 1. ອ້າງອີງ Book 1: ຫົວຂໍ້ 1, 3, 10, 13, 14, 15, 18, 25, 41, 53, 55, 56, 57. v1.1 ເພີ່ມ Non-Functional Requirements, Stakeholder, Risk & Recovery, ແລະ Success Metrics ຕາມ Review.

ຂອບເຂດ v1.0 (ຢືນຢັນ): Photo Archive + ຕິດຕາມອໍເດີພິມ (Order Tracking Lite). ບໍລິການ: ພິມຮູບທົ່ວໄປ, ງານແຕ່ງ/ພິທີ (event), ຮູບ ID/ພາສປອດ, ອັດ/ແກ້ຮູບເກົ່າ.

# 1. ເປົ້າໝາຍ ແລະຂອບເຂດ v1.0

### ໃນຂອບເຂດ (In Scope)

- ຈັດເກັບ/ຄົ້ນຫາ/Preview/Print/Archive ຮູບຕາມ Customer Code (ຫົວຂໍ້ 53)

- ຕິດຕາມອໍເດີພິມ (Lite) ຜ່ານ State Machine: New→Uploaded→Verified→Printing→Completed→Archived (ຫົວຂໍ້ 55)

- ຄຸ້ມຄອງເອກະສານທີ່ຕິດພັນລູກຄ້າ/ອໍເດີ

- ລະບົບ Login/Role, 3 ພາສາ, ລາຍງານພື້ນຖານ

### ນອກຂອບເຂດ (Out of Scope)

- POS / ຊຳລະເງິນເຕັມ (v3.0)

- ERP: ສະຕັອກ/ບັນຊີ (v4.0)

- ເຊື່ອມຕໍ່ລະບົບພາຍນອກ (ຫົວຂໍ້ 51)

# 2. Stakeholder (ຜູ້ກ່ຽວຂ້ອງ)

| Stakeholder | ໜ້າທີ່ | Role ໃນລະບົບ | ຄວາມສົນໃຈຫຼັກ |
| --- | --- | --- | --- |
| Owner | ເຈົ້າຂອງຮ້ານ | Admin | ຍອດຂາຍ, ລາຍງານ, ຄວບຄຸມລະບົບ |
| Manager | ຜູ້ຈັດການ | Admin | ຈັດການ User/Config, ຕິດຕາມວຽກ |
| Photographer | ຊ່າງຖ່າຍ | Editor | Upload/ຈັດການຮູບ, ອໍເດີ |
| Printer | ຊ່າງພິມ | Editor | ສະຖານະພິມ, Preview, State Machine |
| Reception | ໜ້າຮ້ານ | Viewer | ຄົ້ນຫາ/ເບິ່ງສະຖານະ, ຕອບລູກຄ້າ |
| Admin(IT) | ຜູ້ດູແລລະບົບ | Admin | Backup, Security, Deploy |

# 3. Non-Functional Requirements (NFR)

| ໝວດ | ຂໍ້ກຳນົດ | ອ້າງອີງ |
| --- | --- | --- |
| Performance | Upload ≤ 5s, Search ≤ 2s, Thumbnail/Preview ≤ 3s | ຫົວຂໍ້ 56, 29 |
| Availability | ເປົ້າໝາຍ Uptime ≥ 99% (ຂຶ້ນກັບ Google Workspace) | ຫົວຂໍ້ 36, 37 |
| Browser | ຮອງຮັບ Chrome, Edge, Safari, Firefox (ລຸ້ນ 2 ປີຫຼ້າສຸດ) | ຫົວຂໍ້ 15 |
| Responsive | Mobile / Tablet / Desktop ຄົບ 3 breakpoint | ຫົວຂໍ້ 15 |
| Backup | Daily (Sheets), Weekly, Monthly (Drive/ໄຟລ໌ສຳຄັນ) | ຫົວຂໍ້ 41 |
| Security | OAuth, RBAC, ບໍ່ເກັບ password plaintext | ຫົວຂໍ້ 13 |
| Usability | ຮອງຮັບ 3 ພາສາ (ລາວ/ໄທ/ອັງກິດ), font ຖືກຕ້ອງ | ຫົວຂໍ້ 14 |

# 4. ຜູ້ໃຊ້ ແລະສິດເຂົ້າເຖິງ (Role & Permission)

ອີງ RBAC ຫົວຂໍ້ 13.1 (Admin/Editor/Viewer):

| Role | ຜູ້ໃຊ້ຈິງ | Photo | Order/Print | Reports | Settings/User |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Admin | ເຈົ້າຂອງ/ຜູ້ຈັດການ/IT | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Editor | ຊ່າງຖ່າຍ/ຊ່າງພິມ | ✔ | ✔ | ເບິ່ງ | ✗ |
| Viewer | ໜ້າຮ້ານ | ເບິ່ງ/ຄົ້ນຫາ | ເບິ່ງສະຖານະ | ✗ | ✗ |

⚠ ຫ້າມເກັບ password plaintext — ໃຊ້ Google OAuth (ຫົວຂໍ້ 13.1). ທຸກການປ່ຽນສິດບັນທຶກ AuditLog (ຫົວຂໍ້ 12).

# 5. User Stories

### ຮູບພາບ (Photo Archive)

- ໃນຖານະ Editor, ຂ້ອຍຢາກສ້າງ Customer Code ແລະ Upload ຮູບ ເພື່ອຈັດເກັບຮູບລູກຄ້າເປັນລະບຽບ.

- ໃນຖານະ Editor, ຂ້ອຍຢາກໃຫ້ລະບົບສ້າງ Thumbnail ອັດຕະໂນມັດ ເພື່ອ Preview ໄດ້ໄວ.

- ໃນຖານະ Viewer, ຂ້ອຍຢາກຄົ້ນຫາຮູບຕາມ Code/ຊື່/ວັນທີ ເພື່ອຫາຮູບໄດ້ທັນທີ.

### ອໍເດີ & ພິມ (Order/Print)

- ໃນຖານະ Editor, ຂ້ອຍຢາກສ້າງອໍເດີ ແລະປ່ຽນສະຖານະຕາມ State Machine ເພື່ອຮູ້ຄວາມຄືບໜ້າ.

- ໃນຖານະ Viewer, ຂ້ອຍຢາກເບິ່ງສະຖານະອໍເດີ ເພື່ອຕອບລູກຄ້າ.

- ໃນຖານະ Editor, ຂ້ອຍຢາກ Preview ກ່ອນພິມ ເພື່ອກວດຄວາມຖືກຕ້ອງ (Verified).

### ເອກະສານ & ລາຍງານ

- ໃນຖານະ Editor, ຂ້ອຍຢາກແນບເອກະສານໃສ່ອໍເດີ ເພື່ອເກັບຄົບບ່ອນດຽວ.

- ໃນຖານະ Admin, ຂ້ອຍຢາກເບິ່ງລາຍງານຍອດ ຕາມມື້/ເດືອນ ເພື່ອຕິດຕາມທຸລະກິດ.

### ລະບົບ & ພາສາ

- ໃນຖານະ Admin, ຂ້ອຍຢາກຈັດການ User/Config ເພື່ອຄວບຄຸມການເຂົ້າເຖິງ.

- ໃນຖານະ ຜູ້ໃຊ້ທຸກຄົນ, ຂ້ອຍຢາກໃຊ້ໄດ້ 3 ພາສາ ເພື່ອຄວາມສະດວກ (ຫົວຂໍ້ 14).

# 6. Feature v1.0 → Phase (Book 2)

| Feature | Phase |
| --- | --- |
| Login/Role | Phase 5 |
| ຫຼາຍພາສາ (i18n) | Phase 6 |
| Design System/UI | Phase 7 |
| Dashboard | Phase 8 |
| Photo Archive | Phase 9 |
| Order Tracking (Lite) | Phase 9 (+Sheet Orders, Phase 3) |
| Document | Phase 10 |
| Search | Phase 11 |
| Reports | Phase 12 |
| Settings | Phase 13 |

# 7. ແຜນ Milestone

| Stage | Phase | ໝາຍເຫດ |
| --- | --- | --- |
| A. Foundation | 1–4 | Planning, Architecture, Database, Drive |
| B. Access & UI | 5–7 | Auth, Multi-language, Design System |
| C. Core Features | 8–12 | Dashboard, Photo+Order, Document, Search, Reports |
| D. Finalize | 13–15 | Settings, Optimization, Testing & Deploy |

⚠ Phase Gate: ຫ້າມເລີ່ມ Phase ຕໍ່ໄປຈົນກວ່າ Phase ປັດຈຸບັນຜ່ານ Acceptance (ຫົວຂໍ້ 25).

# 8. Risk & Recovery Plan

| Risk | ຜົນກະທົບ | Recovery Plan |
| --- | --- | --- |
| Drive Full (E003) | Upload ບໍ່ໄດ້ | Monitor Quota; ຍ້າຍ→Archive/RecycleBin; ແຈ້ງ Admin (ຫົວຂໍ້ 41, 45) |
| Network Lost | Upload ຄ້າງ | Retry/Resume; ແຈ້ງ status; ບໍ່ບັນທຶກຂໍ້ມູນບໍ່ຄົບ |
| Upload Failed (E002) | ຮູບບໍ່ຂຶ້ນ | Retry + ກວດຂະໜາດ/format; log (ຫົວຂໍ້ 11) |
| Duplicate | Code/ຮູບຊ້ຳ | ກວດ Customer Code unique (ຫົວຂໍ້ 10); ເຕືອນກ່ອນບັນທຶກ |
| Permission Error (E005) | ເຂົ້າບໍ່ໄດ້ | ກວດ Role & Sharing (ຫົວຂໍ້ 13) |

# 9. Success Metrics

| Metric | Target |
| --- | --- |
| Upload Success Rate | ≥ 99% |
| Search Success Rate | ≥ 99% |
| Average Upload Time | ≤ 5 ວິນາທີ |
| Average Search Time | ≤ 2 ວິນາທີ |
| System Uptime | ≥ 99% |

# 10. ຂໍ້ສົມມຸດ & ADR

- ADR-002 (Approved): Order Tracking (Lite) ໃນ v1.0 — Sheet Orders + State Machine (ຫົວຂໍ້ 55), ບໍ່ມີ POS/Invoice/Payment/Stock.

- Role = Admin/Editor/Viewer (ຫົວຂໍ້ 13.1).

- Category ຮູບ (event/ID/restoration/ທົ່ວໄປ) = Field “Category” ໃນ Sheet Photos (Phase 3).

# 11. Deliverables & Acceptance

### Deliverables

- ເອກະສານ Requirement/User Story (ນີ້)

- NFR, Stakeholder, Risk, Success Metrics

- Role & Permission

- Milestone 15 Phase

- Git Repo + skeleton (ສ້າງແລ້ວ)

### Acceptance (ຫົວຂໍ້ 25 + Phase 1)

- ທຸກ Feature ຫຼັກມີ User Story ✔

- Scope ຢືນຢັນ + ADR-002 Approved ✔

- NFR/Risk/Metrics ຄົບ ✔

- Milestone + skeleton ພ້ອມ ✔

# 12. ສະຫຼຸບ (Code Review) & ວິທີທົດສອບ

ສ້າງຫຍັງ: STEP 1 v1.1 (ເພີ່ມ NFR, Stakeholder, Risk, Success Metrics) + Project skeleton.

ວິທີທົດສອບ: (1) ທົບທວນ NFR/Risk/Metrics ຮ່ວມຜູ້ຮັບຜິດຊອບ. (2) ຢືນຢັນ Target ວັດແທກໄດ້. (3) ໄປ STEP 2.

ຂັ້ນຕໍ່ໄປ: STEP 2 — Architecture (Diagram + Schema + Sequence).