MASTER DEVELOPMENT RULES

ກົດລະບຽບຫຼັກຂອງໂຄງການ

ໂປຣແກຣມຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນ ແລະ ຮູບພາບ (Data & Photo Archive Management System)

Book 1: Project Foundation — STEP 0

ເອກະສານນີ້ແມ່ນ “ລັດຖະທໍາມະນູນ” ຂອງໂຄງການ — Claude ແລະທີມພັດທະນາຕ້ອງອ້າງອີງທຸກໆ Phase

Version 4.0 — Photo Shop Domain & Feature Governance

ເພີ່ມໃໝ່ໃນ v4.1: ປັບ Project Goal ເປັນຮ້ານຖ່າຍ/ພິມຮູບ + Advanced Features ແລະ Feature Toggle, Configuration, File Lifecycle, Background Jobs, Search Index, Cache, Notification, Import/Export, Integration, Event Log

ວັນທີອອກເອກະສານ: 10 ກໍລະກົດ 2026

ສະບັບ Version 4.0

# ສາລະບານ (Table of Contents)

# 0. ພາບລວມເອກະສານ

ເອກະສານ Master Development Rules ນີ້ ກຳນົດກົດລະບຽບ, ມາດຕະຖານ, ແລະຂອບເຂດການພັດທະນາໂຄງການ “ໂປຣແກຣມຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນ ແລະ ຮູບພາບ” ຢ່າງລະອຽດ. ທຸກ Phase ຂອງການພັດທະນາ (STEP 1–15) ຕ້ອງອີງໃສ່ກົດເກນທີ່ກຳນົດຢູ່ໃນເອກະສານສະບັບນີ້ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມສອດຄ່ອງກັນຂອງ Architecture, Coding Style, Database, ແລະ UI/UX ຕະຫຼອດໂຄງການ.

ໂຄງສ້າງເອກະສານທັງໝົດຂອງໂຄງການແບ່ງເປັນ 3 Book:

- Book 1 — Project Foundation (ເອກະສານສະບັບນີ້): Master Rules, Architecture, Standards, Naming, UI/UX, Database, Google Drive, Multi-language, Security

- Book 2 — Development Phases: ລາຍລະອຽດ Phase 1–15 (Goal, Tasks, Deliverables, Acceptance Criteria, Testing, Coding Rules)

- Book 3 — Claude Prompt Collection: Prompt ສຳເລັດຮູບສຳລັບແຕ່ລະ Phase

## 0.1 ການປ່ຽນແປງໃນ Version 2.0

ອີງຕາມການທົບທວນ (Review) ຂອງທີມ, ອັບເກຣດຈາກ v1.0 → v2.0 ໄດ້ເພີ່ມ ແລະຂະຫຍາຍຫົວຂໍ້ຕໍ່ໄປນີ້ ເພື່ອຮອງຮັບເປົ້າໝາຍ Production-Ready ແລະການຂະຫຍາຍສູ່ ERP ໃນອະນາຄົດ:

- ຫົວຂໍ້ໃໝ່: 19. Deployment Rules, 22. Architecture Principles, 23. API Standards, 24. Code Review Checklist, 25. Acceptance Criteria

- ຂະຫຍາຍ: UI Component Standards, Naming Code Format, Google Sheets (Migration/Version/Rollback), Google Drive (Thumbnail/Temp/Recycle Bin/Archive), Security (Rate Limit/CSRF/XSS/CSP), Multi-language Services, Performance (Debounce/Virtual Table/Lazy Load)

## 0.2 ການປ່ຽນແປງໃນ Version 3.0

v3.0 ເພີ່ມຊັ້ນ “Architecture Governance & Release Management” ເພື່ອບັນທຶກເຫດຜົນການຕັດສິນໃຈ ແລະຄວບຄຸມການປ່ຽນແປງໂຄງສ້າງໃນລະຍະຍາວ:

- ຫົວຂໍ້ໃໝ່: 26. Architecture Decision Records (ADR), 27. Semantic Versioning Policy, 28. Dependency Rules, 29. Performance Budget, 30. Test Strategy, 31. Deprecation Policy, 32. Release Checklist, 33. Architecture Freeze Policy

⚠ ຂໍ້ຕັດສິນໃຈສຳຄັນ: Repository Layer (ຫົວຂໍ້ 22.1 / Database.gs) ຕັ້ງໃຈຮັກສາໄວ້ແບບງ່າຍ (Simple Repository Pattern) ຕາມຫຼັກ YAGNI/KISS — ບໍ່ນຳໃຊ້ pattern ລະດັບ Enterprise ເຊັ່ນ RepositoryFactory, IdentityMap, CircuitBreaker, DomainEventQueue ໃນຂັ້ນນີ້ ເພາະບໍ່ເໝາະສົມກັບ Google Apps Script + Sheets. ເຫດຜົນ ແລະເງື່ອນໄຂທີ່ຈະພິຈາລະນາເພີ່ມ pattern ພວກນີ້ໃນອະນາຄົດ ຖືກບັນທຶກໄວ້ໃນ ADR-003 (ຫົວຂໍ້ 26).

## 0.3 ການປ່ຽນແປງໃນ Version 3.1

v3.1 ເພີ່ມຊັ້ນ “Operations & Reliability” ເພື່ອຄອບຄຸມການເຮັດວຽກ ແລະຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງລະບົບຫຼັງ Deploy:

- ຫົວຂໍ້ໃໝ່: 34. CI/CD Workflow, 35. Coding Metrics, 36. Disaster Recovery Plan, 37. Monitoring Dashboard

## 0.4 ການປ່ຽນແປງໃນ Version 3.2

v3.2 ເພີ່ມກົດການເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ AI Assistant ແລະປິດຊ່ອງວ່າງດ້ານ UX/Operations SOP:

- ຫົວຂໍ້ໃໝ່: 38. AI Development Rules, 39. Module Dependency Matrix, 40. UX Guidelines, 41. Backup/Restore SOP, 42. Coding Template

## 0.5 ການປ່ຽນແປງໃນ Version 4.0

v4.0 ປັບປຸງ Project Goal (ຫົວຂໍ້ 1) ໃຫ້ຊັດເຈນວ່າໂຄງການນີ້ແມ່ນສຳລັບ “ຮ້ານຖ່າຍຮູບ/ຮ້ານພິມຮູບ” ໂດຍສະເພາະ, ເພີ່ມ Advanced/Candidate Features (ຫົວຂໍ້ 1.4) ແລະຫົວຂໍ້ “ມາດຕະຖານການພັດທະນາ” ຊຸດໃໝ່ເພື່ອຮອງຮັບ Feature ພວກນີ້:

- ຫົວຂໍ້ໃໝ່: 43. Feature Toggle, 44. Configuration Management, 45. File Lifecycle, 46. Background Jobs, 47. Search Index, 48. Cache Strategy, 49. Notification Rules, 50. Import/Export, 51. Integration Standards, 52. Event Log

⚠ ນີ້ຖືເປັນການປ່ຽນແປງລະດັບ Scope (Project Goal) — ອີງຕາມ Semantic Versioning Policy (ຫົວຂໍ້ 27) ຈຶ່ງຂຶ້ນເປັນ Major Version v4.0. Advanced Feature ໃນຫົວຂໍ້ 1.4 ຍັງບໍ່ຢູ່ໃນ Phase 1-15 ຫຼັກໂດຍອັດຕະໂນມັດ — ຕ້ອງຢືນຢັນ Requirement ກ່ອນເລີ່ມພັດທະນາແຕ່ລະໂຕ.

⚠ ຫ້າມເລີ່ມພັດທະນາ Phase ໃດໆ ກ່ອນທີ່ຈະອ່ານ ແລະເຂົ້າໃຈເອກະສານສະບັບນີ້ (v4.0) ຢ່າງຄົບຖ້ວນ.

## 0.6 ການປ່ຽນແປງໃນ Version 4.1

v4.1 ເພີ່ມ “ພາກຜະໜວກ Production Details” ເພື່ອປິດຊ່ອງວ່າງ 0.5% ສຸດທ້າຍຂອງ Book 1 ກ່ອນ Freeze — ບໍ່ໄດ້ປ່ຽນ Architecture ຫຼື Scope ຂອງໂຄງການ (MINOR ຕາມ Semantic Versioning ຫົວຂໍ້ 27).

- ຫົວຂໍ້ໃໝ່: 53. Business Workflow, 54. Error Code Standard, 55. State Machine, 56. SLA, 57. Roadmap.

⚠ v4.0 ຖືກເກັບໄວ້ຄືເກົ່າ (ບໍ່ແກ້) — v4.1 ນີ້ຄື Book 1 ສະບັບສົມບູນ (Stable) ສຳລັບໃຊ້ອ້າງອີງຕະຫຼອດໂຄງການ.

# 1. Project Goal (ເປົ້າໝາຍໂຄງການ)

## 1.1 ຈຸດປະສົງຫຼັກ

ພັດທະນາລະບົບຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນ ແລະ ຮູບພາບ ສຳລັບ “ຮ້ານຖ່າຍຮູບ/ຮ້ານພິມຮູບ” ໂດຍສະເພາະ (Photo Shop / Photo Printing Business) ເພື່ອ:

- ຈັດເກັບ, ຈັດໝວດໝູ່ ແລະຄົ້ນຫາຮູບພາບ/ເອກະສານຂອງລູກຄ້າແຕ່ລະຄົນຢ່າງເປັນລະບົບ ຜ່ານ Google Drive

- ຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນ metadata (ລູກຄ້າ, ວັນທີ, ໝວດໝູ່, ສະຖານະອໍເດີ/ພິມ) ຜ່ານ Google Sheets ໃນຖານະ Database

- ໃຫ້ພະນັກງານຮ້ານເຂົ້າເຖິງ, ຄົ້ນຫາ, ພິມ ແລະດາວໂຫຼດຮູບພາບ/ເອກະສານຂອງລູກຄ້າໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ ຜ່ານ Web App

- ຮອງຮັບການບໍລິການສະເພາະຮ້ານຖ່າຍ/ພິມຮູບ — ຮູບເອກະສານ (Passport, ID Card, VISA), ຮູບແຕ່ງງານ/ງານບຸນ, ອໍເດີພິມຊ້ຳ

- ສ້າງລາຍງານສະຫຼຸບ (Dashboard/Reports) ສຳລັບເຈົ້າຂອງຮ້ານ

- ຮອງຮັບການເຮັດວຽກຫຼາຍພາສາ (ລາວ, ໄທ, ອັງກິດ) ສຳລັບຮ້ານທີ່ມີລູກຄ້າ/ພະນັກງານຫຼາຍສັນຊາດ

- ອອກແບບ Architecture ໃຫ້ຂະຫຍາຍ (Scale) ສູ່ລະບົບ ERP (ຄັງສິນຄ້າ/ອຸປະກອນພິມ, ບັນຊີ, HR) ໄດ້ໃນອະນາຄົດ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງຂຽນໂຄງສ້າງໃໝ່ທັງໝົດ

## 1.2 ຜູ້ໃຊ້ເປົ້າໝາຍ (Target Users)

| ບົດບາດ (Role) | ສິດທິການໃຊ້ງານ |
| --- | --- |
| Admin (ເຈົ້າຂອງຮ້ານ) | ຄຸ້ມຄອງຜູ້ໃຊ້, ຕັ້ງຄ່າລະບົບ, ເບິ່ງ/ແກ້ໄຂ/ລຶບຂໍ້ມູນທັງໝົດ |
| Editor / ພະນັກງານຮ້ານ | ອັບໂຫຼດ, ແກ້ໄຂ, ຈັດໝວດໝູ່ ຮູບພາບ ແລະເອກະສານຂອງລູກຄ້າທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບ |
| Viewer / ຜູ້ບໍລິຫານ | ເບິ່ງ, ຄົ້ນຫາ, ດາວໂຫຼດ ແລະເບິ່ງລາຍງານສະຫຼຸບ (ອ່ານຢ່າງດຽວ) |

## 1.3 ຄຸນສົມບັດຫຼັກ (Core Features)

- ລະບົບ Login ດ້ວຍ Google Account ພາຍໃນຮ້ານ

- ອັບໂຫຼດ/ຈັດການຮູບພາບ ແລະເອກະສານຂອງລູກຄ້າ (Photo Archive & Document Management)

- ຄົ້ນຫາຂັ້ນສູງ (Search) ຕາມລູກຄ້າ, ໝວດໝູ່, ວັນທີ, ຄຳສຳຄັນ

- Dashboard ສະຫຼຸບສະຖິຕິ ແລະລາຍງານ (Reports)

- ຕັ້ງຄ່າສິດທິຜູ້ໃຊ້ ແລະຕັ້ງຄ່າລະບົບ (Settings)

- ຮອງຮັບ 3 ພາສາ: ລາວ 🇱🇦 / ໄທ 🇹🇭 / ອັງກິດ 🇺🇸

- Responsive — ໃຊ້ໄດ້ທັງເທິງຄອມພິວເຕີ ແລະມືຖື

## 1.4 Advanced Features (Candidate — ສະເພາະຮ້ານຖ່າຍ/ພິມຮູບ)

ຄຸນສົມບັດຂັ້ນສູງຕໍ່ໄປນີ້ຢູ່ໃນຂອບເຂດໂຄງການ ແຕ່ຖືເປັນ “Candidate Feature” — ຈະພັດທະນາໃນ Phase ຫຼັງ Core Feature ສຳເລັດແລ້ວ, ແລະທຸກໂຕຕ້ອງຄວບຄຸມການເປີດ/ປິດຜ່ານ Feature Toggle (ຫົວຂໍ້ 43) ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ກະທົບລະບົບຫຼັກຖ້າຍັງທົດສອບບໍ່ຄົບ (ຕາມຫຼັກ YAGNI ຫົວຂໍ້ 22.2):

| Feature | ອະທິບາຍ | Feature Toggle |
| --- | --- | --- |
| OCR | ອ່ານຂໍ້ຄວາມຈາກ Passport, ID Card, ເອກະສານ ເພື່ອຊ່ວຍຄົ້ນຫາໄດ້ໄວຂຶ້ນ | ENABLE_OCR |
| AI Auto Tag | ສ້າງ Tag ຈາກເນື້ອຫາຮູບພາບອັດຕະໂນມັດ ເພື່ອຄົ້ນຫາງ່າຍຂຶ້ນ | ENABLE_AI_SEARCH |
| Duplicate Detection | ກວດຈັບຮູບຊ້ຳກັນກ່ອນບັນທຶກ (ປຽບທຽບ Hash ຂອງໄຟລ໌) | ENABLE_DUPLICATE_CHECK |
| Image Versioning | ເກັບປະຫວັດເວີຊັນຂອງຮູບ ເມື່ອຖືກແກ້ໄຂ/ຕົກແຕ່ງຊ້ຳ | ENABLE_IMAGE_VERSIONING |
| Bulk Operations | Rename, Move, Delete, Download, Print ຫຼາຍຮູບ/ເອກະສານພ້ອມກັນ | ENABLE_BATCH_PRINT (Print), ໃຊ້ຮ່ວມກັບ Bulk UI ພື້ນຖານ |
| Smart Dashboard | ສະຖິຕິຈຳນວນຮູບ/ວັນ, ການໃຊ້ Google Drive, ລູກຄ້າໃໝ່/ເກົ່າ, ການພິມຊ້ຳ (ອີງ Event Log ຫົວຂໍ້ 52) | ບໍ່ຕ້ອງ Toggle — ເປັນ Dashboard ອ່ານຢ່າງດຽວ, ອີງ Monitoring Dashboard ຫົວຂໍ້ 37 |

⚠ Candidate Feature ໃນຫົວຂໍ້ນີ້ ຍັງບໍ່ຢູ່ໃນຂອບເຂດ Phase 1-15 ຫຼັກ (Book 2) ໂດຍອັດຕະໂນມັດ — ການເອົາໂຕໃດເຂົ້າ Phase ຈິງຕ້ອງຜ່ານການຢືນຢັນ Requirement ແລະອາດຕ້ອງມີ ADR (ຫົວຂໍ້ 26) ຖ້າມີຜົນກະທົບຕໍ່ Architecture (ຕົວຢ່າງ: OCR/AI ອາດຕ້ອງໃຊ້ External API ນອກ Google Workspace).

# 2. Technology Stack

| ສ່ວນປະກອບ | ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ໃຊ້ |
| --- | --- |
| Backend / Server Logic | Google Apps Script (GAS) — ພັດທະນາ local ດ້ວຍ clasp |
| Database | Google Sheets (ໃຊ້ Sheet tab ແທນ table) |
| File Storage | Google Drive (ຮູບພາບ, ເອກະສານ, ໄຟລ໌ backup) |
| Frontend | HTML Service ຂອງ GAS (HTML + CSS + Vanilla JavaScript) |
| CSS Framework | Tailwind CSS (ຜ່ານ CDN) ຫຼື Bootstrap 5 (CDN) |
| Icon | Font Awesome / Material Icons (CDN) |
| Chart / Report | Chart.js (CDN) |
| Notification / Alert | SweetAlert2 (CDN) |
| Authentication | Google OAuth (Session.getActiveUser) + Role table ໃນ Sheets |
| Version Control | Git + GitHub, ໃຊ້ clasp push/pull ສຳລັບ sync code GAS |
| Local Dev Tool | clasp CLI, Node.js (ສຳລັບ build/test scripts ເທົ່ານັ້ນ) |

## 2.1 ຂໍ້ຫ້າມ

- ຫ້າມໃຊ້ Backend framework ອື່ນ (Node/Express, PHP, Python server) ນອກຈາກ Google Apps Script

- ຫ້າມຕິດຕັ້ງ npm package ທີ່ຕ້ອງການ Node runtime ຝັ່ງ server (GAS ບໍ່ຮອງຮັບ)

- ຫ້າມໃຊ້ Database ພາຍນອກ (MySQL, Firebase, MongoDB) ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດຈາກ Architecture Phase

# 3. Folder Structure

## 3.1 ໂຄງສ້າງ Source Code (Git Repository)

project-root/

├── src/                     (Server-side .gs files)

│   ├── Code.gs              (Entry point: doGet, doPost)

│   ├── Config.gs             (ຄ່າ configuration/constants)

│   ├── Auth.gs                (ຟັງຊັນກ່ຽວກັບ Login/Role)

│   ├── Database.gs         (Repository Layer: CRUD ກັບ Google Sheets)

│   ├── DriveService.gs   (CRUD ກັບ Google Drive)

│   ├── PhotoService.gs   (Service Layer)

│   ├── DocumentService.gs

│   ├── ReportService.gs

│   └── Utils.gs                (Shared Utils)

├── src/client/                 (Frontend — Component Based UI)

│   ├── index.html

│   ├── css/style.html

│   ├── js/app.html

│   └── components/ (sidebar.html, topbar.html, modal.html, card.html ...)

├── docs/                        (ເອກະສານໂຄງການ: Book1/2/3)

├── migrations/               (Sheets schema migration scripts)

├── tests/                       (Unit/manual test cases)

├── .clasp.json

└── appsscript.json

## 3.2 ໂຄງສ້າງ Google Drive (Production)

[CompanyName]_DataArchive/

├── Photos/

│   └── {Year}/{Month}/{Category}/

├── Documents/

│   └── {Category}/{Year}/

├── Thumbnails/                (Thumbnail cache ຂອງຮູບພາບ)

├── Temp/                        (ໄຟລ໌ upload ຊົ່ວຄາວ, auto clear ທຸກ 24 ຊມ.)

├── RecycleBin/                (ໄຟລ໌ soft-deleted, delete ຖາວອນຫຼັງ 30 ວັນ)

├── Archive/                    (ຂໍ້ມູນເກົ່າເກີນ 1-2 ປີ)

├── Backups/

│   └── Sheets_Backup/{Year}/{Month}/

└── System/

└── Templates, Logo, Config files

## 3.3 ໂຄງສ້າງ Google Sheets (Database)

| Sheet Tab | ໜ້າທີ່ |
| --- | --- |
| Users | ຂໍ້ມູນຜູ້ໃຊ້ ແລະບົດບາດ (Role) |
| Photos | Metadata ຮູບພາບ (ID, FileID, Category, UploadedBy...) |
| Documents | Metadata ເອກະສານ |
| Categories | ລາຍການໝວດໝູ່ |
| AuditLogs | ບັນທຶກການກະທຳຂອງຜູ້ໃຊ້ທັງໝົດ |
| Settings | ຄ່າຕັ້ງລະບົບ (key-value, ລວມທັງ SchemaVersion) |

# 4. Coding Standards

- ໃຊ້ JavaScript ES6+ syntax (const/let, arrow function, template literal)

- ຕົວແປ ແລະຟັງຊັນ: camelCase (ຕົວຢ່າງ: getUserById, photoList)

- Class/Component: PascalCase (ຕົວຢ່າງ: PhotoService)

- Constant ຄົງທີ່: UPPER_SNAKE_CASE (ຕົວຢ່າງ: MAX_FILE_SIZE)

- 1 ຟັງຊັນ = 1 ໜ້າທີ່ (Single Responsibility) ຄວາມຍາວບໍ່ຄວນເກີນ ~50 ແຖວ

- ທຸກຟັງຊັນສາທາລະນະຕ້ອງມີ comment ແບບ JSDoc ອະທິບາຍ parameter/return

- Indentation: 2 spaces, ຫ້າມປະປົນ tab/space

- ຫ້າມ hardcode ຄ່າ configuration (URL, ID, key) — ໃຫ້ເກັບໄວ້ໃນ Config.gs ຫຼື PropertiesService

- ທຸກຟັງຊັນທີ່ຕິດຕໍ່ Sheets/Drive/External service ຕ້ອງມີ try/catch

- ແຍກ Layer ຢ່າງຈະແຈ້ງ: Controller (doGet/doPost) → Service (business logic) → Repository/Database/Drive (data access) — ອ້າງອີງລາຍລະອຽດຢູ່ຫົວຂໍ້ 22 Architecture Principles

- ຂຽນ Code ໂດຍຍຶດຫຼັກ SOLID / DRY / KISS / YAGNI ຕາມທີ່ກຳນົດຢູ່ຫົວຂໍ້ 22.2

# 5. UI Standards

## 5.1 ຫຼັກການອອກແບບ

- ຮູບແບບ: Modern Flat Design, ສະອາດ, ອ່ານງ່າຍ

- Layout ຫຼັກ: Sidebar (ເມນູ) + Topbar (ຄົ້ນຫາ/ຜູ້ໃຊ້/ພາສາ) + Content Area

- Spacing: ໃຊ້ລະບົບ 8px grid (8, 16, 24, 32px)

- Font: Leelawadee UI / Noto Sans Lao (ລາວ), Noto Sans Thai (ໄທ), Roboto (ອັງກິດ)

- Icon: Font Awesome ຫຼື Material Icons ເທົ່ານັ້ນ (ຫ້າມປະປົນຫຼາຍ icon set)

## 5.2 ຊຸດສີ (Color Palette — ກຳນົດຢູ່ Phase 7 Design System)

| ບົດບາດສີ | ຄ່າຕົວຢ່າງ (ປັບໄດ້ຕາມໂລໂກ້ບໍລິສັດ) |
| --- | --- |
| Primary | #1F4E79 (ຟ້າເຂັ້ມ) |
| Secondary | #2E75B6 |
| Success / Error / Warning | #2E7D32 / #C62828 / #F9A825 |
| Background / Text | #F5F7FA / #212529 |

## 5.3 UI Component Standards (ຄົບຊຸດ)

ທຸກ Component ຕ້ອງອອກແບບເປັນ Reusable Component (Component Based UI) ແລະໃຊ້ຮ່ວມກັນທົ່ວທັງລະບົບ — ບໍ່ຂຽນ CSS/HTML ຊ້ຳຊ້ອນ:

| Component | ກົດການໃຊ້ງານມາດຕະຖານ |
| --- | --- |
| Card | ໃຊ້ສະແດງຂໍ້ມູນສະຫຼຸບ/ໄອເທັມ, ມີ shadow ອ່ອນ, radius 8px |
| Table | ຕ້ອງມີ Pagination, Sort, ແລະ Responsive (→ Card view ໃນ mobile) |
| Modal | ໃຊ້ສຳລັບ Form/ຢືນຢັນ, ຕ້ອງ trap focus ແລະປິດດ້ວຍ ESC/ໜ້າກາກ |
| Button | 3 ລະດັບ: Primary/Secondary/Danger, ມີ Loading state ໃນຕົວ |
| Dropdown | ຮອງຮັບ Search-in-dropdown ເມື່ອລາຍການ > 10 ລາຍການ |
| Date Picker | Format ມາດຕະຖານ dd/MM/yyyy, ຮອງຮັບ 3 ພາສາ |
| Upload | Drag & Drop + Progress bar, ກວດ Type/Size ກ່ອນສົ່ງ (ຫົວຂໍ້ 13.2) |
| Image Preview | ສະແດງ Thumbnail ກ່ອນ, Full image ເມື່ອຄລິກ (Lazy Load) |
| Toast | ໃຊ້ SweetAlert2, ສະແດງ 3-5 ວິນາທີ, ບໍ່ບັງ action ຫຼັກ |
| Loading | Spinner ມາດຕະຖານ 1 ແບບ, ໃຊ້ຮ່ວມກັນທົ່ວລະບົບ |
| Pagination | 20-50 ແຖວ/ໜ້າ, ສະແດງເລກໜ້າ + ໄປໜ້າຖັດໄປ/ກ່ອນໜ້າ |
| Tabs | ໃຊ້ຈັດກຸ່ມເນື້ອຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັນໃນໜ້າດຽວ |
| Accordion | ໃຊ້ສະແດງ FAQ/ລາຍລະອຽດທີ່ຫຍຸບ-ຂະຫຍາຍໄດ້ |

# 6. Database Standards (Google Sheets)

- ແຕ່ລະ Sheet (table) ຕ້ອງມີ column ID ເປັນ unique key (ໃຊ້ UUID ຫຼື running number)

- ທຸກ table ຕ້ອງມີ column ມາດຕະຖານ: CreatedAt, UpdatedAt, CreatedBy, Status

- ໃຊ້ Soft Delete ເທົ່ານັ້ນ — ຫ້າມລຶບແຖວອອກຈາກ Sheet ໂດຍກົງ, ໃຫ້ປ່ຽນ Status ເປັນ “Deleted” ແທນ

- ຫ້າມ hardcode column index (ຕົວຢ່າງ row[3]) — ໃຫ້ອ້າງອີງ column ດ້ວຍ Header Name constant

- ແຖວທຳອິດ (Header Row) ຕ້ອງຖືກ Freeze ແລະ Protect ບໍ່ໃຫ້ແກ້ໄຂໂດຍບັງເອີນ

- ໃຊ້ Data Validation (dropdown list) ສຳລັບ column ປະເພດ Category/Status

- Backup: export/copy Spreadsheet ໄປ Drive Backup folder ທຸກອາທິດ (weekly)

- ແຍກ Spreadsheet ລະຫວ່າງ Environment: Dev Spreadsheet ແລະ Production Spreadsheet ຕ້ອງບໍ່ປົນກັນ (ອ້າງອີງຫົວຂໍ້ 19 Deployment Rules)

# 7. Google Apps Script Standards

- ພັດທະນາຜ່ານ clasp (local editor + version control) ບໍ່ແກ້ໄຂໂດຍກົງໃນ Script Editor ອອນລາຍສຳລັບ code ຫຼັກ

- ໃຊ້ PropertiesService.getScriptProperties() ສຳລັບ API key/secret — ຫ້າມ commit secret ລົງ Git

- ໃຊ້ LockService ທຸກຄັ້ງທີ່ຂຽນຂໍ້ມູນລົງ Sheet ເພື່ອປ້ອງກັນ race condition ເມື່ອມີຫຼາຍຄົນໃຊ້ພ້ອມກັນ

- Batch operation: ໃຊ້ getRange().getValues()/setValues() ແທນການວົນ loop ອ່ານ/ຂຽນທີລະ cell (ປະຢັດ Quota ແລະໄວກວ່າ)

- Deploy ເປັນ Web App ດ້ວຍ doGet(e)/doPost(e), ຕ້ອງສ້າງ version ໃໝ່ທຸກຄັ້ງທີ່ deploy production

- ຕິດຕາມ GAS Quota Limit (execution time 6 min/ຄັ້ງ, URL Fetch calls, trigger ຕໍ່ມື້) ຢ່າງເຂັ້ມງວດ

# 8. Google Sheets Standards

- 1 Spreadsheet ຕໍ່ 1 Environment (Dev/Prod ແຍກ Spreadsheet ID ກັນຢ່າງເດັດຂາດ)

- ຊື່ Sheet tab ໃຊ້ PascalCase ຄົງທີ່ຕາມທີ່ກຳນົດ (ຫົວຂໍ້ 3.3) ຫ້າມປ່ຽນຊື່ໂດຍບໍ່ແຈ້ງທີມ

- Header row ຕ້ອງ Freeze ແຖວທຳອິດ ແລະຕັ້ງ Protect Range

- ຈຳກັດຈຳນວນແຖວຕໍ່ Sheet — ເມື່ອຂໍ້ມູນເກົ່າເກີນ 1 ປີ ໃຫ້ archive ໄປ Sheet ແຍກ (ຕົວຢ່າງ Photos_2025)

- ຫ້າມແກ້ໄຂໂຄງສ້າງ column ໂດຍກົງໃນ Production ໂດຍບໍ່ຜ່ານ migration script

## 8.1 Migration & Versioning

- Migration: ທຸກການປ່ຽນແປງໂຄງສ້າງ Sheet (ເພີ່ມ/ລຶບ/ປ່ຽນ column) ຕ້ອງຂຽນເປັນ migration script ເກັບໄວ້ໃນ /migrations ພ້ອມເລກລຳດັບ (001_add_column_x.gs)

- Version: ເກັບ SchemaVersion ປັດຈຸບັນໄວ້ໃນ Sheet “Settings”, ລະບົບຕ້ອງກວດ version ກ່ອນ run migration

- Backup ກ່ອນ Migration: ຕ້ອງ backup Spreadsheet ທຸກຄັ້ງກ່ອນ run migration ໃນ Production

- Rollback: ຕ້ອງມີແຜນ/script ສຳລັບກັບຄືນສູ່ Backup ກ່ອນໜ້າ ຖ້າ Migration ລົ້ມເຫຼວ

- Data Retention: ກຳນົດອາຍຸການເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນແຕ່ລະ table (ຕົວຢ່າງ: AuditLogs ເກັບ 2 ປີແລ້ວ archive, Photos/Documents ບໍ່ມີກຳນົດໝົດອາຍຸ)

# 9. Google Drive Standards

- Folder ຫຼັກ share ແບບ Restricted — ສະເພາະບັນຊີພາຍໃນອົງກອນເທົ່ານັ້ນ, ຫ້າມຕັ້ງ Public

- File naming convention: {Category}_{YYYYMMDD}_{RunningNumber}_{ShortDesc}.{ext}

- ໃຊ້ DriveApp / Advanced Drive Service ຜ່ານ GAS ສຳລັບ upload/list/delete (batch ເມື່ອເປັນໄປໄດ້)

- ຮູບພາບ: ສ້າງ/ໃຊ້ Thumbnail ກ່ອນສະແດງ Full Image (ປະຢັດເວລາໂຫຼດ)

- ຈຳກັດຂະໜາດໄຟລ໌ອັບໂຫຼດ (ຕົວຢ່າງ: ຮູບພາບ ≤10MB, ເອກະສານ ≤20MB) — ກຳນົດຄ່າຢູ່ Config.gs

## 9.1 Folder ພິເສດ (Special-Purpose Folders)

| Folder | ໜ້າທີ່ |
| --- | --- |
| Thumbnails/ | ເກັບ Thumbnail cache ຂອງຮູບພາບ ເພື່ອໂຫຼດໄວຂຶ້ນ |
| Temp/ | ໄຟລ໌ upload ຊົ່ວຄາວ, ລຶບອັດຕະໂນມັດທຸກ 24 ຊົ່ວໂມງ |
| RecycleBin/ | ໄຟລ໌ທີ່ຖືກລຶບ (soft-delete) ພັກໄວ້ 30 ວັນ ກ່ອນລຶບຖາວອນ |
| Archive/ | ຂໍ້ມູນເກົ່າເກີນ 1-2 ປີ ຍ້າຍມາເກັບໄວ້ທີ່ນີ້ (ຄົ້ນຫາໄດ້ແຕ່ບໍ່ສະແດງໃນລາຍການຫຼັກ) |
| Backups/ | ໄຟລ໌ backup Spreadsheet ຕາມຫົວຂໍ້ 8.1 |

# 10. Naming Convention

## 10.1 ຮູບແບບ Code (Code/Variable/Branch)

| ປະເພດ | ຮູບແບບ | ຕົວຢ່າງ |
| --- | --- | --- |
| ຕົວແປ / ຟັງຊັນ | camelCase | getPhotoList() |
| Class / Service | PascalCase | PhotoService |
| Constant | UPPER_SNAKE_CASE | MAX_FILE_SIZE |
| Sheet Column | PascalCase (ບໍ່ມີຊ່ອງວ່າງ) | UploadedBy |
| Drive Folder/File | PascalCase_underscore | Photos_2026_07 |
| Git Branch | type/short-name | feature/photo-upload |

## 10.2 ຮູບແບບລະຫັດຂໍ້ມູນທຸລະກິດ (Business Entity Code)

ທຸກລະຫັດອ້າງອີງ (Reference Code) ຂອງຂໍ້ມູນຫຼັກຕ້ອງເປັນໄປຕາມຮູບແບບມາດຕະຖານຕໍ່ໄປນີ້ ເພື່ອຄວາມສອດຄ່ອງ ແລະຮອງຮັບການຂະຫຍາຍສູ່ ERP:

| ປະເພດຂໍ້ມູນ | ຮູບແບບ (Format) | ຕົວຢ່າງ |
| --- | --- | --- |
| Customer Code | YYYYMMDD-NNN | 20260710-001 |
| Photo Code | PH + running 6 ຫຼັກ | PH000001 |
| Document Code | DOC + running 6 ຫຼັກ | DOC000001 |
| Folder Code | FD + YYYYMMDD | FD20260710 |
| Report Code | REP + YYYYMMDD | REP20260710 |

# 11. Error Handling

- ທຸກຟັງຊັນທີ່ຕິດຕໍ່ Sheets/Drive/External API ຕ້ອງຫໍ່ດ້ວຍ try/catch

- Return response object ມາດຕະຖານ: { success: true/false, data, error } (ອ້າງອີງຮູບແບບເຕັມຢູ່ຫົວຂໍ້ 23 API Standards)

- Error message ທີ່ສົ່ງໃຫ້ user ຕ້ອງເປັນພາສາເຂົ້າໃຈງ່າຍ, ບໍ່ expose stack trace ດິບ

- Stack trace ລະອຽດ ໃຫ້ບັນທຶກລົງ Log (ຫົວຂໍ້ 12) ເທົ່ານັ້ນ

- ໃຊ້ Custom Error class ສຳລັບ business logic errors (ຕົວຢ່າງ: ValidationError, PermissionError)

# 12. Logging

- ທຸກ action ສຳຄັນ (Login, Upload, Edit, Delete) ຕ້ອງບັນທຶກລົງ Sheet “AuditLogs”: User, Action, Timestamp, Detail

- ໃຊ້ Logger.log() ສຳລັບ Debug ໃນເວລາພັດທະນາເທົ່ານັ້ນ

- Production: ບັນທຶກ Error ລະດັບສຳຄັນລົງ Sheet Log ຫຼື Cloud Logging (Stackdriver)

- Log Level ມາດຕະຖານ: INFO / WARNING / ERROR

# 13. Security

## 13.1 ພື້ນຖານ

- ຈຳກັດການ Login ສະເພາະ Google Account ພາຍໃນ Domain ຂອງບໍລິສັດ

- Authorization: Role-Based Access Control (Admin/Editor/Viewer) ອີງໃສ່ Sheet “Users”

- ຫ້າມເກັບລະຫັດຜ່ານ (password) ໃນ Sheet ແບບ plaintext — ໃຊ້ Google OAuth ແທນທັງໝົດ

- API Key/Secret ເກັບໄວ້ໃນ PropertiesService ເທົ່ານັ້ນ, ຫ້າມ commit ລົງ Git

- Web App URL ຂອງ GAS ໃຊ້ HTTPS ໂດຍອັດຕະໂນມັດ — ບໍ່ອະນຸຍາດ downgrade

## 13.2 ການປ້ອງກັນຂັ້ນສູງ (Advanced Protection)

- Rate Limit: ຈຳກັດຈຳນວນ request ຕໍ່ຜູ້ໃຊ້ຕໍ່ນາທີ ເພື່ອປ້ອງກັນ abuse ແລະປ້ອງກັນ GAS Quota ໝົດ

- CSRF: ກວດສອບ Token/Origin ຂອງທຸກ request ທີ່ສົ່ງເຂົ້າ doPost

- XSS: Escape/Sanitize ຂໍ້ມູນທີ່ມາຈາກ user ກ່ອນສະແດງຜົນເທິງ HTML ສະເໝີ

- CSP (Content-Security-Policy): ກຳນົດແຫຼ່ງທີ່ອະນຸຍາດໂຫຼດ script/style (ຈຳກັດສະເພາະ CDN ທີ່ອະນຸມັດ)

- File Type Validation: ກວດ MIME Type ແລະ Extension ຂອງໄຟລ໌ອັບໂຫຼດທຸກຄັ້ງ ກ່ອນບັນທຶກລົງ Drive

- Virus Scan: ຖ້າເປັນໄປໄດ້ໃຫ້ຜ່ານ external scanning API; ຖ້າບໍ່ມີ ໃຫ້ຈຳກັດ Extension ທີ່ອະນຸຍາດຢ່າງເຂັ້ມງວດ

- Audit Trail: ທຸກ action ສຳຄັນຕ້ອງຕິດຕາມໄດ້ (ເຊື່ອມກັບ AuditLogs ຫົວຂໍ້ 12 Logging)

# 14. Multi-language (🇱🇦 🇹🇭 🇺🇸)

- ໃຊ້ໄຟລ໌ແປພາສາແຍກ: lo.json, th.json, en.json (Key-Value)

- ຫ້າມ hardcode ຂໍ້ຄວາມໃນ HTML ໂດຍກົງ — ທຸກ text ຕ້ອງດຶງຈາກ translation key

- ພາສາເລີ່ມຕົ້ນ (Default): ພາສາລາວ

- Font ຕ້ອງຮອງຮັບທັງ 3 ພາສາຢ່າງຖືກຕ້ອງ (ບໍ່ແຕກຕົວອັກສອນລາວ/ໄທ)

## 14.1 Module ມາດຕະຖານ

| Module | ໜ້າທີ່ |
| --- | --- |
| LanguageService (Server) | ຟັງຊັນກາງ getTranslation(key, lang) ຝັ່ງ GAS |
| TranslationManager (Client) | ໂຫຼດ ແລະຈັດການ key-value ການແປພາສາຝັ່ງ Frontend |
| LocaleStorage | ບັນທຶກພາສາທີ່ຜູ້ໃຊ້ເລືອກໄວ້ (UserProperties) |
| LanguageSwitcher | UI Component ສະລັບພາສາຢູ່ Topbar |
| Translation Cache | Cache ໄຟລ໌ແປພາສາດ້ວຍ CacheService ເພື່ອຫຼຸດການອ່ານຊ້ຳ |
| Fallback Language | ຖ້າບໍ່ພົບ key ໃນພາສາທີ່ເລືອກ ໃຫ້ fallback ໄປພາສາອັງກິດ |

# 15. Responsive Design

| ອຸປະກອນ | Breakpoint | ພຶດຕິກຳ |
| --- | --- | --- |
| Mobile | < 768px | Sidebar ຫຍຸບເປັນ Hamburger Menu, Table → Card View |
| Tablet | 768–1024px | Sidebar ຫຍໍ້ (icon only), Layout 2 column |
| Desktop | > 1024px | Layout ເຕັມຮູບແບບ Sidebar + Content |

- ໃຊ້ Mobile-first approach ດ້ວຍ CSS Grid/Flexbox

- ຮູບພາບ/ຕາຕະລາງຂະໜາດໃຫຍ່ຕ້ອງ scroll ໄດ້ໃນ mobile ໂດຍບໍ່ຕັດ layout

# 16. Performance Rules

- Batch read/write ກັບ Sheets ສະເໝີ (getValues/setValues) — ຫ້າມ loop ອ່ານ/ຂຽນທີລະແຖວ

- ໃຊ້ CacheService ຂອງ GAS ສຳລັບຂໍ້ມູນທີ່ຖືກເອີ້ນເລື້ອຍໆ (ຕົວຢ່າງ: ລາຍການ Category)

- Pagination ຜົນການຄົ້ນຫາ/ຕາຕະລາງ (20–50 ແຖວຕໍ່ໜ້າ)

- Minify CSS/JS ກ່ອນ Deploy Production

## 16.1 Client-side Performance

- Debounce Search: ໜ່ວງເວລາການຍິງ search request 300-500ms ເພື່ອຫຼຸດການເອີ້ນຊ້ຳຂະນະພິມ

- Infinite Scroll: ໂຫຼດຂໍ້ມູນເພີ່ມເມື່ອ scroll ເຖິງລຸ່ມສຸດ (ເລືອກໃຊ້ແທນ Pagination ໃນໜ້າທີ່ຂໍ້ມູນຫຼາຍ)

- Virtual Table: ໃຊ້ Virtual Scrolling ສຳລັບຕາຕະລາງທີ່ມີຂໍ້ມູນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ (ຫຼຸດຈຳນວນ DOM node)

- Image Lazy Load: ໂຫຼດຮູບພາບສະເພາະເມື່ອເຂົ້າ viewport (loading="lazy")

- Memory Cache: Cache ຂໍ້ມູນທີ່ໃຊ້ຊ້ຳໄວ້ໃນ memory ຝັ່ງ client ພາຍໃນ session ດຽວ

- Client Cache: ໃຊ້ CacheService/Client storage ເກັບຜົນລັບທີ່ບໍ່ປ່ຽນເລື້ອຍ (ຕົວຢ່າງ: ລາຍການ Category, Settings)

# 17. Git Rules

- Branch ຫຼັກ: main (production), develop (staging)

- Branch ຍ່ອຍ: feature/ຊື່, fix/ຊື່, phase-XX-ຊື່

- Commit message ຕາມ Conventional Commits: feat, fix, docs, refactor, chore (ຕົວຢ່າງ: feat(photo): add upload validation)

- ທຸກ Pull Request ຕ້ອງຜ່ານການ Review ຕາມ Checklist ຫົວຂໍ້ 24 ກ່ອນ Merge ເຂົ້າ develop/main

- ຫ້າມ commit secret/API Key/Spreadsheet ID ຈິງ ລົງ Git ໂດຍເດັດຂາດ

- Tag version ທຸກຄັ້ງທີ່ Deploy Production (v1.0.0, v1.1.0, ...)

# 18. Documentation Rules

- ທຸກຟັງຊັນສຳຄັນຕ້ອງມີ comment ແບບ JSDoc

- README.md ລະດັບ Project ຕ້ອງອະທິບາຍ: ວິທີ setup, ວິທີ deploy, dependency

- ເກັບ Book 1/2/3 ແລະເອກະສານອື່ນໄວ້ໃນ folder /docs

- Changelog.md ບັນທຶກທຸກການປ່ຽນແປງລະດັບ version

# 19. Deployment Rules

ກຳນົດ Environment ແຍກກັນຢ່າງຈະແຈ້ງ ເພື່ອປ້ອງກັນຂໍ້ມູນ Production ເສຍຫາຍລະຫວ່າງພັດທະນາ:

| Environment | ຈຸດປະສົງ | Spreadsheet / Drive | ຜູ້ເຂົ້າເຖິງ |
| --- | --- | --- | --- |
| Development | ພັດທະນາ/ທົດລອງ Code ປະຈຳວັນ | Dev Spreadsheet + Dev Drive Folder | ທີມພັດທະນາ |
| Testing (QA) | ທົດສອບ Feature ກ່ອນສົ່ງ Review | QA Spreadsheet (ຂໍ້ມູນຈຳລອງ) | ທີມພັດທະນາ + QA |
| Staging | ຈຳລອງ Production ເພື່ອທົດສອບຮອບສຸດທ້າຍ | Staging Spreadsheet (mirror schema) | ທີມພັດທະນາ + ຜູ້ບໍລິຫານ |
| Production | ລະບົບໃຊ້ງານຈິງ | Production Spreadsheet + Drive ຈິງ | ຜູ້ໃຊ້ທັງໝົດ (ຕາມ Role) |

## 19.1 ຂັ້ນຕອນ Promote ລະຫວ່າງ Environment

- Dev → Testing: clasp push ໄປ Testing Project, ແລ່ນ Test Case ພື້ນຖານ

- Testing → Staging: ຫຼັງຜ່ານ Code Review (ຫົວຂໍ້ 24), deploy version ໃໝ່ໄປ Staging

- Staging → Production: ຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸມັດ ແລະຜ່ານ Acceptance Criteria (ຫົວຂໍ້ 25) ກ່ອນ deploy ຈິງ

- ທຸກຄັ້ງທີ່ deploy Production ຕ້ອງ backup Spreadsheet/Drive ກ່ອນ ແລະ tag version ໃນ Git (ຫົວຂໍ້ 17)

# 20. Development Workflow

ການພັດທະນາທັງໝົດດຳເນີນຕາມ 15 Phase (STEP 0–15) ຢ່າງເປັນລຳດັບ, ບໍ່ຂ້າມ Phase:

- Dev — ຂຽນ code ຕາມມາດຕະຖານໃນເອກະສານນີ້

- Test — ທົດສອບເທິງ Dev Spreadsheet/Drive folder (ບໍ່ແຕະ Production)

- Review — ກວດ code ຜ່ານ Pull Request ດ້ວຍ Checklist ຫົວຂໍ້ 24

- Deploy Staging — ທົດສອບຮ່ວມກັບຂໍ້ມູນຈຳລອງ

- Deploy Production — clasp push + deploy version ໃໝ່ (ຫົວຂໍ້ 19)

ແຕ່ລະ Phase ໃນ Book 2 ຈະລະບຸ: Goal → Tasks → Deliverables → Acceptance Criteria → Testing → Coding Rules ສະເພາະ Phase ນັ້ນໆ, ອີງໃສ່ Template ຫົວຂໍ້ 25.

# 21. Phase Rules — ພາບລວມ 15 Phase

ລາຍລະອຽດເລິກຂອງແຕ່ລະ Phase ຢູ່ໃນ Book 2: Development Phases. ຂ້າງລຸ່ມນີ້ແມ່ນພາບລວມ:

| Step | Phase | ເປົ້າໝາຍຫຍໍ້ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Project Planning | ກຳນົດຂອບເຂດ, ຄວາມຕ້ອງການ, ແຜນວຽກ |
| 2 | Architecture | ອອກແບບໂຄງສ້າງລະບົບລວມ |
| 3 | Database | ອອກແບບ Sheets/Table ທັງໝົດ |
| 4 | Google Drive | ອອກແບບໂຄງສ້າງ Folder ແລະສິດເຂົ້າເຖິງ |
| 5 | Authentication | ລະບົບ Login/Role |
| 6 | Multi-language | ລະບົບແປພາສາ 3 ພາສາ |
| 7 | Design System | ກຳນົດສີ, Font, Component |
| 8 | Dashboard | ໜ້າສະຫຼຸບຂໍ້ມູນຫຼັກ |
| 9 | Photo Archive | ຄຸ້ມຄອງຮູບພາບ |
| 10 | Document | ຄຸ້ມຄອງເອກະສານ |
| 11 | Search | ລະບົບຄົ້ນຫາຂັ້ນສູງ |
| 12 | Reports | ລາຍງານ ແລະສະຖິຕິ |
| 13 | Settings | ຕັ້ງຄ່າລະບົບ ແລະຜູ້ໃຊ້ |
| 14 | Optimization | ປັບປຸງປະສິດທິພາບ |
| 15 | Testing & Deploy | ທົດສອບ ແລະນຳໃຊ້ຈິງ |

⚠ ຫ້າມເລີ່ມ Phase ຕໍ່ໄປ ກ່ອນ Phase ປັດຈຸບັນຈະຜ່ານ Acceptance Criteria ຄົບຖ້ວນ (ຫົວຂໍ້ 25, ອ້າງອີງລາຍລະອຽດ Book 2).

# 22. Architecture Principles

## 22.1 Architecture Pattern

ລະບົບຕ້ອງອອກແບບໂດຍແຍກໜ້າທີ່ເປັນຊັ້ນຢ່າງຈະແຈ້ງ (Layered Architecture) ເພື່ອໃຫ້ຂະຫຍາຍສູ່ ERP ໄດ້ໃນອະນາຄົດ:

| ຫຼັກການ | ວິທີນຳໃຊ້ໃນໂຄງການນີ້ |
| --- | --- |
| MVC | Model = ຂໍ້ມູນໃນ Sheets/Drive, View = HTML Service (Frontend), Controller = doGet/doPost ໃນ Code.gs |
| Repository Pattern | Database.gs/DriveService.gs ເປັນຊັ້ນດຽວທີ່ຕິດຕໍ່ Sheets/Drive ໂດຍກົງ — Service ຫ້າມເອີ້ນ SpreadsheetApp ໂດຍກົງ |
| Service Layer | PhotoService, DocumentService, ReportService ຄຸມ Business Logic, ເອີ້ນ Repository ເທົ່ານັ້ນ |
| Component Based UI | ແຍກ Frontend ເປັນ Component ນຳໃຊ້ຄືນໄດ້ (sidebar, topbar, modal, card...) |
| Dependency Injection | ສົ່ງ dependency (sheet name, config, user context) ຜ່ານ parameter ຂອງຟັງຊັນ ແທນການ hardcode/global |
| Reusable Modules | ຟັງຊັນ/Component ທີ່ໃຊ້ຫຼາຍບ່ອນຕ້ອງແຍກອອກເປັນ module ກາງ |
| Shared Components | UI Component ມາດຕະຖານ (ຫົວຂໍ້ 5.3) ຕ້ອງໃຊ້ຮ່ວມກັນທົ່ວລະບົບ |
| Shared Utils | ຟັງຊັນຊ່ວຍທົ່ວໄປ (format date, validate, string helper) ລວມໄວ້ໃນ Utils.gs ດຽວ |

⚠ Repository Layer (Database.gs/DriveService.gs) ໃນໂຄງການນີ້ຕັ້ງໃຈອອກແບບໃຫ້ “ງ່າຍ” (Simple Repository), ບໍ່ໃສ່ pattern ລະດັບ Enterprise (RepositoryFactory, IdentityMap, CircuitBreaker, RetryPolicy, DomainEventQueue) ເພາະ Google Apps Script ບໍ່ແມ່ນ Long-running Service ແລະ Google Sheets ບໍ່ແມ່ນ Distributed Database — ການເພີ່ມ pattern ພວກນີ້ຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນຈະຂັດກັບ YAGNI/KISS (ຫົວຂໍ້ 22.2) ໂດຍກົງ. ເຫດຜົນລະອຽດ ແລະເງື່ອນໄຂການພິຈາລະນາເພີ່ມພາຍຫຼັງ ບັນທຶກໄວ້ໃນ ADR-003 (ຫົວຂໍ້ 26).

## 22.2 Development Principles

ທຸກ Code ທີ່ຂຽນຂຶ້ນຕ້ອງຍຶດຫຼັກການພັດທະນາຊອບແວມາດຕະຖານຕໍ່ໄປນີ້:

| ຫຼັກການ | ຄວາມໝາຍ ແລະການນຳໃຊ້ |
| --- | --- |
| SOLID | 5 ຫຼັກການອອກແບບ OOP: Single Responsibility, Open/Closed, Liskov Substitution, Interface Segregation, Dependency Inversion |
| DRY (Don't Repeat Yourself) | ຫ້າມຂຽນ Logic ຊ້ຳກັນຫຼາຍບ່ອນ — ດຶງອອກເປັນຟັງຊັນກາງ |
| KISS (Keep It Simple) | ອອກແບບ Solution ໃຫ້ລຽບງ່າຍທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປໄດ້ |
| YAGNI (You Aren't Gonna Need It) | ຫ້າມສ້າງ Feature/ໂຄງສ້າງທີ່ຍັງບໍ່ຈຳເປັນລ່ວງໜ້າ |
| Single Responsibility | 1 ຟັງຊັນ/1 Class ຮັບຜິດຊອບ 1 ໜ້າທີ່ເທົ່ານັ້ນ |
| Reusable | ອອກແບບໃຫ້ນຳກັບມາໃຊ້ໃໝ່ໄດ້ໃນ Module/Phase ອື່ນ |
| Scalable | ອອກແບບໃຫ້ຮອງຮັບຂໍ້ມູນ/ຜູ້ໃຊ້ເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະຂະຫຍາຍ Feature ໄດ້ (ຕົວຢ່າງ: ຂະຫຍາຍສູ່ ERP) |
| Maintainable | Code ອ່ານງ່າຍ, ແກ້ໄຂງ່າຍ, ມີ Comment ຄົບຖ້ວນ |
| Testable | ຂຽນຟັງຊັນໃຫ້ທົດສອບໄດ້ງ່າຍ (ແຍກ Logic ອອກຈາກ Side-effect) |

⚠ ຫົວຂໍ້ນີ້ຄື “ຫຼັກການອອກແບບ” ທີ່ Claude ຕ້ອງອ້າງອີງທຸກຄັ້ງທີ່ຂຽນ Code ໃນທຸກ Phase ຂອງ Book 2.

# 23. API Standards

ເຖິງແມ່ນ Backend ເປັນ Google Apps Script (ບໍ່ແມ່ນ REST API ແທ້), ລະບົບຕ້ອງກຳນົດຮູບແບບການສື່ສານ (Request/Response) ໃຫ້ເປັນມາດຕະຖານດຽວກັນທົ່ວທັງລະບົບ ເພື່ອໃຫ້ຕໍ່ Mobile App ຫຼື Frontend ອື່ນໄດ້ງ່າຍໃນອະນາຄົດ.

## 23.1 ຮູບແບບ Response ມາດຕະຖານ

// ສຳເລັດ (Success)

{

"success": true,

"message": "",

"data": {}

}

// ຜິດພາດ (Error)

{

"success": false,

"code": "",

"message": ""

}

## 23.2 ຫຼັກການອອກແບບ Action/Endpoint

- ໃຊ້ຮູບແບບ Action-based ຜ່ານ parameter “action” ໃນ doGet/doPost (ຕົວຢ່າງ: ?action=getPhotoList)

- ຊື່ Action ໃຊ້ camelCase ແລະຂຶ້ນຕົ້ນດ້ວຍ verb: get, create, update, delete (getPhotoList, createDocument)

- ທຸກ Request ຕ້ອງມີ field ມາດຕະຖານ: action, payload, token (ສຳລັບກວດສອບ Authentication/CSRF)

- Error Code ຕ້ອງກຳນົດເປັນຄ່າຄົງທີ່ (ຕົວຢ່າງ: AUTH_FAILED, VALIDATION_ERROR, NOT_FOUND, PERMISSION_DENIED) ບໍ່ໃຊ້ຂໍ້ຄວາມອິດສະຫຼະ

- ກຳນົດ API Version ໄວ້ໃນ Response (ຕົວຢ່າງ: version: "1.0") ເພື່ອຮອງຮັບການຂະຫຍາຍ ຫຼືປ່ຽນ Mobile App ໃນພາຍຫຼັງ

# 24. Code Review Checklist

ກ່ອນ Merge Pull Request ໃດໆເຂົ້າ develop/main, ຜູ້ Review ຕ້ອງກວດສອບລາຍການຕໍ່ໄປນີ້ໃຫ້ຄົບຖ້ວນ:

| ຂໍ້ກວດສອບ | ຜ່ານ/ບໍ່ຜ່ານ |
| --- | --- |
| ຊື່ຕົວແປ/ຟັງຊັນ/File ຖືກຕ້ອງຕາມ Naming Convention (ຫົວຂໍ້ 10) | ☐ |
| ທຸກຟັງຊັນທີ່ຕິດຕໍ່ Sheets/Drive/API ມີ try/catch (ຫົວຂໍ້ 11) | ☐ |
| ບໍ່ມີການ hardcode config/secret ໃນ code | ☐ |
| ໃຊ້ Batch operation ກັບ Sheets, ບໍ່ loop ທີລະແຖວ (ຫົວຂໍ້ 16) | ☐ |
| ຂໍ້ມູນ Input ຈາກຜູ້ໃຊ້ຖືກ Validate/Sanitize ແລ້ວ (ຫົວຂໍ້ 13) | ☐ |
| ຂໍ້ຄວາມໃນ UI ດຶງຈາກ Translation Key, ບໍ່ hardcode (ຫົວຂໍ້ 14) | ☐ |
| UI ຮອງຮັບ Responsive ຄົບ 3 breakpoint (ຫົວຂໍ້ 15) | ☐ |
| ຟັງຊັນສາທາລະນະມີ Comment/JSDoc (ຫົວຂໍ້ 18) | ☐ |
| Response/Error ຕາມຮູບແບບມາດຕະຖານ (ຫົວຂໍ້ 23) | ☐ |
| ໂຄງສ້າງ Code ຍຶດ SOLID/DRY/KISS/YAGNI (ຫົວຂໍ້ 22.2) | ☐ |
| ໄດ້ທົດສອບເທິງ Dev/Testing Environment ແລ້ວ, ບໍ່ແຕະ Production | ☐ |
| ບໍ່ມີ console.log/Logger.log ຂີ້ເຫຍື້ອຄ້າງໄວ້ໃນ Production code | ☐ |

⚠ Pull Request ຈະຖືກ Merge ໄດ້ ກໍຕໍ່ເມື່ອທຸກຂໍ້ຂ້າງເທິງຜ່ານໝົດ ຫຼືມີເຫດຜົນທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດຢ່າງຈະແຈ້ງ.

# 25. Acceptance Criteria (Template ມາດຕະຖານ)

ນີ້ແມ່ນເງື່ອນໄຂພື້ນຖານທີ່ທຸກ Phase ໃນ Book 2 ຕ້ອງຜ່ານກ່ອນຈະຖືວ່າ “ສຳເລັດ” — ແຕ່ລະ Phase ອາດຂະຫຍາຍເພີ່ມຕາມລັກສະນະສະເພາະຂອງຕົນ:

- Functional: ທຸກ Feature ທີ່ລະບຸໄວ້ໃນ Phase ນັ້ນເຮັດວຽກຄົບຖ້ວນຕາມ Requirement

- No Critical Bug: ບໍ່ມີ Error ໃນ Console/Log ຂະນະໃຊ້ງານປົກກະຕິ

- Code Review: ຜ່ານ Code Review Checklist (ຫົວຂໍ້ 24) ຄົບຖ້ວນ

- Multi-language: ທົດສອບຄົບທັງ 3 ພາສາ (ລາວ/ໄທ/ອັງກິດ) ບໍ່ມີຂໍ້ຄວາມຄ້າງ Key ຫຼືແຕກຕົວອັກສອນ

- Responsive: ທົດສອບຄົບ 3 breakpoint (Mobile/Tablet/Desktop)

- Security: ຜ່ານລາຍການກວດ Security ພື້ນຖານ (ຫົວຂໍ້ 13) ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ Phase ນັ້ນ

- Performance: ໜ້າຫຼັກໂຫຼດສຳເລັດພາຍໃນເວລາທີ່ຍອມຮັບໄດ້ (ອ້າງອີງເປົ້າໝາຍຂອງແຕ່ລະ Phase ໃນ Book 2)

- Documentation: ອັບເດດ README/Comment/Changelog ໃຫ້ຄົບຖ້ວນຕາມຫົວຂໍ້ 18

- Deployment: Deploy ສຳເລັດຢູ່ Environment ທີ່ກຳນົດ (ຫົວຂໍ້ 19) ໂດຍບໍ່ກະທົບ Production ເກົ່າ

- ອະນຸມັດ: ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກຜູ້ຮັບຜິດຊອບໂຄງການ ກ່ອນຖືວ່າ Phase ນັ້ນປິດ (Done)

⚠ Book 2 — Development Phases ຈະນຳ Template ນີ້ໄປຂະຫຍາຍເປັນ Acceptance Criteria ສະເພາະຂອງແຕ່ລະ Phase (1-15) ຢ່າງລະອຽດອີກຄັ້ງ.

# 26. Architecture Decision Records (ADR)

ADR ໃຊ້ບັນທຶກ “ເຫດຜົນ” ເບື້ອງຫຼັງການຕັດສິນໃຈດ້ານ Architecture ທີ່ສຳຄັນ — ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ “ກົດ” ແຕ່ຄື “ເປັນຫຍັງຈຶ່ງຕັດສິນໃຈແບບນີ້” ເພື່ອໃຫ້ທີມໃນອະນາຄົດເຂົ້າໃຈບໍລິບົດ ແລະບໍ່ຕັດສິນໃຈຄືນໃໝ່ໂດຍບໍ່ຮູ້ປະຫວັດ.

## 26.1 ບ່ອນເກັບ ແລະຮູບແບບ

- ເກັບໄວ້ໃນ docs/adr/ ພາຍໃນ Git Repository

- ຊື່ໄຟລ໌: ADR-NNN-short-title.md (ຕົວຢ່າງ: ADR-001-clean-architecture.md)

- Template ແຕ່ລະ ADR ຕ້ອງມີ: Title, Status (Proposed/Accepted/Superseded), Context, Decision, Consequences

## 26.2 ລາຍການ ADR ເບື້ອງຕົ້ນຂອງໂຄງການ

| ADR | ຫົວຂໍ້ | ສະຫຼຸບການຕັດສິນໃຈ |
| --- | --- | --- |
| ADR-001 | Clean/Layered Architecture | ໃຊ້ MVC + Service Layer + Repository Pattern (ຫົວຂໍ້ 22.1) ແທນການຂຽນ Logic ປົນກັນໃນ doGet/doPost |
| ADR-002 | Google Sheets ເປັນ Database | ເລືອກໃຊ້ Google Sheets ແທນ Database ພາຍນອກ ເພາະບໍລິສັດຂະໜາດນີ້ບໍ່ຕ້ອງການ Transaction ຊັບຊ້ອນ ແລະຕ້ອງການຄວາມງ່າຍໃນການເບິ່ງ/ແກ້ຂໍ້ມູນໂດຍທີມທີ່ບໍ່ແມ່ນນັກພັດທະນາ |
| ADR-003 | Simple Repository Pattern (ບໍ່ໃຊ້ Enterprise Pattern) | ຕັດສິນໃຈບໍ່ນຳໃຊ້ RepositoryFactory/Registry, IdentityMap, RetryPolicy, CircuitBreaker, DomainEventQueue ໃນຂັ້ນນີ້ — ເຫດຜົນ: (1) GAS ເປັນ stateless function ອາຍຸສັ້ນ ບໍ່ແມ່ນ long-running service ທີ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີ CircuitBreaker, (2) Google Sheets ບໍ່ແມ່ນ Distributed DB ທີ່ຕ້ອງການ IdentityMap ຄຸ້ມຄອງ Object identity, (3) ຍັງບໍ່ມີ Requirement ດ້ານ Async/Event ຈິງ (YAGNI). ເງື່ອນໄຂທົບທວນ: ຖ້າໃນອະນາຄົດລະບົບຂະຫຍາຍໄປໃຊ້ Database ພາຍນອກ ຫຼືມີ Requirement Async/Queue ຈິງ (ຕົວຢ່າງ: ຕໍ່ Mobile App ຫຼາຍໂຕ ຫຼືຕ້ອງການ Retry ອັດຕະໂນມັດຕໍ່ External API), ໃຫ້ເປີດ ADR ໃໝ່ທົບທວນການເພີ່ມ pattern ພວກນີ້ |
| ADR-004 | Cache Strategy | ໃຊ້ GAS CacheService + Client-side Memory Cache (ຫົວຂໍ້ 16) ແທນ Cache Server ແຍກຕ່າງຫາກ ເພາະຂະໜາດຂໍ້ມູນ ແລະຈຳນວນຜູ້ໃຊ້ຍັງບໍ່ຈຳເປັນ |
| ADR-005 | Event/Queue (ຍັງບໍ່ນຳໃຊ້) | ຍັງບໍ່ນຳໃຊ້ Event Queue/Message Queue ໃນຂັ້ນນີ້ — ຈະພິຈາລະນາໃໝ່ຖ້າມີ Requirement ດ້ານ Background Job ຈິງ (ຕົວຢ່າງ: ສົ່ງອີເມວຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ, Sync ຂໍ້ມູນຂ້າມລະບົບ) |

⚠ ທຸກການຕັດສິນໃຈ Architecture ໃໝ່ທີ່ມີຜົນກະທົບໃນລະຍະຍາວ (ປ່ຽນ Pattern, ປ່ຽນ Database, ເພີ່ມ Layer ໃໝ່) ຕ້ອງເປີດ ADR ໃໝ່ ແລະຜ່ານການທົບທວນກ່ອນຈຶ່ງລົງມືເຮັດ.

# 27. Semantic Versioning Policy

ລະບົບໃຊ້ Semantic Versioning (MAJOR.MINOR.PATCH) ຕິດຕໍ່ກັບ Git Tag (ຫົວຂໍ້ 17) ເພື່ອສື່ສານຂອບເຂດຜົນກະທົບຂອງແຕ່ລະ Release ຢ່າງຈະແຈ້ງ:

| ລະດັບ Version | ຄວາມໝາຍ | ຕົວຢ່າງການປ່ຽນແປງ |
| --- | --- | --- |
| v1.x (MINOR/PATCH) | Backward Compatible — ໃຊ້ Code/Data ເກົ່າໄດ້ປົກກະຕິ | ເພີ່ມ Feature ໃໝ່, ແກ້ Bug, ປັບປຸງ UI ໂດຍບໍ່ປ່ຽນ API/Schema |
| v2.x (MAJOR) | Breaking Changes — ຕ້ອງອັບເດດ Client/Migration | ປ່ຽນຮູບແບບ API Response, ປ່ຽນໂຄງສ້າງ Sheet ແບບບໍ່ Backward Compatible |
| v3.x (MAJOR REWRITE) | Major Rewrite — ປ່ຽນ Architecture/Platform ຫຼັກ | ຍ້າຍອອກຈາກ GAS, ປ່ຽນ Database ຫຼັກ, ຂຽນ Frontend ໃໝ່ທັງໝົດ |

- ທຸກ Breaking Change ຕ້ອງມີ ADR ບັນທຶກເຫດຜົນ (ຫົວຂໍ້ 26) ແລະປະກາດຜ່ານ Deprecation Policy (ຫົວຂໍ້ 31) ກ່ອນ

- Tag Version ໃນ Git ຕ້ອງກົງກັບ Version ທີ່ Deploy ຈິງສະເໝີ (ຫົວຂໍ້ 17 ແລະ 32)

# 28. Dependency Rules

ທິດທາງການເອີ້ນລະຫວ່າງຊັ້ນ (Layer) ຕ້ອງເປັນທິດທາງດຽວສະເໝີ (Unidirectional Dependency) ຕາມ Layered Architecture ຫົວຂໍ້ 22.1:

UI (HTML/JS Component)

↓

Service Layer (PhotoService, DocumentService ...)

↓

Repository Layer (Database.gs, DriveService.gs)

↓

Infrastructure (LockService, CacheService, PropertiesService)

↓

Google APIs (SpreadsheetApp, DriveApp, ...)

## 28.1 ກົດການເອີ້ນ

- ອະນຸຍາດ: ຊັ້ນເທິງເອີ້ນຊັ້ນລຸ່ມ ຜ່ານ Interface/Function ທີ່ກຳນົດໄວ້ເທົ່ານັ້ນ (UI → Service → Repository → Infrastructure → Google APIs)

- ຫ້າມເດັດຂາດ: ຊັ້ນລຸ່ມເອີ້ນກັບຄືນຊັ້ນເທິງ (ຕົວຢ່າງ: ❌ Repository ↓ Service, ❌ Service ↓ UI)

- ຫ້າມຂ້າມຊັ້ນ: UI ຫ້າມເອີ້ນ Repository ໂດຍກົງ, ຕ້ອງຜ່ານ Service ສະເໝີ

- ຫ້າມ Circular Dependency: Service A ຫ້າມເອີ້ນ Service B ທີ່ວົນກັບມາເອີ້ນ Service A

- Code Review (ຫົວຂໍ້ 24) ຕ້ອງກວດທິດທາງ Dependency ນີ້ທຸກຄັ້ງ

# 29. Performance Budget

ກຳນົດ KPI ເວລາຕອບສະໜອງມາດຕະຖານ (ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂເຄືອຂ່າຍ ແລະຂະໜາດຂໍ້ມູນປົກກະຕິ) — ຖ້າ Feature ໃດເກີນຄ່ານີ້ ຕ້ອງວິເຄາະ ແລະປັບປຸງຕາມຫົວຂໍ້ 16 ຫຼືແຈ້ງເຫດຜົນ/ຂໍອະນຸມັດຂໍ້ຍົກເວັ້ນ:

| ຊັ້ນ/Action | ເປົ້າໝາຍ (Budget) |
| --- | --- |
| Repository call (ຕິດຕໍ່ Sheets/Drive) | < 100 ms ຕໍ່ການອ່ານ/ຂຽນ 1 ຊຸດຂໍ້ມູນ (batch) |
| Service Layer (Business Logic) | < 200 ms ຕໍ່ 1 Request (ບໍ່ນັບເວລາ Repository) |
| UI ໜ້າຫຼັກ (Initial Render) | < 1 ວິນາທີ |
| Search / ຄົ້ນຫາ | < 2 ວິນາທີ (ຕໍ່ 1 ຄຳຄົ້ນຫາ) |
| Upload (ຕໍ່ 1 ໄຟລ໌) | < 5 ວິນາທີ (ພາຍໃຕ້ຂະໜາດໄຟລ໌ທີ່ອະນຸຍາດ ຫົວຂໍ້ 9) |

⚠ ຄ່າ Budget ນີ້ວັດແທກໃນ Testing/Staging Environment (ຫົວຂໍ້ 19) ກ່ອນ Deploy Production ທຸກ Major/Minor Release, ອ້າງອີງໃນ Test Strategy ຫົວຂໍ້ 30 ແລະ Release Checklist ຫົວຂໍ້ 32.

# 30. Test Strategy

ກຳນົດປະເພດການທົດສອບ ແລະຈຸດທີ່ຕ້ອງແລ່ນໃນ Workflow (ອ້າງອີງຫົວຂໍ້ 19 Deployment Rules ແລະ 20 Development Workflow):

| ປະເພດ Test | ຂອບເຂດ | ຄວາມຖີ່/ຈຸດທີ່ແລ່ນ |
| --- | --- | --- |
| Unit Test | ຟັງຊັນດ່ຽວໆໃນ Service/Utils Layer | ທຸກ Pull Request |
| Integration Test | ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນລະຫວ່າງ Service ↔ Repository | ກ່ອນ Merge Feature ໃຫຍ່ |
| Repository Test | CRUD ຈິງກັບ Dev Spreadsheet/Drive | ກ່ອນ Deploy Staging |
| Migration Test | ແລ່ນ Migration Script ໃສ່ Copy ຂໍ້ມູນ ກ່ອນໃຊ້ຈິງ | ກ່ອນ Migration ໃນ Production ທຸກຄັ້ງ |
| Security Test | ກວດ Input Validation, Role/Permission, Rate Limit (ຫົວຂໍ້ 13) | ກ່ອນ Deploy Production |
| Performance Test | ວັດແທກທຽບກັບ Performance Budget (ຫົວຂໍ້ 29) | ກ່ອນ Major/Minor Release |
| UAT (User Acceptance Test) | ຜູ້ໃຊ້ຈິງ (Admin/Editor/Viewer) ທົດລອງໃຊ້ Feature | ກ່ອນ Production Release ຂອງແຕ່ລະ Phase |

# 31. Deprecation Policy

ເມື່ອຕ້ອງການຍົກເລີກ Function, Action, ຫຼື Field ໃນ API/Sheets ທີ່ໃຊ້ງານຢູ່ແລ້ວ ຕ້ອງດຳເນີນຕາມຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປນີ້ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ Client/Feature ອື່ນເສຍຫາຍທັນທີ:

1) Deprecated   — ປະກາດໃນ Changelog + Comment ໃນ Code ວ່າຈະຍົກເລີກ, ຍັງໃຊ້ງານໄດ້ປົກກະຕິ

↓

2) Warning      — ລະບົບ Log Warning ທຸກຄັ້ງທີ່ຖືກເອີ້ນໃຊ້ (ຫົວຂໍ້ 12 Logging)

↓

3) Removed      — ລຶບ Code ອອກຈິງ

↓

4) Major Version — ການ Remove ຕ້ອງມາພ້ອມ Major Version ໃໝ່ (ຫົວຂໍ້ 27) ເທົ່ານັ້ນ

- ໄລຍະເວລາຂັ້ນຕ່ຳລະຫວ່າງ “Deprecated” ຫາ “Removed” ຢ່າງໜ້ອຍ 1 Minor Version ຫຼື 30 ວັນ (ໃຊ້ໄລຍະໃດຍາວກວ່າ)

- ທຸກການ Deprecate ຕ້ອງບັນທຶກໄວ້ໃນ Changelog.md (ຫົວຂໍ້ 18) ພ້ອມແນະນຳທາງເລືອກທົດແທນ

# 32. Release Checklist

ກ່ອນ Deploy Production ທຸກຄັ້ງ (ອ້າງອີງ 19.1 ຂັ້ນຕອນ Promote), ຕ້ອງກວດສອບລາຍການຕໍ່ໄປນີ້ໃຫ້ຄົບຖ້ວນ:

| ຂໍ້ກວດສອບກ່ອນ Deploy | ຜ່ານ/ບໍ່ຜ່ານ |
| --- | --- |
| Unit Test / Integration Test ຜ່ານໝົດ (ຫົວຂໍ້ 30) | ☐ |
| Migration Script (ຖ້າມີ) ທົດສອບແລ້ວໃນ Staging (ຫົວຂໍ້ 8.1) | ☐ |
| Backup Spreadsheet + Drive ກ່ອນ Deploy (ຫົວຂໍ້ 8.1 / 19.1) | ☐ |
| ມີແຜນ Rollback ພ້ອມໃຊ້ (ຫົວຂໍ້ 8.1) | ☐ |
| Tag Version ໃນ Git ຕົງກັບ Version ທີ່ Deploy (ຫົວຂໍ້ 17 / 27) | ☐ |
| Release Note / Changelog.md ອັບເດດຄົບຖ້ວນ (ຫົວຂໍ້ 18) | ☐ |
| ຜ່ານ Performance Budget (ຫົວຂໍ້ 29) ແລະ Acceptance Criteria (ຫົວຂໍ້ 25) | ☐ |

⚠ ຫ້າມ Deploy Production ຖ້າຍັງມີຂໍ້ໃດຂ້າງເທິງບໍ່ຜ່ານ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດເປັນລາຍລັກອັກສອນ.

# 33. Architecture Freeze Policy

ເພື່ອປ້ອງກັນການແກ້ໄຂ Core Architecture ແບບບໍ່ມີວິໄນ ແລະຮັບປະກັນຄວາມສະຖຽນລະຫວ່າງພັດທະນາ Phase ຕໍ່ໆໄປ, ໂຄງການຕ້ອງມີເອກະສານ ArchitectureFreeze.md ເກັບໄວ້ໃນ /docs ບັນທຶກ:

| ຫົວຂໍ້ໃນ ArchitectureFreeze.md | ເນື້ອຫາ |
| --- | --- |
| Frozen APIs/Interfaces | ລາຍການ Signature ທີ່ “ແຂງ” ແລ້ວ ຫ້າມປ່ຽນໂດຍບໍ່ຜ່ານ Major Version — ຕົວຢ່າງ: ຮູບແບບ Response ມາດຕະຖານ (ຫົວຂໍ້ 23.1), ຊື່ Sheet/Column ຫຼັກ (ຫົວຂໍ້ 3.3) |
| Breaking Change Rules | ການປ່ຽນ Frozen API ໃດໆ ຕ້ອງມີ ADR (ຫົວຂໍ້ 26) + Major Version (ຫົວຂໍ້ 27) + ຜ່ານ Deprecation Policy (ຫົວຂໍ້ 31) |
| Compatibility | ຂໍ້ຜູກມັດ Backward Compatibility ຂັ້ນຕ່ຳລະຫວ່າງ Version (ຕົວຢ່າງ: v1.x ທັງໝົດຕ້ອງອ່ານ Schema ດຽວກັນໄດ້) |
| Migration | ວິທີການ Migrate ຂໍ້ມູນ/Client ເມື່ອມີ Breaking Change (ອ້າງອີງ 8.1 Migration & Versioning) |
| Extension Rules | ວິທີເພີ່ມ Feature ໃໝ່ໂດຍບໍ່ແຕະ Core ທີ່ Freeze ໄວ້ — ຕົວຢ່າງ: ເພີ່ມ Service/Repository ໃໝ່ແທນການແກ້ Signature ເກົ່າ, ໃຊ້ Field ເພີ່ມເຕີມແບບ Optional ແທນການແກ້ Field ເກົ່າ |

⚠ ArchitectureFreeze.md ຕ້ອງທົບທວນ ແລະອັບເດດທຸກຄັ້ງທີ່ມີ Major Version ໃໝ່ (ຫົວຂໍ້ 27), ໂດຍຜ່ານການອະນຸມັດຈາກຜູ້ຮັບຜິດຊອບໂຄງການ.

# 34. CI/CD Workflow

ກຳນົດ Flow ອັດຕະໂນມັດ/ກຶ່ງອັດຕະໂນມັດ ຈາກ Code ຈົນເຖິງ Production ໂດຍອີງໃສ່ Environment ຫົວຂໍ້ 19 ແລະ Branch ຫົວຂໍ້ 17:

Developer (local) — clasp + git commit

↓

GitHub — Pull Request ເຂົ້າ develop

↓

GitHub Actions (CI) — Lint + Unit Test (ຫົວຂໍ້ 30) ອັດຕະໂນມັດ

↓

Code Review ຜ່ານ (ຫົວຂໍ້ 24) — Merge ເຂົ້າ develop

↓

clasp push → Testing Project (ອັດຕະໂນມັດຜ່ານ GitHub Actions)

↓

Promote → Staging (manual, ຫົວຂໍ້ 19.1)

↓

ອະນຸມັດ + Release Checklist ຜ່ານ (ຫົວຂໍ້ 32)

↓

clasp push + deploy → Production (manual approval ເທົ່ານັ້ນ)

## 34.1 ຕາຕະລາງ Stage

| Stage | Trigger | Action |
| --- | --- | --- |
| CI Check | ເປີດ Pull Request | Lint code, ແລ່ນ Unit Test ອັດຕະໂນມັດ (GitHub Actions) |
| Auto-deploy Testing | Merge ເຂົ້າ develop | clasp push ໄປ Testing Project ອັດຕະໂນມັດ |
| Promote Staging | ອະນຸມັດຈາກ Reviewer | clasp push ໄປ Staging Project (manual trigger) |
| Deploy Production | ຜ່ານ Release Checklist (ຫົວຂໍ້ 32) | clasp push + deploy version ໃໝ່, tag Git (manual, ຕ້ອງມີຜູ້ອະນຸມັດ) |

- ຫ້າມ Deploy Production ຜ່ານ Automation ໂດຍບໍ່ມີການອະນຸມັດຈາກຄົນ (Manual Gate ບັງຄັບ)

- Automation ຂອງ CI (Lint/Test) ໃຊ້ GitHub Actions ຮ່ວມກັບ clasp CLI — ບໍ່ຕ້ອງການ Infrastructure ເພີ່ມນອກເໜືອຈາກ GitHub

# 35. Coding Metrics

ກຳນົດຄ່າມາດຕະຖານ (Guideline) ສຳລັບຂະໜາດ ແລະຄວາມຊັບຊ້ອນຂອງ Code ເພື່ອຮັກສາຄວາມສາມາດໃນການບຳລຸງຮັກສາ (Maintainable, ຫົວຂໍ້ 22.2):

| Metric | ຄ່າມາດຕະຖານ | ຫາກເກີນ |
| --- | --- | --- |
| Max file size (.gs/.html) | < 300 ແຖວ (ແນະນຳ), ເຕືອນຖ້າ > 500 | ແຍກອອກເປັນ Module/Service ຍ່ອຍ |
| Max function length | ≤ 50 ແຖວ (ຕາມຫົວຂໍ້ 4) | ແຍກອອກເປັນຟັງຊັນຍ່ອຍຕາມ Single Responsibility |
| Cyclomatic Complexity | ≤ 10 ຕໍ່ 1 ຟັງຊັນ | Refactor ຫຼຸດ if/else/loop ຊ້ອນກັນ, ແຍກ Logic |
| Code Coverage Target | Unit Test ຄອບຄຸມ ≥ 60% ຂອງ Service Layer Logic | ເພີ່ມ Test Case ໃນ Service ທີ່ຍັງບໍ່ຄອບຄຸມ |

⚠ Google Apps Script ບໍ່ມີເຄື່ອງມືວັດ Complexity ອັດຕະໂນມັດໃນຕົວ — ແນະນຳໃຊ້ ESLint ໃນ Local Dev (ຜ່ານ clasp + Node) ສຳລັບ Lint ພື້ນຖານ, ແລະໃຫ້ Code Review (ຫົວຂໍ້ 24) ເປັນຕົວກວດ Complexity ຫຼັກແທນເຄື່ອງມືອັດຕະໂນມັດເຕັມຮູບແບບ.

# 36. Disaster Recovery Plan

ກຳນົດແຜນກູ້ຄືນຂໍ້ມູນ/ລະບົບ ເມື່ອເກີດເຫດການເສຍຫາຍ (ຂໍ້ມູນເສຍ, Sheet ຖືກລຶບ, Script Error ຮ້າຍແຮງ) ໂດຍອີງໃສ່ Backup ຫົວຂໍ້ 8.1 ແລະ Drive ຫົວຂໍ້ 9.1:

| ຫົວຂໍ້ | ຄ່າ/ຂັ້ນຕອນມາດຕະຖານ |
| --- | --- |
| Backup Frequency | Spreadsheet: Weekly ອັດຕະໂນມັດ + ກ່ອນ Migration ທຸກຄັ້ງ (ຫົວຂໍ້ 8.1). Drive: ອາໄສ Google Trash (30 ວັນ) + RecycleBin/ ພາຍໃນ (ຫົວຂໍ້ 9.1) |
| Recovery Procedure | 1) ລະບຸ Sheet/Version Backup ຫຼ້າສຸດ → 2) Copy ກັບຄືນ Spreadsheet ຫຼັກ → 3) ກວດ SchemaVersion (ຫົວຂໍ້ 8.1) ໃຫ້ກົງ → 4) ກູ້ຄືນໄຟລ໌ຈາກ RecycleBin/Google Trash → 5) ແຈ້ງທີມ ແລະບັນທຶກເຫດການໃນ AuditLogs |
| RTO (Recovery Time Objective) | ≤ 4 ຊົ່ວໂມງ ສຳລັບການກູ້ຄືນ Spreadsheet ຫຼັກກັບສູ່ສະຖານະໃຊ້ງານໄດ້ |
| RPO (Recovery Point Objective) | ≤ 7 ວັນ (ຕາມຮອບ Backup ປະຈຳອາທິດ) — ຖ້າ Table ໃດສຳຄັນຫຼາຍ ໃຫ້ພິຈາລະນາເພີ່ມຄວາມຖີ່ Backup ເປັນລາຍວັນ |

⚠ ການປ່ຽນແປງແຜນ Disaster Recovery (ຕົວຢ່າງ: ປ່ຽນຄວາມຖີ່ Backup, ປ່ຽນວິທີກູ້ຄືນ) ຄວນບັນທຶກເປັນ ADR ໃໝ່ (ຫົວຂໍ້ 26) ຖ້າມີຜົນກະທົບຕໍ່ Architecture.

# 37. Monitoring Dashboard

ຕິດຕາມສະຖານະລະບົບຫຼັງ Production ໂດຍໃຊ້ເຄື່ອງມືພື້ນຖານຂອງ Google Workspace ເປັນຫຼັກ (ຕາມຫຼັກ KISS/YAGNI ຫົວຂໍ້ 22.2) ແທນການຕິດຕັ້ງລະບົບ Monitoring ພາຍນອກທີ່ຊັບຊ້ອນເກີນຄວາມຈຳເປັນ:

| Metric | ວິທີເກັບ/ຕິດຕາມ |
| --- | --- |
| Error Rate | ນັບຈຳນວນແຖວ Level=ERROR ໃນ Sheet “Logs”/AuditLogs ຕໍ່ມື້ (ຫົວຂໍ້ 12) |
| Execution Time | ບັນທຶກ Timestamp ເລີ່ມ/ຈົບຂອງແຕ່ລະ Service call, ປຽບທຽບກັບ Performance Budget (ຫົວຂໍ້ 29) |
| GAS Quota Usage | ເບິ່ງຜ່ານ Apps Script Dashboard ມາດຕະຖານ (Executions, Triggers, Errors) ຂອງ Google ໂດຍກົງ |
| Storage Usage | ກວດຂະໜາດ Drive ທີ່ໃຊ້ຜ່ານ Google Admin/Drive API ເປັນລາຍເດືອນ |
| Active Users | ນັບຈຳນວນຜູ້ໃຊ້ Unique ໃນ AuditLogs ຕໍ່ວັນ/ອາທິດ |

- ຂໍ້ມູນ Metric ຂ້າງເທິງ ລວບລວມເປັນ Dashboard Sheet ດຽວ, ອັບເດດອັດຕະໂນມັດຜ່ານ GAS Trigger ປະຈຳວັນ — ໃຊ້ໜ້າ Dashboard ດຽວກັນກັບ Phase 8 (ຫົວຂໍ້ 21) ບໍ່ຕ້ອງແຍກລະບົບໃໝ່

- ຖ້າ Error Rate ຫຼື GAS Quota Usage ເກີນເກນທີ່ຕັ້ງໄວ້ (ກຳນົດຄ່າໃນ Config.gs) ໃຫ້ແຈ້ງເຕືອນ Admin ຜ່ານອີເມວ

# 38. AI Development Rules

ໂຄງການນີ້ໃຊ້ AI Assistant (Claude, ChatGPT ຫຼືອື່ນໆ) ຊ່ວຍຂຽນ/ແກ້ໄຂ Code ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ — ກຳນົດກົດການເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ AI ໄວ້ຢ່າງຈະແຈ້ງ ເພື່ອຄວບຄຸມຄຸນນະພາບ ແລະປ້ອງກັນຄວາມເສຍຫາຍທີ່ບໍ່ຄາດຄິດ:

| ກົດ | ລາຍລະອຽດ |
| --- | --- |
| ຂອບເຂດການແກ້ໄຂ | AI ຕ້ອງແກ້ໄຂສະເພາະ Module/File ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ Task ທີ່ຮ້ອງຂໍເທົ່ານັ້ນ — ຫ້າມແກ້ໄຂ Module ອື່ນໂດຍບໍ່ຈຳເປັນ |
| Full Refactor | ຫ້າມ Refactor ທັງໂຄງການ (Full Project Refactor) ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບຄຳສັ່ງຢ່າງຈະແຈ້ງຈາກຜູ້ຮັບຜິດຊອບ |
| ສະຫຼຸບການປ່ຽນແປງ | ຫຼັງແກ້ໄຂ Code ທຸກຄັ້ງ AI ຕ້ອງສະຫຼຸບສິ່ງທີ່ປ່ຽນແປງ (Summary of Changes) ໃຫ້ຈະແຈ້ງ |
| ລະບຸໄຟລ໌ທີ່ແກ້ | AI ຕ້ອງລະບຸລາຍຊື່ໄຟລ໌ທັງໝົດທີ່ຖືກສ້າງ/ແກ້ໄຂ/ລຶບ ໃນທຸກຄັ້ງທີ່ລາຍງານຜົນ |
| ອ້າງອີງ Book 1 | AI ຕ້ອງອ້າງອີງ Master Development Rules (Book 1) ນີ້ທຸກຄັ້ງກ່ອນຂຽນ Code ໃໝ່ ຫຼືອອກແບບ Feature |
| Frozen API | ຫ້າມແກ້ໄຂ/ລຶບ Frozen API (ຫົວຂໍ້ 33) ໂດຍບໍ່ມີ ADR ໃໝ່ (ຫົວຂໍ້ 26) ຮອງຮັບ |
| ຖາມກ່ອນເຮັດ | ຖ້າ Requirement ບໍ່ຈະແຈ້ງ ຫຼືມີທາງເລືອກອອກແບບຫຼາຍທາງທີ່ໃຫ້ຜົນຕ່າງກັນຢ່າງມີນັຍສຳຄັນ (ຕົວຢ່າງ: ກະທົບ Architecture ຫົວຂໍ້ 22) AI ຕ້ອງຖາມຜູ້ຮັບຜິດຊອບກ່ອນ ບໍ່ຕັດສິນໃຈເອງ |
| ຍຶດ Coding Template | Service/Function ໃໝ່ທີ່ AI ຂຽນ ຕ້ອງຕາມ Coding Template ມາດຕະຖານ (ຫົວຂໍ້ 42) |

⚠ ກົດໃນຫົວຂໍ້ນີ້ນຳໃຊ້ກັບ AI Assistant ທຸກໂຕທີ່ເຂົ້າມາຊ່ວຍພັດທະນາໂຄງການ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ Claude, ChatGPT ຫຼືອື່ນໆ ເພື່ອຮັກສາມາດຕະຖານດຽວກັນທົ່ວທຸກ Phase.

# 39. Module Dependency Matrix

ນອກເໜືອຈາກທິດທາງລະຫວ່າງ Layer (ຫົວຂໍ້ 28), ໂຄງການນີ້ກຳນົດຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງ Module/Service ລະດັບດຽວກັນ (Peer-level) ໄວ້ຢ່າງຈະແຈ້ງ ເພື່ອປ້ອງກັນ Circular Dependency ລະຫວ່າງ Service:

PhotoService

↓

DriveService ──→ Database (Repository)

↓                  ↓

(Thumbnail Gen)   AuditLogs

DocumentService

↓

DriveService ──→ Database (Repository)

↓                  ↓

(File Validate)   AuditLogs

ReportService ──→ Database (Repository) ──→ AuditLogs

AuthService   ──→ Database (Repository) ──→ AuditLogs

LanguageService (ບໍ່ອ້າງອີງ Service ອື່ນ — Leaf Module)

## 39.1 ຕາຕະລາງອະນຸຍາດ/ຫ້າມອ້າງອີງ

| Module | ອະນຸຍາດອ້າງອີງ | ຫ້າມອ້າງອີງ |
| --- | --- | --- |
| PhotoService | DriveService, Database, Utils | DocumentService, ReportService (ຫ້າມເອີ້ນ Service ອື່ນລະດັບດຽວກັນໂດຍກົງ) |
| DocumentService | DriveService, Database, Utils | PhotoService, ReportService |
| ReportService | Database, Utils | PhotoService, DocumentService, DriveService ໂດຍກົງ (ຖ້າຕ້ອງການຂໍ້ມູນ ໃຫ້ດຶງຜ່ານ Database ດຽວກັນ) |
| AuthService | Database, Utils | Service ອື່ນທັງໝົດ |
| LanguageService | Utils ເທົ່ານັ້ນ | Service/Repository ອື່ນທັງໝົດ (ຕ້ອງເປັນ Leaf Module) |

⚠ ຖ້າ Service ໃດຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ຂໍ້ມູນຈາກ Service ອື່ນ, ໃຫ້ດຶງຜ່ານ Database/Repository ຮ່ວມກັນ ແທນການເອີ້ນ Service ຫາ Service ໂດຍກົງ — ຝ່າຝືນກົດນີ້ຖືວ່າຜິດຫົວຂໍ້ 28.1 Circular Dependency ແລະຕ້ອງແກ້ໄຂກ່ອນ Merge (ຫົວຂໍ້ 24).

# 40. UX Guidelines

ຂະຫຍາຍຈາກ UI Standards (ຫົວຂໍ້ 5) ໃຫ້ຄອບຄຸມພຶດຕິກຳ ແລະສະຖານະການໃຊ້ງານຈິງທີ່ UI Component ພຽງຢ່າງດຽວບໍ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້:

| ຫົວຂໍ້ UX | ກົດການໃຊ້ງານມາດຕະຖານ |
| --- | --- |
| Empty State | ທຸກໜ້າ/Table ທີ່ບໍ່ມີຂໍ້ມູນຕ້ອງສະແດງ Icon + ຂໍ້ຄວາມອະທິບາຍ + ປຸ່ມ Action ແນະນຳ (ຕົວຢ່າງ: “ຍັງບໍ່ມີຮູບພາບ — ອັບໂຫຼດເລີຍ”) |
| Skeleton Loading | ໜ້າທີ່ມີເນື້ອຫາຫຼາຍ (Table/Card List) ໃຫ້ໃຊ້ Skeleton ແທນ Spinner ທຳມະດາ ເພື່ອຫຼຸດຄວາມຮູ້ສຶກລໍຖ້າ |
| Offline Message | ຖ້າສູນເສຍການເຊື່ອມຕໍ່ອິນເຕີເນັດ ຕ້ອງແຈ້ງເຕືອນທັນທີ ແລະປ້ອງກັນການສົ່ງຟອມຊ້ຳ |
| Confirmation Flow | Action ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ (Delete, Bulk Update, Reset) ຕ້ອງມີ Confirm Dialog ລະບຸຜົນກະທົບຢ່າງຈະແຈ້ງກ່ອນດຳເນີນການ |
| Keyboard Shortcut | ກຳນົດ Shortcut ພື້ນຖານຮ່ວມກັນທົ່ວລະບົບ: Ctrl+K ເປີດຄົ້ນຫາ, Esc ປິດ Modal, Enter ຢືນຢັນຟອມ |
| Accessibility (WCAG) | Contrast ຂອງສີ text/background ຕາມມາດຕະຖານ WCAG AA ຂັ້ນຕ່ຳ, ຮູບພາບຕ້ອງມີ alt text, ທຸກ Component ຕ້ອງໃຊ້ Keyboard Navigation ໄດ້ |

⚠ UX Guidelines ນີ້ນຳໃຊ້ຮ່ວມກັບ UI Component Standards (ຫົວຂໍ້ 5.3) ໃນທຸກ Phase ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ Frontend, ແລະຕ້ອງກວດສອບໃນ Code Review Checklist (ຫົວຂໍ້ 24) ດ້ວຍ.

# 41. Backup / Restore SOP

ຂະຫຍາຍ Disaster Recovery Plan (ຫົວຂໍ້ 36) ໃຫ້ເປັນຂັ້ນຕອນປະຕິບັດງານມາດຕະຖານ (Standard Operating Procedure) ລະອຽດ ສຳລັບຜູ້ຮັບຜິດຊອບ Backup/Restore ຈິງ:

## 41.1 ຕາຕະລາງ Backup

| ຄວາມຖີ່ | ຂອບເຂດ | ບ່ອນເກັບ |
| --- | --- | --- |
| ປະຈຳວັນ (Daily) | Sheet ທີ່ມີການປ່ຽນແປງເລື້ອຍ (ຕົວຢ່າງ: AuditLogs, Photos, Documents) — ສະເພາະ Table ສຳຄັນ | Backups/Sheets_Backup/{Year}/{Month}/{Day}/ (Drive) |
| ປະຈຳອາທິດ (Weekly) | Spreadsheet ທັງໝົດ (Full Copy) ທຸກ Sheet Tab | Backups/Sheets_Backup/{Year}/{Month}/ (Drive, ຫົວຂໍ້ 8.1) |
| ກ່ອນ Migration/Deploy | Full Copy Spreadsheet + Snapshot ໂຄງສ້າງ Drive Folder ຫຼັກ | Backups/ (ຕິດ Tag ວັນທີ + Version) |

## 41.2 ຂັ້ນຕອນ Restore (Step-by-Step)

- ຢຸດການໃຊ້ງານລະບົບຊົ່ວຄາວ (Maintenance Mode) ແລະແຈ້ງເຕືອນຜູ້ໃຊ້ຜ່ານ Banner ໃນ Web App

- ລະບຸ Backup Version ຫຼ້າສຸດທີ່ໃຊ້ໄດ້ຈາກ Backups/Sheets_Backup/ ຫຼືກ່ອນເຫດການເກີດຂຶ້ນ

- Copy Spreadsheet ຈາກ Backup ມາທົດແທນ (ຫຼືສ້າງ Spreadsheet ໃໝ່ຈາກ Backup) — ຫ້າມແກ້ໄຂ Backup ຕົ້ນສະບັບ

- ກວດ SchemaVersion ໃນ Sheet Settings (ຫົວຂໍ້ 8.1) ໃຫ້ກົງກັບ Code Version ປັດຈຸບັນ, ຖ້າບໍ່ກົງໃຫ້ແລ່ນ Migration Script ທີ່ຂາດໄປ

- ກູ້ຄືນໄຟລ໌ຮູບພາບ/ເອກະສານຈາກ RecycleBin/ ຫຼື Google Trash (ຖ້າກ່ຽວຂ້ອງ)

- ທົດສອບການເຮັດວຽກພື້ນຖານ (Login, Upload, Search) ໃນ Staging ກ່ອນເປີດໃຫ້ໃຊ້ຈິງ

- ປິດ Maintenance Mode, ແຈ້ງທີມ ແລະບັນທຶກເຫດການ+ຂັ້ນຕອນທີ່ເຮັດໄວ້ໃນ AuditLogs ແລະ Changelog.md

⚠ RTO ≤ 4 ຊົ່ວໂມງ ແລະ RPO ≤ 7 ວັນ ຕາມທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນຫົວຂໍ້ 36 — ຖ້າຂັ້ນຕອນຈິງໃຊ້ເວລາເກີນນີ້ ໃຫ້ທົບທວນຄວາມຖີ່ Backup ຫຼືຂະບວນການ Restore ໃໝ່.

# 42. Coding Template

ທຸກ Function ໃນ Service Layer (ບໍ່ວ່າຈະຂຽນໂດຍຄົນ ຫຼື AI ຕາມຫົວຂໍ້ 38) ຕ້ອງຕາມໂຄງສ້າງ Template ມາດຕະຖານດຽວກັນນີ້ ເພື່ອຄວາມສະໝໍ່າສະເໝີ:

/**

* ອະທິບາຍໜ້າທີ່ຂອງຟັງຊັນ (JSDoc)

* @param {Object} payload - ຂໍ້ມູນນຳເຂົ້າ

* @returns {Object} Response ມາດຕະຖານ { success, data/error } (ຫົວຂໍ້ 23.1)

*/

function createPhoto(payload) {

try {

// 1) Validation — ກວດຂໍ້ມູນນຳເຂົ້າກ່ອນສະເໝີ (ຫົວຂໍ້ 13)

if (!payload || !payload.fileId) {

throw new ValidationError("ຂໍ້ມູນບໍ່ຄົບຖ້ວນ");

}

// 2) Business Logic — ເອີ້ນ Repository ເທົ່ານັ້ນ (ຫົວຂໍ້ 22.1/28)

const result = PhotoRepository.insert(payload);

// 3) Logging — ບັນທຶກ Action ສຳຄັນ (ຫົວຂໍ້ 12)

AuditLog.record("CREATE_PHOTO", payload.userId, result.id);

// 4) Return — ຮູບແບບມາດຕະຖານ (ຫົວຂໍ້ 23.1)

return { success: true, message: "", data: result };

} catch (err) {

Logger.log(err); // Log ລະອຽດ (ຫົວຂໍ້ 12)

return { success: false, code: err.code || "UNKNOWN_ERROR", message: err.message };

}

}

// 5) Unit Test (ຫົວຂໍ້ 30/35) — ຕົວຢ່າງໂຄງຮ່າງ

function test_createPhoto_shouldReturnSuccess() {

const result = createPhoto({ fileId: "abc", userId: "u1" });

if (!result.success) throw new Error("Test failed: " + result.message);

}

## 42.1 ອົງປະກອບບັງຄັບຂອງ Template

- JSDoc: ອະທິບາຍໜ້າທີ່, Parameter, Return Value

- Validation: ກວດຂໍ້ມູນນຳເຂົ້າກ່ອນສະເໝີ, throw Custom Error ຖ້າບໍ່ຖືກຕ້ອງ (ຫົວຂໍ້ 11)

- try/catch: ຄຸມທຸກ Logic ທີ່ອາດເກີດ Error, ບໍ່ປ່ອຍໃຫ້ Exception ຫຼຸດອອກໄປນອກຟັງຊັນ

- Logging: ບັນທຶກ Action ສຳຄັນ/Error ຕາມຫົວຂໍ້ 12

- Return API: ຄືນຄ່າຕາມຮູບແບບມາດຕະຖານຫົວຂໍ້ 23.1 ສະເໝີ ບໍ່ວ່າຈະສຳເລັດ ຫຼືຜິດພາດ

- Unit Test: ທຸກຟັງຊັນ Service ຕ້ອງມີ Test Case ຢ່າງໜ້ອຍ 1 ກໍລະນີສຳເລັດ ແລະ 1 ກໍລະນີຜິດພາດ (ຫົວຂໍ້ 30)

# 43. Feature Toggle

ຄຸນສົມບັດຂັ້ນສູງ/Candidate Feature ທັງໝົດ (ຫົວຂໍ້ 1.4) ຕ້ອງອອກແບບໃຫ້ເປີດ/ປິດໄດ້ຈາກໜ້າ Settings ໂດຍບໍ່ຕ້ອງແກ້ Code, ເກັບຄ່າໄວ້ໃນ Sheet “Settings” (ຫົວຂໍ້ 6):

| Feature Key | ຄ່າເລີ່ມຕົ້ນ | ອະທິບາຍ |
| --- | --- | --- |
| ENABLE_QR_CODE | false | ສ້າງ/ອ່ານ QR Code ຜູກກັບອໍເດີ/ລູກຄ້າ |
| ENABLE_OCR | false | ອ່ານຂໍ້ຄວາມຈາກ Passport/ID Card (ຫົວຂໍ້ 1.4) |
| ENABLE_FACE_RECOGNITION | false | ຈັດກຸ່ມຮູບຕາມໃບໜ້າ |
| ENABLE_AI_SEARCH | false | ຄົ້ນຫາດ້ວຍ AI Auto Tag (ຫົວຂໍ້ 1.4) |
| ENABLE_BATCH_PRINT | false | ພິມຮູບຫຼາຍໃບພ້ອມກັນ (Bulk Operations) |
| ENABLE_DUPLICATE_CHECK | false | ກວດຈັບຮູບຊ້ຳກ່ອນບັນທຶກ |
| ENABLE_IMAGE_VERSIONING | false | ເກັບປະຫວັດເວີຊັນຮູບ |

## 43.1 ກົດການໃຊ້ງານ

- Service Layer ຕ້ອງກວດ Feature Toggle ກ່ອນ Execute Logic ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງສະເໝີ — ຖ້າ Toggle = false ໃຫ້ Return ຂໍ້ຄວາມແຈ້ງວ່າ Feature ຍັງບໍ່ເປີດໃຊ້ (ຮູບແບບ Response ຫົວຂໍ້ 23.1)

- ຫ້າມ Deploy Feature ໃໝ່ໃຫ້ເຮັດວຽກ “ສະເໝີ” ໂດຍບໍ່ຜ່ານ Toggle — ເພື່ອຫຼຸດຄວາມສ່ຽງເມື່ອ Feature ຍັງທົດສອບບໍ່ຄົບ (ອ້າງອີງ AI Development Rules ຫົວຂໍ້ 38 ແລະ Release Checklist ຫົວຂໍ້ 32)

- Toggle ໃໝ່ທຸກໂຕຕ້ອງບັນທຶກໄວ້ໃນຕາຕະລາງນີ້ (ອັບເດດເອກະສານ) ທຸກຄັ້ງທີ່ເພີ່ມ Feature ໃໝ່

# 44. Configuration Management

ຂະຫຍາຍກົດ “ຫ້າມ Hardcode” ຈາກຫົວຂໍ້ 4/7 ໃຫ້ເປັນລາຍການ Config ມາດຕະຖານທີ່ທຸກ Phase ຕ້ອງໃຊ້ຮ່ວມກັນ, ເກັບໄວ້ໃນ Config.gs/PropertiesService ຫຼື Sheet “Settings”:

| Config Key | ຄວາມໝາຍ | ຄ່າຕົວຢ່າງ |
| --- | --- | --- |
| MAX_UPLOAD_SIZE | ຂະໜາດໄຟລ໌ອັບໂຫຼດສູງສຸດ | 10MB (ຮູບ) / 20MB (ເອກະສານ) — ຫົວຂໍ້ 9 |
| ALLOWED_FILE_TYPES | ປະເພດໄຟລ໌ທີ່ອະນຸຍາດອັບໂຫຼດ | jpg, png, heic, pdf |
| MAX_IMAGES_PER_UPLOAD | ຈຳນວນຮູບສູງສຸດຕໍ່ 1 ຄັ້ງອັບໂຫຼດ | 50 |
| AUTO_DELETE_TEMP_DAYS | ຈຳນວນວັນລຶບ Temp/ອັດຕະໂນມັດ | 1 ວັນ — ຫົວຂໍ້ 9.1 |
| THUMBNAIL_SIZE | ຂະໜາດ Thumbnail ມາດຕະຖານ | 300x300 px |
| DEFAULT_LANGUAGE | ພາສາເລີ່ມຕົ້ນຂອງລະບົບ | lo — ຫົວຂໍ້ 14 |

- ຄ່າ Config ທັງໝົດຕ້ອງແກ້ໄຂໄດ້ຈາກໜ້າ Settings (Phase 13) ໂດຍ Admin ໂດຍບໍ່ຕ້ອງແກ້ Code ຫຼື Deploy ໃໝ່

- ຫ້າມຂຽນຄ່າ Config ພວກນີ້ຊ້ຳໃນຫຼາຍໄຟລ໌ — ອ່ານຈາກແຫຼ່ງດຽວ (Config.gs/Settings Sheet) ສະເໝີ

# 45. File Lifecycle

ກຳນົດວົງຈອນຊີວິດຂອງໄຟລ໌ (ຮູບ/ເອກະສານ) ຕັ້ງແຕ່ອັບໂຫຼດຈົນລຶບຖາວອນ ໂດຍອີງໃສ່ Drive Standards (ຫົວຂໍ້ 9) ແລະ Backup SOP (ຫົວຂໍ້ 41):

Upload → Validate → Compress → Thumbnail → Save → Archive → Recycle Bin → Permanent Delete

| ຂັ້ນຕອນ | ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ / ອ້າງອີງ |
| --- | --- |
| Upload | UploadService ຮັບໄຟລ໌ຈາກ UI (Component ຫົວຂໍ້ 5.3) |
| Validate | ກວດ MIME Type/ຂະໜາດ ຕາມ Config (ຫົວຂໍ້ 13.2 / 44) |
| Compress | ຫຼຸດຂະໜາດຮູບກ່ອນບັນທຶກ (ຖ້າເປີດໃຊ້) — Background Job ຫົວຂໍ້ 46 |
| Thumbnail | ສ້າງ Thumbnail ເກັບໄວ້ໃນ Thumbnails/ (ຫົວຂໍ້ 9.1) — Background Job ຫົວຂໍ້ 46 |
| Save | ບັນທຶກໄຟລ໌ຈິງໃນ Drive + Metadata ໃນ Sheet (ຫົວຂໍ້ 6) |
| Archive | ຍ້າຍໄປ Archive/ ເມື່ອເກີນອາຍຸ Data Retention (ຫົວຂໍ້ 8.1 / 9.1) |
| Recycle Bin | Soft Delete ຍ້າຍໄປ RecycleBin/ ພັກໄວ້ 30 ວັນ (ຫົວຂໍ້ 9.1) |
| Permanent Delete | ລຶບຖາວອນຫຼັງພົ້ນ Recycle Bin ຫຼື Admin ສັ່ງລຶບເອງ |

# 46. Background Jobs

ງານທີ່ບໍ່ຄວນໃຫ້ User ລໍຖ້າ (Long-running/Non-blocking) ຕ້ອງອອກແບບໃຫ້ແລ່ນແບບ Background ຜ່ານ GAS Time-based Trigger ຫຼື Sheet-based Job Queue ງ່າຍໆ, ບໍ່ໃຊ້ Message Queue ພາຍນອກ (ຕາມ ADR-005 ຫົວຂໍ້ 26.2):

| Job | ຄວາມຖີ່/Trigger | ໜ້າທີ່ |
| --- | --- | --- |
| Generate Thumbnail | ທັນທີຫຼັງ Upload (Trigger) | ສ້າງ Thumbnail (ຫົວຂໍ້ 45) |
| Backup | ປະຈຳອາທິດ (Time-based Trigger) | Backup Spreadsheet/Drive (ຫົວຂໍ້ 8.1/41) |
| Compress | ທັນທີຫຼັງ Upload (ຖ້າເປີດໃຊ້) | ຫຼຸດຂະໜາດຮູບ (ຫົວຂໍ້ 45) |
| OCR | ທັນທີຫຼັງ Upload (ຖ້າເປີດ ENABLE_OCR) | ອ່ານຂໍ້ຄວາມຈາກຮູບ/ເອກະສານ |
| AI Tag | ທັນທີຫຼັງ Upload (ຖ້າເປີດ ENABLE_AI_SEARCH) | ສ້າງ Tag ອັດຕະໂນມັດ |
| Cache Refresh | ປະຈຳວັນ (Time-based Trigger) | ອັບເດດ Cache (ຫົວຂໍ້ 48) |

- Job ທີ່ຕ້ອງການເລີ່ມທັນທີແຕ່ບໍ່ຄວນໃຫ້ User ລໍຖ້າ (Thumbnail/OCR/AI Tag): Return Response ໃຫ້ User ກ່ອນ (ຫົວຂໍ້ 29 Performance Budget), ແລ້ວແລ່ນ Job ຕໍ່ຜ່ານ Trigger ຫຼື Sheet-based Queue (ຄໍລຳ Status=Pending/Done ໃນ Sheet)

- ຫ້າມໃຊ້ Third-party Message Queue/Job Scheduler ພາຍນອກ Google Workspace ໂດຍບໍ່ມີ ADR (ຫົວຂໍ້ 26)

# 47. Search Index

ລະບົບ Search (Phase 11) ຕ້ອງອອກແບບໃຫ້ຄົ້ນຫາໄດ້ດ້ວຍ Field ມາດຕະຖານຕໍ່ໄປນີ້:

| Field | ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ | ໃຊ້ສຳລັບ |
| --- | --- | --- |
| Filename | Photos/Documents Sheet | ຄົ້ນຫາພື້ນຖານຕາມຊື່ໄຟລ໌ |
| Customer | Customer Code (ຫົວຂໍ້ 10.2) | ຄົ້ນຫາຕາມລູກຄ້າ |
| Category | Categories Sheet | ກັ່ນຕອງຕາມໝວດໝູ່ |
| Date | CreatedAt | ກັ່ນຕອງຕາມຊ່ວງເວລາ |
| Tags | AI Auto Tag (ຖ້າເປີດ ຫົວຂໍ້ 43) | ຄົ້ນຫາແບບ AI |
| Keywords | OCR Text (ຖ້າເປີດ ຫົວຂໍ້ 43) | ຄົ້ນຫາຈາກເນື້ອຫາໃນຮູບ/ເອກະສານ |
| QR | QR Code ຜູກກັບອໍເດີ/ລູກຄ້າ | ສະແກນຄົ້ນຫາໄວ |
| Favorite | Flag ຜູ້ໃຊ້ Mark ໄວ້ | ກັ່ນຕອງລາຍການທີ່ Mark Favorite |

⚠ ໃຊ້ Google Sheets Query/Filter ພື້ນຖານກ່ອນ, ພິຈາລະນາ Cache Search Result (ຫົວຂໍ້ 48) ຖ້າຂໍ້ມູນເພີ່ມຂຶ້ນຈົນກະທົບ Performance Budget (ຫົວຂໍ້ 29).

# 48. Cache Strategy

ລວມ Cache ທຸກປະເພດທີ່ໃຊ້ໃນລະບົບ (ຂະຫຍາຍຈາກຫົວຂໍ້ 16) ໃຫ້ເປັນມາດຕະຖານດຽວ ໂດຍໃຊ້ GAS CacheService ເປັນຫຼັກ (ອາຍຸ Cache ສູງສຸດ 6 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ Key ຕາມຂໍ້ຈຳກັດ GAS):

| Cache Type | ອາຍຸ Cache (TTL) | Invalidate ເມື່ອໃດ |
| --- | --- | --- |
| Photo Cache (Thumbnail URL) | ຈົນກວ່າຈະລຶບ/ແກ້ໄຂຮູບ | ອັບໂຫຼດ/ລຶບ/ແກ້ໄຂຮູບ |
| Search Cache | 5-10 ນາທີ | ຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງມີການປ່ຽນແປງ |
| Settings Cache | ຈົນກວ່າຈະແກ້ໄຂ Settings | Admin ແກ້ໄຂ Settings (ຫົວຂໍ້ 44) |
| Language Cache | 1 Session | ຜູ້ໃຊ້ປ່ຽນພາສາ (ຫົວຂໍ້ 14) |
| Drive Cache (Folder ID Lookup) | 1 ຊົ່ວໂມງ | ໂຄງສ້າງ Folder ຫຼັກມີການປ່ຽນແປງ |

# 49. Notification Rules

ກຳນົດແຈ້ງເຕືອນມາດຕະຖານ (ພັດທະນາໃນ Phase ຫຼັງ ຫຼືຕາມຄວາມພ້ອມ) ໂດຍໃຊ້ MailApp/GmailApp ຂອງ GAS ເປັນຫຼັກ, ບໍ່ຕ້ອງການ Service ພາຍນອກ:

| ເຫດການ (Event) | ຜູ້ຮັບແຈ້ງເຕືອນ | ຊ່ອງທາງ |
| --- | --- | --- |
| Storage ໃກ້ເຕັມ (90%) | Admin | Email |
| Backup Failed | Admin | Email |
| Upload Failed | User + Admin (ຖ້າຊ້ຳຫຼາຍຄັ້ງ) | In-app Toast + Email (Admin) |
| Permission Changed | User ທີ່ຖືກປ່ຽນສິດ | Email + In-app |
| Login Alert (ອຸປະກອນ/ສະຖານທີ່ໃໝ່) | User | Email |

# 50. Import / Export

| Format | ໃຊ້ສຳລັບ |
| --- | --- |
| Excel (.xlsx) | Export ລາຍງານ/ລາຍການຮູບ-ເອກະສານໃຫ້ຜູ້ບໍລິຫານ (ຫົວຂໍ້ 12 Reports) |
| CSV | Import/Export ຂໍ້ມູນລູກຄ້າ/Category ຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ |
| JSON | Export/Import Config/Settings ລະຫວ່າງ Environment (ຫົວຂໍ້ 19/44) |
| ZIP | Export ຮູບພາບ/ເອກະສານທັງ Folder ໃຫ້ລູກຄ້າດາວໂຫຼດຄັ້ງດຽວ |

- Import ຕ້ອງ Validate ຂໍ້ມູນທຸກແຖວກ່ອນບັນທຶກ (ຫົວຂໍ້ 13)

- Export ຂະໜາດໃຫຍ່ (ຕົວຢ່າງ: ZIP ທັງ Folder) ຕ້ອງແລ່ນເປັນ Background Job (ຫົວຂໍ້ 46) ບໍ່ໃຫ້ User ລໍຖ້າໜ້າຈໍຄ້າງ

# 51. Integration Standards

ສຳລັບການຂະຫຍາຍສູ່ ERP/ລະບົບພາຍນອກໃນອະນາຄົດ (ຫົວຂໍ້ 1.1) — ທຸກ Integration ໃໝ່ຕ້ອງຜ່ານ ADR (ຫົວຂໍ້ 26) ແລະຄວບຄຸມດ້ວຍ Feature Toggle (ຫົວຂໍ້ 43) ກ່ອນເປີດໃຊ້ຈິງ ເພື່ອຫຼີກລ່ຽງ External Dependency ທີ່ບໍ່ຈຳເປັນ (YAGNI):

| Integration | ຈຸດປະສົງ | ໝາຍເຫດ |
| --- | --- | --- |
| REST API | ຕໍ່ Mobile App ໃນອະນາຄົດ | ໃຊ້ຮູບແບບ Response ຫົວຂໍ້ 23 ເປັນຫຼັກ |
| Webhook | ແຈ້ງເຫດການໄປລະບົບພາຍນອກ (ຕົວຢ່າງ: ອໍເດີໃໝ່ → ລະບົບບັນຊີ) | Optional, ປິດໄດ້ (ຫົວຂໍ້ 43) |
| Google Calendar | ນັດໝາຍລູກຄ້າມາຮັບຮູບ/ພິມຮູບ | ໃຊ້ Calendar API ຂອງ Google ໂດຍກົງ |
| Gmail | ສົ່ງແຈ້ງເຕືອນ/ໃບຮັບຮອງທາງອີເມວ | ໃຊ້ GmailApp ຂອງ GAS, ບໍ່ຕ້ອງ Service ພາຍນອກ |
| LINE / Telegram | ແຈ້ງເຕືອນລູກຄ້າ/ພະນັກງານຜ່ານແອັບທີ່ນິຍົມ | ຕ້ອງມີ ADR ກ່ອນເພີ່ມ ເພາະເປັນ External Dependency ໃໝ່ |

# 52. Event Log

ຂະຫຍາຍຈາກ AuditLogs (ຫົວຂໍ້ 12) ໂດຍເພີ່ມ Column “EventType” ເພື່ອຈັດປະເພດເຫດການສຳລັບໃຊ້ວິເຄາະ/ສະຫຼຸບໃນ Smart Dashboard (ຫົວຂໍ້ 1.4/37), ບໍ່ໄດ້ແຍກ Sheet ໃໝ່:

| Event | ໃຊ້ສຳລັບ |
| --- | --- |
| Photo Uploaded | ສະຖິຕິຈຳນວນຮູບ/ວັນ (Smart Dashboard) |
| Photo Printed | ຕິດຕາມການພິມ/ການພິມຊ້ຳ |
| Document Deleted | Audit + ອ້າງອີງ Recovery (ຫົວຂໍ້ 41) |
| User Login | Security Monitoring (ຫົວຂໍ້ 37) |
| Settings Changed | Audit ການປ່ຽນແປງ Config (ຫົວຂໍ້ 44) |

⚠ Event Log ນຳໃຊ້ Sheet ດຽວກັນກັບ AuditLogs (ຫົວຂໍ້ 12) ເພື່ອຫຼີກລ່ຽງການເພີ່ມ Table ໃໝ່ໂດຍບໍ່ຈຳເປັນ (YAGNI) — ໃຊ້ Column EventType ຈັດປະເພດແທນ.

# 53. Business Workflow (ຂັ້ນຕອນການເຮັດວຽກຂອງຮ້ານຖ່າຍຮູບ)

ຫົວຂໍ້ 53–57 ເປັນ “ພາກຜະໜວກ Production Details” ທີ່ເພີ່ມເຂົ້າໃນ v4.1 ເພື່ອປິດຊ່ອງວ່າງ 0.5% ຂອງ Book 1 — ໃຫ້ Claude ແລະທີມມີພາບ Workflow, ລະຫັດຂໍ້ຜິດພາດ, ສະຖານະ, ເປົ້າໝາຍປະສິດທິພາບ ແລະ Roadmap ທີ່ຊັດເຈນກ່ອນ Freeze.

Business Workflow ຂ້າງລຸ່ມນີ້ແມ່ນຂັ້ນຕອນຫຼັກ (Happy Path) ຂອງການບໍລິການລູກຄ້າໜຶ່ງຄົນ ຕັ້ງແຕ່ເຂົ້າຮ້ານຈົນເຖິງ Archive. ທຸກຂັ້ນຕອນຕ້ອງບັນທຶກ Log (ຫົວຂໍ້ 12) ແລະຜ່ານການ Validate (ຫົວຂໍ້ 11, 13).

ລູກຄ້າມາຮ້ານ (Walk-in / ນັດ)

↓

ສ້າງ Customer Code  (ຫົວຂໍ້ 10 Naming Convention)

↓

Upload ຮູບ  (≤ 5s ຕໍ່ໄຟລ໌ — SLA ຫົວຂໍ້ 56)

↓

Generate Thumbnail  (ຫົວຂໍ້ 16 / 46 Background Job)

↓

Save Metadata  (ຫົວຂໍ້ 6 Database)

↓

Sync → Google Drive  (ຫົວຂໍ້ 9)

↓

Update → Google Sheets  (ຫົວຂໍ້ 6, 8)

↓

Preview ໃຫ້ລູກຄ້າ  (≤ 3s — SLA ຫົວຂໍ້ 56)

↓

Print ອໍເດີ  (State Machine ຫົວຂໍ້ 55)

↓

Archive  (ຫົວຂໍ້ 45 File Lifecycle)

⚠ ຖ້າຂັ້ນຕອນໃດລົ້ມເຫລວ ໃຫ້ຄືນ Error Code ມາດຕະຖານ (ຫົວຂໍ້ 54) ແລະບໍ່ໃຫ້ Workflow ຂ້າມຂັ້ນຕອນ — ຕ້ອງແກ້ຫຼືຍົກເລີກກ່ອນຈຶ່ງໄປຂັ້ນຕໍ່ໄປ.

# 54. Error Code Standard (ມາດຕະຖານລະຫັດຂໍ້ຜິດພາດ)

ຂະຫຍາຍຈາກ Error Handling (ຫົວຂໍ້ 11). ທຸກຂໍ້ຜິດພາດທີ່ສະແດງໃຫ້ User ຫຼືບັນທຶກໃນ Log ຕ້ອງໃຊ້ລະຫັດກາງ (E0xx) ເພື່ອໃຫ້ຄົ້ນຫາ ແລະວິເຄາະໄດ້ງ່າຍ. ຮູບແບບ: ໝວດ E = Error, ຕົວເລກ 3 ຫຼັກ.

| ລະຫັດ | ຄຳອະທິບາຍ | ສາເຫດຫຼັກ | ວິທີແກ້ໄຂ / Action |
| --- | --- | --- | --- |
| E001 | Login Failed | ຊື່ຜູ້ໃຊ້/ລະຫັດຜ່ານບໍ່ຖືກ ຫຼື Session ໝົດອາຍຸ | ໃຫ້ Login ໃໝ່; ບັນທຶກ AuditLog (ຫົວຂໍ້ 12) |
| E002 | Upload Failed | ໄຟລ໌ໃຫຍ່ເກີນ, ຂາດເນັດ ຫຼື Format ບໍ່ຮອງຮັບ | ລອງໃໝ່; ກວດຂະໜາດ/ນາມສະກຸນ (ຫົວຂໍ້ 45) |
| E003 | Drive Quota Exceeded | ພື້ນທີ່ Google Drive ເຕັມ | ແຈ້ງເຕືອນ Admin; ຍ້າຍ/ລຶບໄຟລ໌ເກົ່າ (ຫົວຂໍ້ 41) |
| E004 | Folder Missing | ໂຟນເດີປາຍທາງບໍ່ມີ ຫຼືຖືກລຶບ | ສ້າງໂຟນເດີໃໝ່ຕາມໂຄງສ້າງ (ຫົວຂໍ້ 9) |
| E005 | Permission Denied | ບໍ່ມີສິດເຂົ້າເຖິງ Drive/Sheet/Feature | ກວດ Role & Sharing (ຫົວຂໍ້ 13) |

⚠ ຫ້າມສະແດງຂໍ້ຄວາມ Error ດິບ (Raw / Stack Trace) ໃຫ້ User — ໃຫ້ສະແດງລະຫັດ + ຂໍ້ຄວາມ 3 ພາສາ (ຫົວຂໍ້ 14) ແລ້ວເກັບລາຍລະອຽດໄວ້ໃນ Log ເທົ່ານັ້ນ.

# 55. State Machine (ວົງຈອນສະຖານະຂອງອໍເດີພິມ)

ອໍເດີພິມແຕ່ລະລາຍການຕ້ອງມີ Field “Status” ດຽວ ແລະຍ້າຍໄດ້ຕາມລຳດັບຂ້າງລຸ່ມເທົ່ານັ້ນ (ຫ້າມຂ້າມສະຖານະ). ການປ່ຽນທຸກຄັ້ງບັນທຶກ Event Log (ຫົວຂໍ້ 52).

New → Uploaded → Verified → Printing → Completed → Archived

| ສະຖານະ | ຄວາມໝາຍ | ສະຖານະຖັດໄປທີ່ອະນຸຍາດ |
| --- | --- | --- |
| New | ສ້າງອໍເດີແລ້ວ ແຕ່ຍັງບໍ່ໄດ້ Upload ຮູບ | Uploaded |
| Uploaded | Upload ຮູບຄົບ ລໍຖ້າກວດ | Verified |
| Verified | ກວດຄວາມຖືກຕ້ອງ/ຄຸນນະພາບຮູບຜ່ານ | Printing |
| Printing | ກຳລັງພິມ | Completed |
| Completed | ພິມ ແລະສົ່ງມອບລູກຄ້າແລ້ວ | Archived |
| Archived | ເກັບເຂົ້າ Archive (ອ່ານຢ່າງດຽວ) | — (ສະຖານະສຸດທ້າຍ) |

⚠ ການຍົກເລີກ (Cancelled) ອະນຸຍາດຈາກ New/Uploaded/Verified ເທົ່ານັ້ນ — ຫຼັງເລີ່ມ Printing ຕ້ອງຜ່ານການອະນຸມັດ Admin.

# 56. SLA (ຂໍ້ຕົກລົງລະດັບການບໍລິການ / Performance Target)

SLA ອ້າງອີງ Performance Rules (ຫົວຂໍ້ 16) ແລະ Performance Budget (ຫົວຂໍ້ 29). ວັດແທກໃນສະພາບການໃຊ້ງານປົກກະຕິ (ເນັດ ແລະໄຟລ໌ຂະໜາດມາດຕະຖານ). ຖ້າເກີນເປົ້າໝາຍ ໃຫ້ບັນທຶກ Metric (ຫົວຂໍ້ 35) ແລະທົບທວນ.

| ການເຮັດວຽກ | ເປົ້າໝາຍ (SLA) | ໝາຍເຫດ |
| --- | --- | --- |
| Upload (ຕໍ່ໄຟລ໌) | ≤ 5 ວິນາທີ | ໄຟລ໌ໃຫຍ່ໃຊ້ Background Job (ຫົວຂໍ້ 46) |
| Search | ≤ 2 ວິນາທີ | ໃຊ້ Search Index (ຫົວຂໍ້ 47) |
| Preview | ≤ 3 ວິນາທີ | ໃຊ້ Thumbnail + Cache (ຫົວຂໍ້ 48) |

# 57. Roadmap (ແຜນພັດທະນາຕາມ Version)

Roadmap ກຳນົດຂອບເຂດ (Scope) ຂອງແຕ່ລະ Major Version ຕາມ Semantic Versioning (ຫົວຂໍ້ 27). ການຂະຫຍາຍສູ່ POS/ERP ຕ້ອງຜ່ານ ADR (ຫົວຂໍ້ 26) ແລະສອດຄ່ອງກັບ Project Goal (ຫົວຂໍ້ 1.1).

Version 1.0  →  Photo Archive   (ຈັດເກັບ & ຄົ້ນຫາຮູບ)

↓

Version 2.0  →  Order           (ຈັດການອໍເດີພິມ)

↓

Version 3.0  →  POS             (ຂາຍໜ້າຮ້ານ / ຊຳລະເງິນ)

↓

Version 4.0  →  ERP             (ສະຕັອກ, ບັນຊີ, ລາຍງານ)

| Version | Scope | ສະຖານະ |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | Photo Archive — ຫຼັກຂອງໂຄງການປັດຈຸບັນ | ກຳລັງພັດທະນາ |
| 2.0 | Order Management | ວາງແຜນ |
| 3.0 | POS | ອະນາຄົດ |
| 4.0 | ERP Integration (ຫົວຂໍ້ 51) | ອະນາຄົດ |