# Book 2 — Development Phases (STEP 1–15)

ເອກະສານນີ້ແມ່ນ Book 2 ໃນຊຸດເອກະສານໂຄງການ “ໂປຣແກຣມຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນ ແລະຮູບພາບ (ຮ້ານຖ່າຍຮູບ)”. ໃຊ້ຄູ່ກັບ Book 1 — Project Foundation (Master Development Rules v4.1 Stable) ຊຶ່ງເປັນ “ກົດ ແລະມາດຕະຖານ” ຫຼັກ. Book 2 ນຳກົດເຫຼົ່ານັ້ນມາລົງເປັນ “ແຜນປະຕິບັດ” ແຍກເປັນ 15 Phase ຢ່າງເປັນລຳດັບ.

ທຸກ Phase ໃນເອກະສານນີ້ຈັດໂຄງສ້າງຄືກັນ 6 ສ່ວນ: ເປົ້າໝາຍ (Goal) → ວຽກງານຫຼັກ (Tasks) → ຜົນຜະລິດ (Deliverables) → ເງື່ອນໄຂຜ່ານ (Acceptance Criteria) → ການທົດສອບ (Testing) → ກົດ/ອ້າງອີງ Book 1. ທຸກເລກ “ຫົວຂໍ້ NN” ໃນເອກະສານນີ້ໝາຍເຖິງຫົວຂໍ້ໃນ Book 1 v4.1.

## ວິທີໃຊ້ ແລະກົດການເຮັດວຽກ

- ດຳເນີນຕາມ Phase 1 → 15 ຢ່າງເປັນລຳດັບ — ຫ້າມຂ້າມ Phase (ອ້າງອີງ Book 1 ຫົວຂໍ້ 20).

- ຫ້າມເລີ່ມ Phase ຕໍ່ໄປ ກ່ອນ Phase ປັດຈຸບັນຈະຜ່ານ “ເງື່ອນໄຂຜ່ານ” ຄົບຖ້ວນ ແລະໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ (ຫົວຂໍ້ 25).

- ທຸກ Code ຕ້ອງຍຶດຫຼັກ Development Principles (ຫົວຂໍ້ 22.2: KISS, YAGNI, DRY, SOLID ຕາມຄວາມເໝາະສົມ) ແລະ Coding Standards (ຫົວຂໍ້ 4).

- ທຸກ Phase ພັດທະນາ ແລະທົດສອບເທິງ Dev Spreadsheet/Drive folder ກ່ອນ — ບໍ່ແຕະ Production (ຫົວຂໍ້ 19, 20).

⚠ ກ່ອນ Phase 1: ຕ້ອງຕັ້ງ Environment ໃຫ້ພ້ອມກ່ອນ (Git repo, clasp, Dev Spreadsheet/Drive folder, ໂຄງສ້າງ Folder ຫົວຂໍ້ 3) — ນີ້ຄື “STEP 0” ທີ່ອ້າງອີງໃນ Book 1 (ຫົວຂໍ້ 2, 3, 17, 19).

## ພາບລວມ 15 Phase

| Phase | ຊື່ | ເປົ້າໝາຍຫຍໍ້ | Depends |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Project Planning | ກຳນົດຂອບເຂດ, Requirement, ແຜນວຽກ | — |
| 2 | Architecture | ອອກແບບໂຄງສ້າງລະບົບລວມ (Layered) | 1 |
| 3 | Database | ອອກແບບ Sheets/Table ທັງໝົດ | 2 |
| 4 | Google Drive | ໂຄງສ້າງ Folder ແລະສິດເຂົ້າເຖິງ | 2,3 |
| 5 | Authentication | ລະບົບ Login/Role | 3 |
| 6 | Multi-language | ລະບົບແປ 3 ພາສາ | 2 |
| 7 | Design System | ສີ, Font, Component | 2,6 |
| 8 | Dashboard | ໜ້າສະຫຼຸບຂໍ້ມູນຫຼັກ | 5,7 |
| 9 | Photo Archive | ຄຸ້ມຄອງຮູບພາບ | 4,5,7 |
| 10 | Document | ຄຸ້ມຄອງເອກະສານ | 4,9 |
| 11 | Search | ລະບົບຄົ້ນຫາຂັ້ນສູງ | 9,10 |
| 12 | Reports | ລາຍງານ ແລະສະຖິຕິ | 8,9,10 |
| 13 | Settings | ຕັ້ງຄ່າລະບົບ ແລະຜູ້ໃຊ້ | 5 |
| 14 | Optimization | ປັບປຸງປະສິດທິພາບ | 8–13 |
| 15 | Testing & Deploy | ທົດສອບ ແລະນຳໃຊ້ຈິງ | 1–14 |

# Phase 1 — Project Planning

ເປົ້າໝາຍ (Goal): ກຳນົດຂອບເຂດ, ຄວາມຕ້ອງການ (Requirement), ຜູ້ໃຊ້ ແລະແຜນວຽກຂອງໂຄງການໃຫ້ຊັດເຈນ ກ່ອນລົງມືພັດທະນາ ເພື່ອໃຫ້ທຸກ Phase ຕໍ່ໄປມີທິດທາງດຽວກັນ.

### ວຽກງານຫຼັກ (Tasks)

- ຢືນຢັນ Project Goal ແລະ Scope v1.0 (Photo Archive) ອີງ Book 1 ຫົວຂໍ້ 1, 57.

- ເກັບ ແລະຂຽນ Requirement ຂອງຮ້ານຖ່າຍຮູບ (User Story) ຕາມ Business Workflow (ຫົວຂໍ້ 53).

- ກຳນົດ Role ຜູ້ໃຊ້ (Admin, Staff) ແລະສິດເບື້ອງຕົ້ນ (ຫົວຂໍ້ 13).

- ວາງແຜນ Timeline ແລະ Milestone ຂອງ 15 Phase.

- ຕັ້ງ Git Repository ແລະໂຄງສ້າງ Folder ເລີ່ມຕົ້ນ (ຫົວຂໍ້ 3, 17).

### ຜົນຜະລິດ (Deliverables)

- ເອກະສານ Requirement / User Story

- ຕາຕະລາງ Role & Permission ເບື້ອງຕົ້ນ

- ແຜນວຽກ (Milestone) 15 Phase

- Git Repo + ໂຄງສ້າງ Folder ວ່າງພ້ອມໃຊ້

### ເງື່ອນໄຂຜ່ານ (Acceptance Criteria)

ນອກຈາກ Template ພື້ນຖານ (Book 1 ຫົວຂໍ້ 25), Phase ນີ້ຕ້ອງຜ່ານເພີ່ມ:

- Scope v1.0 ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ ແລະບໍ່ຂັດກັບ Roadmap (ຫົວຂໍ້ 57).

- ທຸກ Feature ຫຼັກມີ User Story ຮອງຮັບ.

- Git Repo ສ້າງແລ້ວ ແລະ commit ທຳອິດຜ່ານ.

### ການທົດສອບ (Testing)

- ທົບທວນ Requirement ຮ່ວມກັບຜູ້ຮັບຜິດຊອບ (Walkthrough).

- ກວດວ່າທຸກ User Story ຈັບຄູ່ໄດ້ກັບ Phase ໃດໜຶ່ງໃນ 2–15.

### ກົດ / ອ້າງອີງ Book 1

- ອ້າງອີງ Project Goal (ຫົວຂໍ້ 1) ແລະ Documentation Rules (ຫົວຂໍ້ 18).

- ບໍ່ຕັດສິນໃຈ Architecture ໃນ Phase ນີ້ — ເກັບໄວ້ Phase 2 (ຜ່ານ ADR ຫົວຂໍ້ 26).

# Phase 2 — Architecture

ເປົ້າໝາຍ (Goal): ອອກແບບໂຄງສ້າງລະບົບລວມແບບ Layered Architecture ໃຫ້ແຍກໜ້າທີ່ຊັດເຈນ ແລະຂະຫຍາຍສູ່ ERP ໄດ້ໃນອະນາຄົດ ໂດຍຍຶດຫຼັກ KISS/YAGNI.

### ວຽກງານຫຼັກ (Tasks)

- ກຳນົດຊັ້ນ (Layer): UI → Controller/Service → Repository (Database.gs/DriveService.gs) → Google Sheets/Drive (ຫົວຂໍ້ 22.1).

- ກຳນົດໂຄງສ້າງ Folder ຂອງ Code ແລະການແບ່ງ Module (ຫົວຂໍ້ 3, 39).

- ອອກແບບການໄຫຼຂໍ້ມູນ (Data Flow) ຕາມ Business Workflow (ຫົວຂໍ້ 53).

- ບັນທຶກການຕັດສິນໃຈສຳຄັນເປັນ ADR (ຫົວຂໍ້ 26) — ຢ່າງໜ້ອຍ ADR-001 (Layered), ADR-003 (Simple Repository).

### ຜົນຜະລິດ (Deliverables)

- ແຜນຜັງ Architecture (Layer + Module)

- ໂຄງສ້າງ Folder ຂອງ Code (skeleton)

- ADR ເບື້ອງຕົ້ນ (001, 003)

- Module Dependency Matrix ສະບັບຕົ້ນ (ຫົວຂໍ້ 39)

### ເງື່ອນໄຂຜ່ານ (Acceptance Criteria)

ນອກຈາກ Template ພື້ນຖານ (Book 1 ຫົວຂໍ້ 25), Phase ນີ້ຕ້ອງຜ່ານເພີ່ມ:

- ທຸກ Layer ແຍກໜ້າທີ່ຊັດເຈນ ບໍ່ມີ UI ຮຽກ Google Sheets ໂດຍກົງ.

- ບໍ່ໃສ່ Pattern ລະດັບ Enterprise ທີ່ຂັດ YAGNI (ຫົວຂໍ້ 22.2).

- ADR ຫຼັກຖືກ Accept ແລະເກັບໃນ docs/adr/.

### ການທົດສອບ (Testing)

- ທົບທວນ Architecture ຮ່ວມທີມ (Design Review).

- ກວດ Dependency ບໍ່ໃຫ້ເກີດ Circular (ຫົວຂໍ້ 39).

### ກົດ / ອ້າງອີງ Book 1

- ຍຶດ Architecture Principles (ຫົວຂໍ້ 22) ແລະ Architecture Freeze Policy (ຫົວຂໍ້ 33) ຫຼັງອະນຸມັດ.

- ທຸກການປ່ຽນ Pattern ພາຍຫຼັງ ຕ້ອງເປີດ ADR ໃໝ່ (ຫົວຂໍ້ 26).

# Phase 3 — Database (Google Sheets)

ເປົ້າໝາຍ (Goal): ອອກແບບໂຄງສ້າງ Sheet/Table ທັງໝົດ (Schema) ພ້ອມ Field, ຊະນິດຂໍ້ມູນ ແລະຄວາມສຳພັນ ໃຫ້ຮອງຮັບທຸກ Feature ຂອງ v1.0.

### ວຽກງານຫຼັກ (Tasks)

- ອອກແບບ Sheet ຫຼັກ: Users, Customers, Photos, Documents, Orders, AuditLogs ແລະອື່ນໆ (ຫົວຂໍ້ 6).

- ກຳນົດ Naming Convention ຂອງ Sheet/Field/Key (ຫົວຂໍ້ 10).

- ອອກແບບ Repository Layer (Database.gs) ພ້ອມ CRUD ພື້ນຖານ (ຫົວຂໍ້ 22.1).

- ກຳນົດ Field ສຳລັບ State Machine (Status) ແລະ Event Log (ຫົວຂໍ້ 55, 52).

### ຜົນຜະລິດ (Deliverables)

- ເອກະສານ Schema (ທຸກ Sheet + Field + Type)

- Database.gs (CRUD + Validation)

- Dev Spreadsheet ທີ່ສ້າງ Sheet ຄົບແລ້ວ

### ເງື່ອນໄຂຜ່ານ (Acceptance Criteria)

ນອກຈາກ Template ພື້ນຖານ (Book 1 ຫົວຂໍ້ 25), Phase ນີ້ຕ້ອງຜ່ານເພີ່ມ:

- ທຸກ Sheet ມີ Header, Primary Key ແລະ Type ຊັດເຈນ.

- CRUD ພື້ນຖານເຮັດວຽກ ແລະ Validate ຂໍ້ມູນກ່ອນບັນທຶກ (ຫົວຂໍ້ 11, 13).

- Naming ກົງກັບ Book 1 ຫົວຂໍ້ 10 ທັງໝົດ.

### ການທົດສອບ (Testing)

- Unit test CRUD ຂອງ Database.gs ເທິງ Dev Sheet.

- ທົດສອບ Validate ຂໍ້ມູນຜິດ (Negative test).

### ກົດ / ອ້າງອີງ Book 1

- ໃຊ້ Repository Layer ເທົ່ານັ້ນເຂົ້າ Sheet — ຫ້າມ UI ຮຽກ SpreadsheetApp ໂດຍກົງ (ຫົວຂໍ້ 22.1).

- ຄຳນຶງ Performance ຂອງ Google Sheets (batch read/write) ຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນ (ຫົວຂໍ້ 16, 29).

# Phase 4 — Google Drive

ເປົ້າໝາຍ (Goal): ອອກແບບໂຄງສ້າງ Folder ຂອງ Google Drive ແລະລະບົບສິດເຂົ້າເຖິງ ໃຫ້ຈັດເກັບຮູບ/ເອກະສານເປັນລະບຽບ ແລະປອດໄພ.

### ວຽກງານຫຼັກ (Tasks)

- ອອກແບບໂຄງສ້າງ Folder ຕາມ Customer Code / ປີ / ປະເພດ (ຫົວຂໍ້ 9).

- ພັດທະນາ DriveService.gs (ສ້າງ Folder, Upload, ຍ້າຍ, ລຶບ) — Repository ຝັ່ງ Drive.

- ກຳນົດ Sharing & Permission ຂອງ Folder (ຫົວຂໍ້ 13).

- ຈັດການ Quota ແລະ Error E003/E004 (ຫົວຂໍ້ 54).

### ຜົນຜະລິດ (Deliverables)

- ເອກະສານໂຄງສ້າງ Folder ມາດຕະຖານ

- DriveService.gs

- ກົດ Permission ຂອງ Folder

### ເງື່ອນໄຂຜ່ານ (Acceptance Criteria)

ນອກຈາກ Template ພື້ນຖານ (Book 1 ຫົວຂໍ້ 25), Phase ນີ້ຕ້ອງຜ່ານເພີ່ມ:

- ສ້າງ Folder ອັດຕະໂນມັດຖືກຕ້ອງຕາມ Customer Code.

- Upload/ຍ້າຍ/ລຶບ ເຮັດວຽກ ແລະຄືນ Error Code ມາດຕະຖານເມື່ອລົ້ມເຫລວ (ຫົວຂໍ້ 54).

- ບໍ່ມີ Folder ທີ່ Share ສາທາລະນະໂດຍບໍ່ຕັ້ງໃຈ (ຫົວຂໍ້ 13).

### ການທົດສອບ (Testing)

- ທົດສອບ Upload ໄຟລ໌ຂະໜາດຕ່າງໆ ແລະວັດ SLA ≤ 5s (ຫົວຂໍ້ 56).

- ທົດສອບກໍລະນີ Quota ເຕັມ / Folder ຂາດ.

### ກົດ / ອ້າງອີງ Book 1

- ໃຊ້ DriveService.gs ຜ່ານ Repository Layer ເທົ່ານັ້ນ (ຫົວຂໍ້ 22.1).

- ໄຟລ໌ໃຫຍ່/ZIP ໃຊ້ Background Job (ຫົວຂໍ້ 46) ແລະ File Lifecycle (ຫົວຂໍ້ 45).

# Phase 5 — Authentication

ເປົ້າໝາຍ (Goal): ສ້າງລະບົບ Login ແລະ Role-based Access ໃຫ້ຄວບຄຸມການເຂົ້າເຖິງ Feature ແລະຂໍ້ມູນຢ່າງປອດໄພ.

### ວຽກງານຫຼັກ (Tasks)

- ພັດທະນາ Login (ກວດຜູ້ໃຊ້ຈາກ Sheet Users) ແລະຈັດການ Session.

- ກຳນົດ Role (Admin/Staff) ແລະ Permission ຕໍ່ Feature (ຫົວຂໍ້ 13).

- ຈັດການ Error E001 (Login Failed) / E005 (Permission Denied) (ຫົວຂໍ້ 54).

- ບັນທຶກ AuditLog ທຸກການ Login/ປ່ຽນສິດ (ຫົວຂໍ້ 12).

### ຜົນຜະລິດ (Deliverables)

- ໜ້າ Login + Session handling

- ໂມດູນ Auth/Permission

- ການເຊື່ອມ AuditLog

### ເງື່ອນໄຂຜ່ານ (Acceptance Criteria)

ນອກຈາກ Template ພື້ນຖານ (Book 1 ຫົວຂໍ້ 25), Phase ນີ້ຕ້ອງຜ່ານເພີ່ມ:

- ຜູ້ບໍ່ມີສິດເຂົ້າ Feature ບໍ່ໄດ້ ແລະໄດ້ E005.

- ລະຫັດຜ່ານ/ຂໍ້ມູນ Sensitive ບໍ່ຖືກ Log ດິບ (ຫົວຂໍ້ 13).

- ທຸກ Login ບັນທຶກ AuditLog ຄົບຖ້ວນ.

### ການທົດສອບ (Testing)

- ທົດສອບ Login ຖືກ/ຜິດ ແລະ Session ໝົດອາຍຸ.

- ທົດສອບ Access Control ຕໍ່ແຕ່ລະ Role.

### ກົດ / ອ້າງອີງ Book 1

- ຍຶດ Security (ຫົວຂໍ້ 13) ຢ່າງເຄັ່ງຄັດ.

- ຫ້າມສະແດງ Error ດິບ — ໃຊ້ Error Code + ຂໍ້ຄວາມ 3 ພາສາ (ຫົວຂໍ້ 14, 54).

# Phase 6 — Multi-language

ເປົ້າໝາຍ (Goal): ສ້າງລະບົບແປພາສາ 3 ພາສາ (ລາວ/ໄທ/ອັງກິດ) ໃຫ້ທຸກຂໍ້ຄວາມໃນ UI ດຶງຈາກ Key ດຽວ ແລະປ່ຽນພາສາໄດ້ທັນທີ.

### ວຽກງານຫຼັກ (Tasks)

- ອອກແບບ i18n: ຕາຕະລາງ Key → ຄຳແປ 3 ພາສາ (Sheet ຫຼື object).

- ພັດທະນາ helper t(key) ແລະການສະຫຼັບພາສາ.

- ກຳນົດ Font ທີ່ຮອງຮັບຄົບ 3 ພາສາ (ຫົວຂໍ້ 14, Leelawadee UI/Noto).

- ກວດບໍ່ໃຫ້ Hard-code ຂໍ້ຄວາມໃນ Code.

### ຜົນຜະລິດ (Deliverables)

- ຕາຕະລາງ i18n (3 ພາສາ)

- ໂມດູນ i18n + ຕົວສະຫຼັບພາສາ

- ຄູ່ມືເພີ່ມ Key ໃໝ່

### ເງື່ອນໄຂຜ່ານ (Acceptance Criteria)

ນອກຈາກ Template ພື້ນຖານ (Book 1 ຫົວຂໍ້ 25), Phase ນີ້ຕ້ອງຜ່ານເພີ່ມ:

- ທຸກຂໍ້ຄວາມ UI ດຶງຈາກ Key — ບໍ່ມີ Hard-code.

- ປ່ຽນພາສາແລ້ວບໍ່ມີ Key ຄ້າງ ຫຼືຕົວອັກສອນແຕກ (ຫົວຂໍ້ 14, 25).

- Font ສະແດງລາວ/ໄທ/ອັງກິດ ຖືກຕ້ອງທຸກໜ້າ.

### ການທົດສອບ (Testing)

- ສະຫຼັບຄົບ 3 ພາສາໃນທຸກໜ້າຫຼັກ.

- ກວດ rendering ຕົວອັກສອນລາວ (combining marks) ບໍ່ຊ້ອນ/ບໍ່ແຕກ.

### ກົດ / ອ້າງອີງ Book 1

- Multi-language ເປັນ Acceptance ພື້ນຖານຂອງທຸກ Phase ຕໍ່ໄປ (ຫົວຂໍ້ 25).

- ຍຶດ Book 1 ຫົວຂໍ້ 14 ຢ່າງເຄັ່ງຄັດ.

# Phase 7 — Design System

ເປົ້າໝາຍ (Goal): ກຳນົດລະບົບອອກແບບ (ສີ, Font, Spacing, Component ມາດຕະຖານ) ໃຫ້ UI ທັງລະບົບເປັນເອກະພາບ ແລະ Responsive.

### ວຽກງານຫຼັກ (Tasks)

- ກຳນົດ Color Palette, Typography, Spacing (ຫົວຂໍ້ 5).

- ສ້າງ Component ມາດຕະຖານ: Button, Input, Modal, Table, Card (ຫົວຂໍ້ 5, 40).

- ກຳນົດ Responsive Breakpoint: Mobile/Tablet/Desktop (ຫົວຂໍ້ 15).

- ຮັບປະກັນ Accessibility ພື້ນຖານ (focus, ESC ປິດ Modal) (ຫົວຂໍ້ 40).

### ຜົນຜະລິດ (Deliverables)

- Design System / Style Guide

- ຊຸດ Component ນຳໃຊ້ຄືນໄດ້

- ຄູ່ມື Responsive & UX (ຫົວຂໍ້ 40)

### ເງື່ອນໄຂຜ່ານ (Acceptance Criteria)

ນອກຈາກ Template ພື້ນຖານ (Book 1 ຫົວຂໍ້ 25), Phase ນີ້ຕ້ອງຜ່ານເພີ່ມ:

- Component ໃຊ້ຄືນໄດ້ ແລະສອດຄ່ອງທຸກໜ້າ.

- Responsive ຄົບ 3 breakpoint ບໍ່ແຕກ layout (ຫົວຂໍ້ 15, 25).

- ຮອງຮັບ Multi-language ໂດຍບໍ່ລົ້ນ/ຕັດຄຳ.

### ການທົດສອບ (Testing)

- ທົດສອບທຸກ Component ເທິງ 3 breakpoint.

- ທົດສອບ UX: keyboard focus, ESC, contrast.

### ກົດ / ອ້າງອີງ Book 1

- ຍຶດ UI Standards (ຫົວຂໍ້ 5) ແລະ UX Guidelines (ຫົວຂໍ້ 40).

- ຫ້າມສ້າງ Component ຊ້ຳຊ້ອນ — DRY (ຫົວຂໍ້ 22.2).

# Phase 8 — Dashboard

ເປົ້າໝາຍ (Goal): ສ້າງໜ້າ Dashboard ສະຫຼຸບຂໍ້ມູນຫຼັກ (ຈຳນວນຮູບ/ອໍເດີ/ລູກຄ້າ, ກິດຈະກຳລ່າສຸດ) ໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ເຫັນພາບລວມທັນທີຫຼັງ Login.

### ວຽກງານຫຼັກ (Tasks)

- ອອກແບບ Layout Dashboard ຕາມ Design System (Phase 7).

- ດຶງ ແລະສະຫຼຸບຂໍ້ມູນຈາກ Sheet (batch, ຫົວຂໍ້ 16).

- ສະແດງ Event ລ່າສຸດຈາກ Event Log (ຫົວຂໍ້ 52).

- ໃສ່ Cache ສຳລັບຄ່າສະຫຼຸບທີ່ໃຊ້ຊ້ຳ (ຫົວຂໍ້ 48).

### ຜົນຜະລິດ (Deliverables)

- ໜ້າ Dashboard

- Service ສະຫຼຸບຂໍ້ມູນ (ພ້ອມ Cache)

- Widget/ກາຟ ພື້ນຖານ

### ເງື່ອນໄຂຜ່ານ (Acceptance Criteria)

ນອກຈາກ Template ພື້ນຖານ (Book 1 ຫົວຂໍ້ 25), Phase ນີ້ຕ້ອງຜ່ານເພີ່ມ:

- ໜ້າໂຫຼດພາຍໃນເວລາທີ່ຍອມຮັບໄດ້ (ອ້າງອີງ SLA/Performance ຫົວຂໍ້ 56, 29).

- ຕົວເລກສະຫຼຸບກົງກັບຂໍ້ມູນຈິງໃນ Sheet.

- ຮອງຮັບ Multi-language ແລະ Responsive ຄົບ.

### ການທົດສອບ (Testing)

- ກວດຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຕົວເລກສະຫຼຸບ (ຕຽບກັບ Sheet).

- ວັດເວລາໂຫຼດ ແລະ Cache hit.

### ກົດ / ອ້າງອີງ Book 1

- ບໍ່ Query ໜັກຊ້ຳໆ — ໃຊ້ Cache Strategy (ຫົວຂໍ້ 48).

- ຍຶດ Performance Budget (ຫົວຂໍ້ 29).

# Phase 9 — Photo Archive

ເປົ້າໝາຍ (Goal): ພັດທະນາ Core ຂອງ v1.0: ຄຸ້ມຄອງຮູບພາບ (Upload, Thumbnail, Metadata, Preview) ຕາມ Business Workflow (ຫົວຂໍ້ 53).

### ວຽກງານຫຼັກ (Tasks)

- ພັດທະນາ Upload ຮູບ + ສ້າງ Customer Code (ຫົວຂໍ້ 10, 53).

- Generate Thumbnail (Background Job) ແລະບັນທຶກ Metadata (ຫົວຂໍ້ 46, 6).

- Sync ຮູບ → Google Drive ແລະອັບເດດ Sheet (Phase 3, 4).

- ໜ້າ Preview ຮູບ ພ້ອມ State Machine ຂອງອໍເດີ (ຫົວຂໍ້ 55).

### ຜົນຜະລິດ (Deliverables)

- ໂມດູນ Photo (Upload/Thumbnail/Metadata)

- ໜ້າ Gallery + Preview

- ການເຊື່ອມ Drive + Sheet ຄົບ Workflow

### ເງື່ອນໄຂຜ່ານ (Acceptance Criteria)

ນອກຈາກ Template ພື້ນຖານ (Book 1 ຫົວຂໍ້ 25), Phase ນີ້ຕ້ອງຜ່ານເພີ່ມ:

- Workflow ຄົບ: ລູກຄ້າ→Code→Upload→Thumbnail→Metadata→Drive→Sheet→Preview (ຫົວຂໍ້ 53).

- Upload ≤ 5s/ໄຟລ໌, Preview ≤ 3s (ຫົວຂໍ້ 56).

- ຮູບ/Metadata ບໍ່ສູນ ແລະ State ຖືກຕ້ອງ.

### ການທົດສອບ (Testing)

- ທົດສອບ Workflow ຄົບ end-to-end.

- ທົດສອບໄຟລ໌ໃຫຍ່/ຫຼາຍໄຟລ໌ ພ້ອມກັນ (Background Job).

### ກົດ / ອ້າງອີງ Book 1

- ຍຶດ Photo Shop Business Rules (Book 1) ແລະ File Lifecycle (ຫົວຂໍ້ 45).

- ທຸກຂັ້ນຕອນບັນທຶກ Event Log (ຫົວຂໍ້ 52).

# Phase 10 — Document

ເປົ້າໝາຍ (Goal): ພັດທະນາລະບົບຄຸ້ມຄອງເອກະສານທີ່ຕິດພັນກັບລູກຄ້າ/ອໍເດີ (ໃບບິນ, ສັນຍາ, ໄຟລ໌ແນບ) ໃຊ້ໂຄງສ້າງ Drive/Sheet ດຽວກັນກັບ Photo.

### ວຽກງານຫຼັກ (Tasks)

- ພັດທະນາ Upload/ຈັດເກັບເອກະສານ ຕໍ່ Customer/Order (Phase 4, 9).

- ບັນທຶກ Metadata ເອກະສານ ແລະຜູກກັບ Customer Code (ຫົວຂໍ້ 6).

- ຈັດການ File Lifecycle (ເກັບ/ໝົດອາຍຸ/Archive) (ຫົວຂໍ້ 45).

- Import/Export ເອກະສານພື້ນຖານ (ຫົວຂໍ້ 50).

### ຜົນຜະລິດ (Deliverables)

- ໂມດູນ Document

- ໜ້າລາຍການ ແລະ Preview ເອກະສານ

- ການເຊື່ອມ Lifecycle + Import/Export

### ເງື່ອນໄຂຜ່ານ (Acceptance Criteria)

ນອກຈາກ Template ພື້ນຖານ (Book 1 ຫົວຂໍ້ 25), Phase ນີ້ຕ້ອງຜ່ານເພີ່ມ:

- ເອກະສານຜູກກັບ Customer/Order ຖືກຕ້ອງ.

- Import Validate ທຸກແຖວກ່ອນບັນທຶກ (ຫົວຂໍ້ 13, 50).

- ຮອງຮັບ Multi-language & Responsive.

### ການທົດສອບ (Testing)

- ທົດສອບ Upload/Preview/Download ເອກະສານ.

- ທົດສອບ Import ຂໍ້ມູນຜິດ (Negative).

### ກົດ / ອ້າງອີງ Book 1

- ໃຊ້ DriveService/Repository ດຽວກັນກັບ Photo — DRY (ຫົວຂໍ້ 22.2).

- ຍຶດ File Lifecycle (ຫົວຂໍ້ 45) ແລະ Backup SOP (ຫົວຂໍ້ 41).

# Phase 11 — Search

ເປົ້າໝາຍ (Goal): ພັດທະນາລະບົບຄົ້ນຫາຂັ້ນສູງ (ຕາມ Customer Code, ຊື່, ວັນທີ, ປະເພດ) ໃຫ້ໄວ ແລະແມ່ນຍຳ ໂດຍໃຊ້ Search Index.

### ວຽກງານຫຼັກ (Tasks)

- ອອກແບບ Search Index ຂອງ Photo/Document (ຫົວຂໍ້ 47).

- ພັດທະນາ Query ຫຼາຍ Field ພ້ອມ Filter/Sort.

- ໃສ່ Cache ຜົນຄົ້ນຫາທີ່ໃຊ້ຊ້ຳ (ຫົວຂໍ້ 48).

- ຈັດການ Pagination ສຳລັບຜົນຫຼາຍ.

### ຜົນຜະລິດ (Deliverables)

- ໂມດູນ Search + Index

- ໜ້າຄົ້ນຫາ + Filter

- ກົນໄກ Cache/Pagination

### ເງື່ອນໄຂຜ່ານ (Acceptance Criteria)

ນອກຈາກ Template ພື້ນຖານ (Book 1 ຫົວຂໍ້ 25), Phase ນີ້ຕ້ອງຜ່ານເພີ່ມ:

- Search ≤ 2 ວິນາທີ (ຫົວຂໍ້ 56).

- ຜົນຄົ້ນຫາຖືກຕ້ອງ ຄົບ ແລະຮອງຮັບ 3 ພາສາ.

- ຄົ້ນຫາໄດ້ດ້ວຍ Field ມາດຕະຖານ (ຫົວຂໍ້ 47).

### ການທົດສອບ (Testing)

- ທົດສອບຄວາມໄວ ແລະຄວາມແມ່ນຍຳ (ຫຼາຍ keyword).

- ທົດສອບ Filter/Sort/Pagination.

### ກົດ / ອ້າງອີງ Book 1

- ຍຶດ Search Index (ຫົວຂໍ້ 47) ແລະ Performance (ຫົວຂໍ້ 16, 29).

- ບໍ່ scan ທັງ Sheet ທຸກຄັ້ງ — ໃຊ້ Index/Cache.

# Phase 12 — Reports

ເປົ້າໝາຍ (Goal): ພັດທະນາລາຍງານ ແລະສະຖິຕິ (ຕາມມື້/ເດືອນ, ຕາມລູກຄ້າ, ຕາມປະເພດ) ພ້ອມ Export ໃຫ້ຜູ້ບໍລິຫານ.

### ວຽກງານຫຼັກ (Tasks)

- ອອກແບບລາຍງານຫຼັກ (ຍອດອໍເດີ, ຮູບ, ລູກຄ້າ) ຈາກ Sheet + Event Log (ຫົວຂໍ້ 52).

- ພັດທະນາ Export Excel/CSV/PDF (ຫົວຂໍ້ 50).

- ໃສ່ Filter ຊ່ວງເວລາ ແລະ Group.

- Export ຂະໜາດໃຫຍ່ແລ່ນເປັນ Background Job (ຫົວຂໍ້ 46).

### ຜົນຜະລິດ (Deliverables)

- ໂມດູນ Reports

- ໜ້າລາຍງານ + Export

- Template ລາຍງານມາດຕະຖານ

### ເງື່ອນໄຂຜ່ານ (Acceptance Criteria)

ນອກຈາກ Template ພື້ນຖານ (Book 1 ຫົວຂໍ້ 25), Phase ນີ້ຕ້ອງຜ່ານເພີ່ມ:

- ຕົວເລກລາຍງານກົງກັບຂໍ້ມູນຈິງ.

- Export ໄຟລ໌ຖືກຮູບແບບ ແລະຄົບ (ຫົວຂໍ້ 50).

- ຮອງຮັບ Multi-language ໃນ Label.

### ການທົດສອບ (Testing)

- ຕຽບຄ່າລາຍງານກັບ Sheet ດ້ວຍມື.

- ທົດສອບ Export ໄຟລ໌ໃຫຍ່ (Background Job).

### ກົດ / ອ້າງອີງ Book 1

- ບໍ່ຄິດໄລ່ໜັກໃນ UI — ຄິດໄລ່ຝັ່ງ Service/batch (ຫົວຂໍ້ 16).

- ຍຶດ Import/Export Standards (ຫົວຂໍ້ 50).

# Phase 13 — Settings

ເປົ້າໝາຍ (Goal): ພັດທະນາໜ້າຕັ້ງຄ່າລະບົບ ແລະຜູ້ໃຊ້ (Config, Feature Toggle, ຈັດການ User/Role) ໃຫ້ບໍລິຫານໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງແກ້ Code.

### ວຽກງານຫຼັກ (Tasks)

- ພັດທະນາ Config Management ຜ່ານ UI (ຫົວຂໍ້ 44).

- ຈັດການ Feature Toggle (ເປີດ/ປິດ Feature) (ຫົວຂໍ້ 43).

- ຈັດການ User/Role (ເພີ່ມ/ແກ້/ປິດ) (ຫົວຂໍ້ 13).

- ຕັ້ງຄ່າ Notification Rules (ຫົວຂໍ້ 49).

### ຜົນຜະລິດ (Deliverables)

- ໜ້າ Settings (Config/Toggle/User)

- ໂມດູນ Config + Toggle

- ບັນທຶກການປ່ຽນ Config ໃນ Event Log (ຫົວຂໍ້ 52)

### ເງື່ອນໄຂຜ່ານ (Acceptance Criteria)

ນອກຈາກ Template ພື້ນຖານ (Book 1 ຫົວຂໍ້ 25), Phase ນີ້ຕ້ອງຜ່ານເພີ່ມ:

- ປ່ຽນ Config/Toggle ມີຜົນທັນທີ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງ Deploy (ຫົວຂໍ້ 43, 44).

- ສະເພາະ Admin ເຂົ້າ Settings ໄດ້ (ຫົວຂໍ້ 13).

- ທຸກການປ່ຽນ Config ບັນທຶກ Audit/Event Log.

### ການທົດສອບ (Testing)

- ທົດສອບເປີດ/ປິດ Feature ຜ່ານ Toggle.

- ທົດສອບສິດ: Staff ເຂົ້າ Settings ບໍ່ໄດ້.

### ກົດ / ອ້າງອີງ Book 1

- Service ຕ້ອງກວດ Feature Toggle ກ່ອນ Execute (ຫົວຂໍ້ 43).

- ຍຶດ Configuration Management (ຫົວຂໍ້ 44).

# Phase 14 — Optimization

ເປົ້າໝາຍ (Goal): ປັບປຸງປະສິດທິພາບທັງລະບົບ (ຄວາມໄວ, Cache, batch, ຫຼຸດ Quota call) ໃຫ້ຜ່ານ SLA ແລະ Performance Budget ກ່ອນ Deploy ຈິງ.

### ວຽກງານຫຼັກ (Tasks)

- ວັດ ແລະປັບ Upload/Search/Preview ໃຫ້ຜ່ານ SLA (ຫົວຂໍ້ 56).

- ທົບທວນ Cache Strategy ແລະ Search Index (ຫົວຂໍ້ 47, 48).

- ຫຼຸດຈຳນວນ call ໄປ Sheets/Drive (batch) (ຫົວຂໍ້ 16).

- ບັນທຶກ Coding Metrics ແລະ Monitoring (ຫົວຂໍ້ 35, 37).

### ຜົນຜະລິດ (Deliverables)

- ລາຍງານ Performance ກ່ອນ/ຫຼັງ

- ການປັບ Cache/Index/batch

- Metric & Monitoring Dashboard (ຫົວຂໍ້ 37)

### ເງື່ອນໄຂຜ່ານ (Acceptance Criteria)

ນອກຈາກ Template ພື້ນຖານ (Book 1 ຫົວຂໍ້ 25), Phase ນີ້ຕ້ອງຜ່ານເພີ່ມ:

- ທຸກ SLA ຫຼັກຜ່ານ (Upload ≤5s, Search ≤2s, Preview ≤3s) (ຫົວຂໍ້ 56).

- ຢູ່ໃນ Performance Budget (ຫົວຂໍ້ 29).

- ບໍ່ມີ Regression ຂອງ Feature ເກົ່າ.

### ການທົດສອບ (Testing)

- Load test ຈຸດຫຼັກ ແລະຕຽບ Metric.

- Regression test Feature Phase 8–13.

### ກົດ / ອ້າງອີງ Book 1

- ຍຶດ Performance Rules/Budget (ຫົວຂໍ້ 16, 29).

- ຫ້າມ Optimize ຈົນຂັດ KISS/ອ່ານຍາກ (ຫົວຂໍ້ 22.2).

# Phase 15 — Testing & Deploy

ເປົ້າໝາຍ (Goal): ທົດສອບທັງລະບົບ (End-to-end, Security, Multi-language, Responsive) ແລ້ວ Deploy ຂຶ້ນ Production ຢ່າງປອດໄພຕາມ Release Checklist.

### ວຽກງານຫຼັກ (Tasks)

- ທົດສອບ End-to-end ຄົບທຸກ Workflow (ຫົວຂໍ້ 53, 55).

- ກວດ Security ຄົບ (ຫົວຂໍ້ 13) ແລະ Code Review Checklist (ຫົວຂໍ້ 24).

- Deploy Staging → ທົດສອບ → Deploy Production (clasp) (ຫົວຂໍ້ 19, 34).

- ຕັ້ງ Backup/Restore ແລະ Disaster Recovery (ຫົວຂໍ້ 41, 36).

### ຜົນຜະລິດ (Deliverables)

- ລາຍງານຜົນທົດສອບ (Test Report)

- Production Deployment (version ໃໝ່)

- Backup/DR + Release Notes (ຫົວຂໍ້ 32)

### ເງື່ອນໄຂຜ່ານ (Acceptance Criteria)

ນອກຈາກ Template ພື້ນຖານ (Book 1 ຫົວຂໍ້ 25), Phase ນີ້ຕ້ອງຜ່ານເພີ່ມ:

- ຜ່ານ Acceptance Criteria ຄົບທຸກ Phase (ຫົວຂໍ້ 25).

- ຜ່ານ Release Checklist (ຫົວຂໍ້ 32) ແລະບໍ່ມີ Critical Bug.

- Deploy Production ສຳເລັດ ໂດຍບໍ່ກະທົບຂໍ້ມູນເກົ່າ ແລະ Backup ພ້ອມ.

### ການທົດສອບ (Testing)

- UAT ຮ່ວມຜູ້ໃຊ້ຈິງຂອງຮ້ານ.

- ທົດສອບ Restore ຈາກ Backup (DR drill) (ຫົວຂໍ້ 36, 41).

### ກົດ / ອ້າງອີງ Book 1

- ຍຶດ Deployment Rules (ຫົວຂໍ້ 19), CI/CD (ຫົວຂໍ້ 34), Release Checklist (ຫົວຂໍ້ 32).

- ຫຼັງ Deploy: Freeze v1.0 ແລະວາງແຜນ Roadmap ຕໍ່ໄປ (ຫົວຂໍ້ 57).