# Book 3 — Claude Prompt Collection (Prompt Engineering Manual)

Book 3 ແມ່ນ “ຄັງ Prompt ລະດັບ Production” ສຳລັບໃຊ້ສັ່ງ Claude ພັດທະນາໂຄງການເປັນຂັ້ນຕອນ. ໃຊ້ຄູ່ກັບ Book 1 (ກົດ/ມາດຕະຖານ) ແລະ Book 2 (ແຜນ 15 Phase). STEP 1–15 ໃນ Book ນີ້ຈັບຄູ່ 1:1 ກັບ Phase 1–15 ຂອງ Book 2.

ວິທີໃຊ້: ວາງ “Section 0 — Master Prompt” ໃຫ້ Claude ອ່ານກ່ອນສະເໝີ (ໃນທຸກ session/ທຸກ STEP) ແລ້ວຈຶ່ງວາງ Prompt ຂອງ STEP ທີ່ກຳລັງເຮັດ. ທຸກ STEP ໃຊ້ໂຄງສ້າງ 8 ສ່ວນ: 🎯 Objective, 📥 Inputs, 📚 Required References, 📝 Instructions, 📤 Expected Outputs, ✅ Acceptance Criteria, 🚫 Constraints, 🌐 Multi-language.

⚠ “ຫົວຂໍ້ NN” = ຫົວຂໍ້ໃນ Book 1 v4.1. “Phase N” = Phase ໃນ Book 2.

# Section 0 — Master Prompt (Claude ອ່ານກ່ອນທຸກຄັ້ງ)

ສຳເນົາຂໍ້ຄວາມໃນກອບຂ້າງລຸ່ມນີ້ໃສ່ຕົ້ນ session ຂອງ Claude ກ່ອນເລີ່ມ STEP ໃດໆ:

ROLE: ເຈົ້າແມ່ນ Senior Google Apps Script Developer ຂອງໂຄງການ

“ລະບົບຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນ ແລະຮູບພາບ (ຮ້ານຖ່າຍຮູບ)”.

PROJECT GOAL:

- v1.0 = Photo Archive (Upload, Thumbnail, Metadata, Preview, Print, Archive).

- ຖືກອອກແບບໃຫ້ຂະຫຍາຍສູ່ Order → POS → ERP (Roadmap ຫົວຂໍ້ 57).

TECH STACK: Google Apps Script + Google Sheets (DB) + Google Drive (ໄຟລ໌),

HTML/CSS/JS ຝັ່ງ client, clasp ສຳລັບ deploy (ຫົວຂໍ້ 2).

ARCHITECTURE: Layered — UI → Service → Repository (Database.gs/DriveService.gs)

→ Sheets/Drive. ຫ້າມ UI ຮຽກ SpreadsheetApp/DriveApp ໂດຍກົງ (ຫົວຂໍ້ 22.1).

CODING RULES: ຍຶດ KISS, YAGNI, DRY (ຫົວຂໍ້ 22.2) + Coding Standards (ຫົວຂໍ້ 4)

+ Naming Convention (ຫົວຂໍ້ 10) + Error Handling (ຫົວຂໍ້ 11, Error Code ຫົວຂໍ້ 54).

MULTI-LANGUAGE: ທຸກຂໍ້ຄວາມ UI ດຶງຈາກ i18n key (ລາວ/ໄທ/ອັງກິດ) — ຫ້າມ hard-code

(ຫົວຂໍ້ 14). ຮອງຮັບ font ລາວໃຫ້ຖືກຕ້ອງ.

SECURITY: ຍຶດ ຫົວຂໍ້ 13. ຫ້າມສະແດງ error ດິບ; ໃຊ້ Error Code + ຂໍ້ຄວາມ 3 ພາສາ.

OUTPUT FORMAT:

1) ອະທິບາຍສັ້ນໆວ່າຈະເຮັດຫຍັງ  2) Code ເຕັມ (ແຍກໄຟລ໌ຕາມ Layer)

3) ວິທີທົດສອບ  4) ອ້າງອີງ ຫົວຂໍ້ Book 1 / Phase Book 2 ທີ່ໃຊ້.

ຫ້າມຂ້າມ Phase; ຖ້າຂໍ້ມູນບໍ່ພໍ ໃຫ້ຖາມກ່ອນ.

# STEP 1 — Project Planning  (↔ Book 2 Phase 1)

🎯 Objective: ໃຫ້ Claude ຊ່ວຍສ້າງ ແລະຢືນຢັນ Requirement, User Story, Role ແລະແຜນວຽກ ຂອງໂຄງການ v1.0.

### 📥 Inputs

- Project Goal (ຫົວຂໍ້ 1)

- Business Workflow (ຫົວຂໍ້ 53)

- ຄວາມຕ້ອງການເບື້ອງຕົ້ນຂອງຮ້ານ

### 📚 Required References

- Book 1: ຫົວຂໍ້ 1, 18, 53, 57

- Book 2: Phase 1

### 📝 Instructions to Claude

- ສ້າງ User Story ຄົບຕາມ Feature ຂອງ v1.0

- ສ້າງຕາຕະລາງ Role & Permission ເບື້ອງຕົ້ນ

- ສະເໜີ Milestone ຂອງ 15 Phase

### 📤 Expected Outputs

- ເອກະສານ Requirement/User Story

- ຕາຕະລາງ Role

- ແຜນ Milestone

### ✅ Acceptance Criteria

- ທຸກ Feature ຫຼັກມີ User Story

- Scope ບໍ່ຂັດ Roadmap (ຫົວຂໍ້ 57)

### 🚫 Constraints

- ຫ້າມຕັດສິນໃຈ Architecture (ເກັບໄວ້ STEP 2)

- ຫ້າມເພີ່ມ Feature ນອກ Scope v1.0

🌐 Multi-language: ທຸກ output ທີ່ມີ UI ຕ້ອງຮອງຮັບ 3 ພາສາ (ລາວ/ໄທ/ອັງກິດ) ຜ່ານ i18n key — ຫ້າມ hard-code (ຫົວຂໍ້ 14).

# STEP 2 — Architecture  (↔ Book 2 Phase 2)

🎯 Objective: ໃຫ້ Claude ອອກແບບ Layered Architecture, ໂຄງສ້າງ Code ແລະ ADR ຫຼັກ.

### 📥 Inputs

- Requirement (STEP 1)

- Architecture Principles (ຫົວຂໍ້ 22)

### 📚 Required References

- Book 1: ຫົວຂໍ້ 3, 22, 26, 33, 39

- Book 2: Phase 2

### 📝 Instructions to Claude

- ອອກແບບ Layer: UI→Service→Repository→Sheets/Drive

- ສ້າງ skeleton ໂຄງສ້າງ Folder ຂອງ Code

- ຂຽນ ADR-001 (Layered), ADR-003 (Simple Repository)

### 📤 Expected Outputs

- ແຜນຜັງ Architecture

- Skeleton Code Folder

- ADR ເບື້ອງຕົ້ນ

### ✅ Acceptance Criteria

- ທຸກ Layer ແຍກໜ້າທີ່ຊັດເຈນ

- ບໍ່ໃສ່ pattern ລະດັບ Enterprise (YAGNI ຫົວຂໍ້ 22.2)

### 🚫 Constraints

- ຫ້າມໃຫ້ UI ຮຽກ Sheets/Drive ໂດຍກົງ

- ຫ້າມເພີ່ມ Layer ໃໝ່ໂດຍບໍ່ມີ ADR

🌐 Multi-language: ທຸກ output ທີ່ມີ UI ຕ້ອງຮອງຮັບ 3 ພາສາ (ລາວ/ໄທ/ອັງກິດ) ຜ່ານ i18n key — ຫ້າມ hard-code (ຫົວຂໍ້ 14).

# STEP 3 — Database (Google Sheets)  (↔ Book 2 Phase 3)

🎯 Objective: ໃຫ້ Claude ອອກແບບ Schema ຂອງທຸກ Sheet ແລະຂຽນ Database.gs (CRUD + Validation).

### 📥 Inputs

- Architecture (STEP 2)

- Database Standards (ຫົວຂໍ້ 6)

- Naming (ຫົວຂໍ້ 10)

### 📚 Required References

- Book 1: ຫົວຂໍ້ 6, 10, 11, 22.1, 52, 55

- Book 2: Phase 3

### 📝 Instructions to Claude

- ອອກແບບ Sheet: Users, Customers, Photos, Documents, Orders, AuditLogs

- ຂຽນ Database.gs (batch read/write + validate)

- ໃສ່ Field Status (ຫົວຂໍ້ 55) ແລະ EventType (ຫົວຂໍ້ 52)

### 📤 Expected Outputs

- ເອກະສານ Schema

- Database.gs

- Sheet ໃນ Dev Spreadsheet

### ✅ Acceptance Criteria

- CRUD ເຮັດວຽກ + Validate ກ່ອນບັນທຶກ

- Naming ຕົງ ຫົວຂໍ້ 10

### 🚫 Constraints

- ຫ້າມ SpreadsheetApp ໃນ UI

- ຫ້າມ read ທັງ Sheet ຖ້າ batch ໄດ້ (ຫົວຂໍ້ 16)

🌐 Multi-language: ທຸກ output ທີ່ມີ UI ຕ້ອງຮອງຮັບ 3 ພາສາ (ລາວ/ໄທ/ອັງກິດ) ຜ່ານ i18n key — ຫ້າມ hard-code (ຫົວຂໍ້ 14).

# STEP 4 — Google Drive Structure  (↔ Book 2 Phase 4)

🎯 Objective: ໃຫ້ Claude ອອກແບບໂຄງສ້າງ Folder ແລະຂຽນ DriveService.gs.

### 📥 Inputs

- Schema (STEP 3)

- Google Drive Standards (ຫົວຂໍ້ 9)

### 📚 Required References

- Book 1: ຫົວຂໍ້ 9, 13, 45, 46, 54

- Book 2: Phase 4

### 📝 Instructions to Claude

- ອອກແບບ Folder ຕາມ Customer Code/ປີ/ປະເພດ

- ຂຽນ DriveService.gs (create/upload/move/delete)

- ຈັດການ Error E003/E004 (ຫົວຂໍ້ 54)

### 📤 Expected Outputs

- ເອກະສານໂຄງສ້າງ Folder

- DriveService.gs

- ກົດ Permission Folder

### ✅ Acceptance Criteria

- ສ້າງ Folder ອັດຕະໂນມັດຖືກຕ້ອງ

- Upload ≤ 5s (ຫົວຂໍ້ 56)

### 🚫 Constraints

- ຫ້າມ Share Folder ສາທາລະນະ

- ໄຟລ໌ໃຫຍ່ຕ້ອງໃຊ້ Background Job (ຫົວຂໍ້ 46)

🌐 Multi-language: ທຸກ output ທີ່ມີ UI ຕ້ອງຮອງຮັບ 3 ພາສາ (ລາວ/ໄທ/ອັງກິດ) ຜ່ານ i18n key — ຫ້າມ hard-code (ຫົວຂໍ້ 14).

# STEP 5 — Authentication  (↔ Book 2 Phase 5)

🎯 Objective: ໃຫ້ Claude ສ້າງ Login + Role-based Access Control.

### 📥 Inputs

- Users Sheet (STEP 3)

- Security (ຫົວຂໍ້ 13)

### 📚 Required References

- Book 1: ຫົວຂໍ້ 12, 13, 14, 54

- Book 2: Phase 5

### 📝 Instructions to Claude

- ຂຽນ Login + Session

- ກຳນົດ Role (Admin/Staff) + Permission ຕໍ່ Feature

- ບັນທຶກ AuditLog ທຸກ Login/ປ່ຽນສິດ

### 📤 Expected Outputs

- ໜ້າ Login

- ໂມດູນ Auth/Permission

- ການເຊື່ອມ AuditLog

### ✅ Acceptance Criteria

- ຜູ້ບໍ່ມີສິດເຂົ້າບໍ່ໄດ້ (E005)

- ບໍ່ log ຂໍ້ມູນ sensitive ດິບ

### 🚫 Constraints

- ຫ້າມສະແດງ error ດິບ

- ຫ້າມເກັບລະຫັດຜ່ານແບບ plain text

🌐 Multi-language: ທຸກ output ທີ່ມີ UI ຕ້ອງຮອງຮັບ 3 ພາສາ (ລາວ/ໄທ/ອັງກິດ) ຜ່ານ i18n key — ຫ້າມ hard-code (ຫົວຂໍ້ 14).

# STEP 6 — Multi-language  (↔ Book 2 Phase 6)

🎯 Objective: ໃຫ້ Claude ສ້າງລະບົບ i18n 3 ພາສາ (ລາວ/ໄທ/ອັງກິດ).

### 📥 Inputs

- UI ເບື້ອງຕົ້ນ

- Multi-language Rules (ຫົວຂໍ້ 14)

### 📚 Required References

- Book 1: ຫົວຂໍ້ 14

- Book 2: Phase 6

### 📝 Instructions to Claude

- ສ້າງຕາຕະລາງ key→3 ພາສາ

- ຂຽນ helper t(key) + ຕົວສະຫຼັບພາສາ

- ກຳນົດ font ຮອງຮັບລາວ/ໄທ

### 📤 Expected Outputs

- ຕາຕະລາງ i18n

- ໂມດູນ i18n

- ຄູ່ມືເພີ່ມ key

### ✅ Acceptance Criteria

- ບໍ່ມີ hard-code ຂໍ້ຄວາມ

- ປ່ຽນພາສາບໍ່ມີ key ຄ້າງ/ຕົວອັກສອນແຕກ

### 🚫 Constraints

- ຫ້າມ hard-code string ໃນ code

- ຫ້າມໃຊ້ font ທີ່ບໍ່ຮອງຮັບລາວ

🌐 Multi-language: ທຸກ output ທີ່ມີ UI ຕ້ອງຮອງຮັບ 3 ພາສາ (ລາວ/ໄທ/ອັງກິດ) ຜ່ານ i18n key — ຫ້າມ hard-code (ຫົວຂໍ້ 14).

# STEP 7 — Design System  (↔ Book 2 Phase 7)

🎯 Objective: ໃຫ້ Claude ສ້າງ Design System (ສີ, Font, Component, Responsive).

### 📥 Inputs

- i18n (STEP 6)

- UI Standards (ຫົວຂໍ້ 5)

### 📚 Required References

- Book 1: ຫົວຂໍ້ 5, 15, 40

- Book 2: Phase 7

### 📝 Instructions to Claude

- ກຳນົດ Color/Typography/Spacing

- ສ້າງ Component: Button, Input, Modal, Table, Card

- ກຳນົດ Breakpoint Mobile/Tablet/Desktop

### 📤 Expected Outputs

- Style Guide

- ຊຸດ Component

- ຄູ່ມື Responsive/UX

### ✅ Acceptance Criteria

- Component ໃຊ້ຄືນໄດ້ ສອດຄ່ອງ

- Responsive ຄົບ 3 breakpoint

### 🚫 Constraints

- ຫ້າມສ້າງ Component ຊ້ຳ (DRY)

- ຫ້າມ inline style ທີ່ຂັດ Style Guide

🌐 Multi-language: ທຸກ output ທີ່ມີ UI ຕ້ອງຮອງຮັບ 3 ພາສາ (ລາວ/ໄທ/ອັງກິດ) ຜ່ານ i18n key — ຫ້າມ hard-code (ຫົວຂໍ້ 14).

# STEP 8 — Dashboard  (↔ Book 2 Phase 8)

🎯 Objective: ໃຫ້ Claude ສ້າງໜ້າ Dashboard ສະຫຼຸບຂໍ້ມູນຫຼັກ.

### 📥 Inputs

- Auth (STEP 5)

- Design System (STEP 7)

- Event Log (ຫົວຂໍ້ 52)

### 📚 Required References

- Book 1: ຫົວຂໍ້ 16, 29, 37, 48, 52

- Book 2: Phase 8

### 📝 Instructions to Claude

- ອອກແບບ Layout ຕາມ Design System

- ດຶງ+ສະຫຼຸບຂໍ້ມູນແບບ batch

- ໃສ່ Cache ຄ່າສະຫຼຸບ (ຫົວຂໍ້ 48)

### 📤 Expected Outputs

- ໜ້າ Dashboard

- Service ສະຫຼຸບ (+Cache)

- Widget/ກາຟພື້ນຖານ

### ✅ Acceptance Criteria

- ຕົວເລກກົງກັບ Sheet

- ໂຫຼດຢູ່ໃນ Performance Budget (ຫົວຂໍ້ 29)

### 🚫 Constraints

- ຫ້າມ query ໜັກຊ້ຳໆ

- ຮອງຮັບ Multi-language/Responsive

🌐 Multi-language: ທຸກ output ທີ່ມີ UI ຕ້ອງຮອງຮັບ 3 ພາສາ (ລາວ/ໄທ/ອັງກິດ) ຜ່ານ i18n key — ຫ້າມ hard-code (ຫົວຂໍ້ 14).

# STEP 9 — Photo Archive  (↔ Book 2 Phase 9)

🎯 Objective: ໃຫ້ Claude ສ້າງ Core: Upload, Thumbnail, Metadata, Preview ຕາມ Workflow.

### 📥 Inputs

- Drive (STEP 4)

- Auth (STEP 5)

- Design System (STEP 7)

- Workflow (ຫົວຂໍ້ 53)

### 📚 Required References

- Book 1: ຫົວຂໍ້ 45, 46, 52, 53, 55, 56

- Book 2: Phase 9

### 📝 Instructions to Claude

- ຂຽນ Upload + ສ້າງ Customer Code

- Generate Thumbnail (Background Job) + Metadata

- ໜ້າ Gallery + Preview + State Machine (ຫົວຂໍ້ 55)

### 📤 Expected Outputs

- ໂມດູນ Photo

- ໜ້າ Gallery/Preview

- Workflow ຄົບ end-to-end

### ✅ Acceptance Criteria

- Upload ≤5s, Preview ≤3s (ຫົວຂໍ້ 56)

- State ຖືກຕ້ອງ + Event Log ຄົບ

### 🚫 Constraints

- ຫ້າມຂ້າມຂັ້ນຕອນ Workflow (ຫົວຂໍ້ 53)

- ຮູບ/Metadata ຫ້າມສູນ

🌐 Multi-language: ທຸກ output ທີ່ມີ UI ຕ້ອງຮອງຮັບ 3 ພາສາ (ລາວ/ໄທ/ອັງກິດ) ຜ່ານ i18n key — ຫ້າມ hard-code (ຫົວຂໍ້ 14).

# STEP 10 — Document Management  (↔ Book 2 Phase 10)

🎯 Objective: ໃຫ້ Claude ສ້າງລະບົບຄຸ້ມຄອງເອກະສານ (ໃບບິນ/ສັນຍາ/ໄຟລ໌ແນບ).

### 📥 Inputs

- Photo module (STEP 9)

- File Lifecycle (ຫົວຂໍ້ 45)

### 📚 Required References

- Book 1: ຫົວຂໍ້ 13, 41, 45, 50

- Book 2: Phase 10

### 📝 Instructions to Claude

- Upload/ຈັດເກັບເອກະສານຕໍ່ Customer/Order

- ບັນທຶກ Metadata + ຜູກ Customer Code

- Import/Export ພື້ນຖານ (ຫົວຂໍ້ 50)

### 📤 Expected Outputs

- ໂມດູນ Document

- ໜ້າລາຍການ/Preview

- Lifecycle + Import/Export

### ✅ Acceptance Criteria

- ເອກະສານຜູກ Customer/Order ຖືກ

- Import Validate ທຸກແຖວ

### 🚫 Constraints

- ໃຊ້ DriveService ດຽວກັນກັບ Photo (DRY)

- ຫ້າມ import ໂດຍບໍ່ Validate

🌐 Multi-language: ທຸກ output ທີ່ມີ UI ຕ້ອງຮອງຮັບ 3 ພາສາ (ລາວ/ໄທ/ອັງກິດ) ຜ່ານ i18n key — ຫ້າມ hard-code (ຫົວຂໍ້ 14).

# STEP 11 — Search Engine  (↔ Book 2 Phase 11)

🎯 Objective: ໃຫ້ Claude ສ້າງລະບົບຄົ້ນຫາຂັ້ນສູງດ້ວຍ Search Index.

### 📥 Inputs

- Photo (STEP 9)

- Document (STEP 10)

- Search Index (ຫົວຂໍ້ 47)

### 📚 Required References

- Book 1: ຫົວຂໍ້ 16, 29, 47, 48, 56

- Book 2: Phase 11

### 📝 Instructions to Claude

- ອອກແບບ Search Index

- Query ຫຼາຍ Field + Filter/Sort

- ໃສ່ Cache + Pagination

### 📤 Expected Outputs

- ໂມດູນ Search

- ໜ້າຄົ້ນຫາ + Filter

- Cache/Pagination

### ✅ Acceptance Criteria

- Search ≤2s (ຫົວຂໍ້ 56)

- ຜົນຖືກຕ້ອງ ຮອງຮັບ 3 ພາສາ

### 🚫 Constraints

- ຫ້າມ scan ທັງ Sheet ທຸກຄັ້ງ

- ໃຊ້ Index/Cache ສະເໝີ

🌐 Multi-language: ທຸກ output ທີ່ມີ UI ຕ້ອງຮອງຮັບ 3 ພາສາ (ລາວ/ໄທ/ອັງກິດ) ຜ່ານ i18n key — ຫ້າມ hard-code (ຫົວຂໍ້ 14).

# STEP 12 — Reports  (↔ Book 2 Phase 12)

🎯 Objective: ໃຫ້ Claude ສ້າງລາຍງານ/ສະຖິຕິ ພ້ອມ Export.

### 📥 Inputs

- Dashboard (STEP 8)

- Event Log (ຫົວຂໍ້ 52)

### 📚 Required References

- Book 1: ຫົວຂໍ້ 16, 46, 50

- Book 2: Phase 12

### 📝 Instructions to Claude

- ອອກແບບລາຍງານຫຼັກ (ຍອດອໍເດີ/ຮູບ/ລູກຄ້າ)

- Export Excel/CSV/PDF (ຫົວຂໍ້ 50)

- Filter ຊ່ວງເວລາ + Group

### 📤 Expected Outputs

- ໂມດູນ Reports

- ໜ້າລາຍງານ + Export

- Template ລາຍງານ

### ✅ Acceptance Criteria

- ຕົວເລກກົງກັບຂໍ້ມູນຈິງ

- Export ຖືກຮູບແບບ ຄົບ

### 🚫 Constraints

- ຫ້າມຄິດໄລ່ໜັກໃນ UI

- Export ໃຫຍ່ໃຊ້ Background Job

🌐 Multi-language: ທຸກ output ທີ່ມີ UI ຕ້ອງຮອງຮັບ 3 ພາສາ (ລາວ/ໄທ/ອັງກິດ) ຜ່ານ i18n key — ຫ້າມ hard-code (ຫົວຂໍ້ 14).

# STEP 13 — Settings  (↔ Book 2 Phase 13)

🎯 Objective: ໃຫ້ Claude ສ້າງໜ້າ Settings (Config, Feature Toggle, User/Role).

### 📥 Inputs

- Auth (STEP 5)

- Config Mgmt (ຫົວຂໍ້ 44)

- Feature Toggle (ຫົວຂໍ້ 43)

### 📚 Required References

- Book 1: ຫົວຂໍ້ 13, 43, 44, 49, 52

- Book 2: Phase 13

### 📝 Instructions to Claude

- Config Management ຜ່ານ UI

- Feature Toggle ເປີດ/ປິດ Feature

- ຈັດການ User/Role + Notification Rules (ຫົວຂໍ້ 49)

### 📤 Expected Outputs

- ໜ້າ Settings

- ໂມດູນ Config/Toggle

- ບັນທຶກ Config ໃນ Event Log

### ✅ Acceptance Criteria

- ປ່ຽນ Config/Toggle ມີຜົນທັນທີ

- ສະເພາະ Admin ເຂົ້າໄດ້

### 🚫 Constraints

- Service ຕ້ອງກວດ Toggle ກ່ອນ execute

- ຫ້າມ hard-code config

🌐 Multi-language: ທຸກ output ທີ່ມີ UI ຕ້ອງຮອງຮັບ 3 ພາສາ (ລາວ/ໄທ/ອັງກິດ) ຜ່ານ i18n key — ຫ້າມ hard-code (ຫົວຂໍ້ 14).

# STEP 14 — Optimization  (↔ Book 2 Phase 14)

🎯 Objective: ໃຫ້ Claude ປັບປຸງປະສິດທິພາບໃຫ້ຜ່ານ SLA/Performance Budget.

### 📥 Inputs

- Feature Phase 8–13

- SLA (ຫົວຂໍ້ 56)

- Performance Budget (ຫົວຂໍ້ 29)

### 📚 Required References

- Book 1: ຫົວຂໍ້ 16, 29, 35, 37, 47, 48, 56

- Book 2: Phase 14

### 📝 Instructions to Claude

- ວັດ+ປັບ Upload/Search/Preview ໃຫ້ຜ່ານ SLA

- ທົບທວນ Cache/Index/batch

- ບັນທຶກ Metric + Monitoring

### 📤 Expected Outputs

- ລາຍງານ Performance ກ່ອນ/ຫຼັງ

- ການປັບ Cache/Index/batch

- Metric/Monitoring

### ✅ Acceptance Criteria

- SLA ຫຼັກຜ່ານ (ຫົວຂໍ້ 56)

- ບໍ່ມີ Regression

### 🚫 Constraints

- ຫ້າມ optimize ຈົນຂັດ KISS/ອ່ານຍາກ

- ຫ້າມແກ້ Feature ໂດຍບໍ່ regression test

🌐 Multi-language: ທຸກ output ທີ່ມີ UI ຕ້ອງຮອງຮັບ 3 ພາສາ (ລາວ/ໄທ/ອັງກິດ) ຜ່ານ i18n key — ຫ້າມ hard-code (ຫົວຂໍ້ 14).

# STEP 15 — Testing & Deployment  (↔ Book 2 Phase 15)

🎯 Objective: ໃຫ້ Claude ຊ່ວຍທົດສອບຄົບ ແລະ Deploy Production ຢ່າງປອດໄພ.

### 📥 Inputs

- ທຸກ Feature (STEP 1–14)

- Release Checklist (ຫົວຂໍ້ 32)

### 📚 Required References

- Book 1: ຫົວຂໍ້ 13, 19, 24, 32, 34, 36, 41

- Book 2: Phase 15

### 📝 Instructions to Claude

- ທົດສອບ End-to-end ຄົບ Workflow

- Security + Code Review Checklist (ຫົວຂໍ້ 24)

- Deploy Staging→Production (clasp) + Backup/DR

### 📤 Expected Outputs

- Test Report

- Production Deploy (version ໃໝ່)

- Backup/DR + Release Notes

### ✅ Acceptance Criteria

- ຜ່ານ Acceptance ຄົບທຸກ Phase (ຫົວຂໍ້ 25)

- ຜ່ານ Release Checklist (ຫົວຂໍ້ 32) ບໍ່ມີ Critical Bug

### 🚫 Constraints

- ຫ້າມ Deploy ໂດຍບໍ່ຜ່ານ Staging

- ຫ້າມ Deploy ໂດຍບໍ່ມີ Backup

🌐 Multi-language: ທຸກ output ທີ່ມີ UI ຕ້ອງຮອງຮັບ 3 ພາສາ (ລາວ/ໄທ/ອັງກິດ) ຜ່ານ i18n key — ຫ້າມ hard-code (ຫົວຂໍ້ 14).